**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.03.2020 № 179-п

г. Ярославль

Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства области от 14.10.2019 № 712-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Ярославской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства области:

- от 17.03.2014 № 222-п «Об утверждении областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

- от 15.05.2014 № 445-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 11.09.2014 № 883-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 01.04.2015 № 363-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 20.04.2015 № 425-п «О внесении изменения в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 01.09.2015 № 965-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 01.02.2016 № 83-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 01.04.2016 № 356-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 24.06.2016 № 742-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 22.08.2016 № 972-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 08.11.2016 № 1181-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 10.03.2017 № 177-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 27.04.2017 № 357-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 14.12.2017 № 938-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 07.05.2018 № 341-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 28.05.2018 № 394-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 16.08.2018 № 606-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 26.09.2019 № 686-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п»;

- от 23.12.2019 № 917-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2014 № 222-п».

1. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы агропромышленного комплекса, потребительского рынка и ветеринарии.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Правительства области | Д.А. Степаненко |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области  
от 03.03.2020 № 179-п

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы**

Паспорт

Государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – ДАПКиПР),  директор ДАПКиПР  Сорокин Евгений Дмитриевич,  тел. (4852) 78-64-86 |
| Куратор Государственной программы | заместитель Председателя Правительства области Холодов Валерий Викторович,  тел. (4852) 78-64-97 |
| Ответственные исполнители подпрограмм Государственной программы | ДАПКиПР, директор ДАПКиПР  Сорокин Евгений Дмитриевич,  тел. (4852) 78-64-86 |
| Сроки реализации Государственной программы | 2020 – 2025 годы |
| Цель Государственной программы | формирование социально-экономических условий комплексного развития сельских территорий в Ярославской области |
| Перечень подпрограмм Государственной программы | подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославской области» |
| Объёмы и источники финансирования Государственной программы | всего по Государственной программе –  4207,11 млн. руб., из них:  - федеральные средства:  2020 год – 145,90 млн. руб.;  2021 год – 427,42 млн. руб.;  2022 год – 393,18 млн. руб.;  2023 год – 423,99 млн. руб.;  2024 год – 423,99 млн. руб.;  2025 год – 423,99 млн. руб.;  - областные средства:  2020 год – 325,70 млн. руб.;  2021 год – 306,25 млн. руб.;  2022 год – 284,39 млн. руб.;  2023 год – 296,97 млн. руб.;  2024 год – 296,97 млн. руб.;  2025 год – 296,97 млн. руб.;  - местные бюджеты:  2020 год – 6,06 млн. руб.;  2021 год – 7,28 млн. руб.;  2022 год – 2,44 млн. руб.;  2023 год – 4,72 млн. руб.;  2024 год – 4,72 млн. руб.;  2025 год – 4,72 млн. руб.;  - внебюджетные источники:  2020 год – 23,86 млн. руб.;  2021 год – 17,47 млн. руб.;  2022 год – 22,53 млн. руб.;  2023 год – 22,53 млн. руб.;  2024 год – 22,53 млн. руб.;  2025 год – 22,53 млн. руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограммы Государственной программы по годам реализации | - подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославской области»:  всего – 4207,11 млн. руб.,  из них:  2020 год – 501,52 млн. руб.;  2021 год – 758,42 млн. руб.;  2022 год – 702,54 млн. руб.;  2023 год – 748,21 млн. руб.;  2024 год – 748,21 млн. руб.;  2025 год – 748,21 млн. руб. |
| Конечные результаты Государственной программы | - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ярославской области на уровне 19,0 процента к 2025 году;  - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 71,5 процента к 2025 году;  - повышение доли общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства одновременно, в общей площади жилых помещений в сельской местности Ярославской области до 31,0 процента в 2025 году |
| Электронный адрес размещения Государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/ programs.aspx |

I. Общая характеристика сферы реализации

Государственной программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере в сельской местности сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

Приоритетные направления развития сельских территорий Ярославской области определяются Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», и реализуются посредством применения программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета.

Государственная программа Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы (далее – Государственная программа) определяет цель, задачи и направления развития социальной и инженерной инфраструктур сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Цель и задачи Государственной программы связаны с решением проблем федерального и регионального уровней в социальной сфере, среди которых медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда.

Дальнейшее развитие сельских территорий сдерживается в связи с низкими темпами строительства жилья в сельской местности, недостаточной обеспеченностью элементами сельской инфраструктуры, плохим качеством дорог в сельской местности и другими проблемами.

Государственная программа разработана в продолжение успешно реализуемой в Ярославской области областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства области от 17.03.2014 № 222-п «Об утверждении областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» (далее – областная целевая программа).

По итогам 2018 года удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством жизни, составил 51,40 процента, что на 6,4 процентного пункта выше базового уровня.

За 2014 – 2019 годы в рамках реализации областной целевой программы на строительство (приобретение) жилья в сельской местности направлено 660,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 190,2 млн. руб., из областного бюджета – 215,8 млн. руб., из внебюджетных источников – 254,3 млн. руб.

Государственную поддержку, направленную на улучшение жилищных условий, получило 277 сельских семей. Введено в эксплуатацию (приобретено) жилья общей площадью 20,3 тыс. кв. м, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 13,6 тыс. кв. м.

Кроме того, в рамках областной целевой программы с 2014 года в сельской местности введено 91,15 км газовых сетей.

В целях расширения мер государственной поддержки устойчивого развития сельских территорий с 2018 года начата реализация мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. За 2018 и 2019 годы было отобрано 7 проектов, расположенных в Ярославском, Некоузском, Гаврилов-Ямском, Некрасовском, Мышкинском и Переславском муниципальных районах.

Направленность проектов – обустройство детских городков, благоустройство сквера, спортивной и детской площадок, ремонт памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

На реализацию проектов направлено 3,9 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета – 1,64 млн. руб., из областного бюджета – 0,63 млн. руб., из местного бюджета – 1,1 млн. руб., из внебюджетных источников – 0,53 млн. руб.

Однако достигнутые результаты недостаточны для стабильного развития сельских территорий.

По состоянию на 01 января 2019 года на территории Ярославской области проживало 1259,6 тыс. жителей, в том числе в сельской местности – 231,9 тыс. жителей, что составляет 18,4 процента от численности населения Ярославской области. Численность трудоспособного сельского населения составила 117,9 тыс. чел. Дефицит кадров в регионе – 8 процентов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства в 2018 году составила 26403,5 рубля. Количество высокопроизводительных рабочих мест – 5,8 тыс. ед.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории области, на 01 января 2019 года составила 8818 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем в 2018 году составила 38,7 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

Одной из причин сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже городского уровня. На 01 января 2019 года удельный вес площади, оборудованной водопроводом, составил 47 процентов, канализацией – 40 процентов, центральным отоплением – 52 процента, ваннами – 31 процент, газом – 79 процентов, горячим водоснабжением – 27 процентов, напольными электроплитами – 2 процента. Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами коммунальной инфраструктуры, в сельской местности составляет 25,9 процента (или 2281,5 тыс. кв. м), тогда как в городской местности данный показатель – 84,7 процента (22162,6 тыс. кв. м).

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Российской Федерации было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание данному процессу устойчивости и необратимости. Таким образом, необходимость разработки и реализации Государственной программы обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

В целом применение комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

Государственной программы и ожидаемые конечные результаты

ее реализации

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» целями государственной экономической политики определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение производительности труда и достижение технологического лидерства российской экономики.

Приоритетные направления государственной поддержки агропромышленного комплекса (далее – АПК) определяются и реализуются посредством применения программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета. Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, развития социальной и инженерной инфраструктур сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Государственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Цель, задачи и мероприятия Государственной программы в первую очередь направлены на решение проблем регионального уровня в сфере АПК и социальной сфере, среди которых:

- низкий уровень базовых условий социального комфорта, развития инженерной и социальной инфраструктур, автомобильных дорог, необходимого для расширенного воспроизводства и закрепления в сельской местности трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач АПК;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам продукции и ресурсов в условиях несовершенства инфраструктуры рынков, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения страны на уровне не менее 19 процентов к 2025 году;

- рост соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 71,5 процента;

- повышение доли общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства одновременно, в общей площади жилых помещений в сельской местности Ярославской области до 31 процента в 2025 году.

III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

в рамках Государственной программы

В рамках реализации Государственной программы мер налогового таможенного, тарифного, кредитного регулирования и иных мер государственного регулирования не предусмотрено. Государственной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на создание и развитие инженерной, транспортной инфраструктур и улучшение условий проживания граждан на сельских территориях.

Оценка результативности и эффективности реализации Государственной программы производится в соответствии с методиками оценки результативности и эффективности реализации государственной программы Ярославской области/ подпрограммы государственной программы Ярославской области, приведенными в приложении 8 к Положению о программно-целевом планировании в Ярославской области, утверждённому постановлением Правительства области от 14.10.2019 № 712-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Ярославской области».

IV. Механизм реализации Государственной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Государственной программы осуществляет куратор Государственной программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и областного бюджетов, осуществляемым финансовыми органами.

Реализация Государственной программы осуществляется посредством реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий Ярославской области» на 2020 – 2025 годы, приведенной в приложении 1 к Государственной программе: ответственным исполнителем Государственной программы – ДАПКиПР, исполнителями Государственной программы (по подведомственным направлениям) – департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, органами местного самоуправления муниципальных районов области, гражданами.

Ответственный исполнитель Государственной программы:

- проводит согласование с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, департаментом финансов Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных районов области возможных сроков выполнения мероприятий Государственной программы, предложений по объёмам и источникам их финансирования и подготовку соответствующих проектов соглашений по контролируемым им направлениям;

- несёт ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию Государственной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Государственной программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделён полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- участвует в организации финансирования мероприятий Государственной программы, по которым наделён полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Государственную программу, в том числе в части реализации мероприятий, назначения исполнителей, определения объемов и источников финансирования Государственной программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Государственной программы;

- обобщает и анализирует ход реализации мероприятий Государственной программы, использование бюджетных средств на основе данных службы статистики, годовых и квартальных отчетов предприятий и организаций АПК и соответствующих сводных отчетов исполнителей Государственной программы в целом по области;

- представляет отчёты о реализации Государственной программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство области.

Исполнители Государственной программы:

- представляют предложения по внесению изменений в Государственную программу;

- осуществляют координацию деятельности участников Государственной программы по контролируемым ими направлениям;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в организации финансирования мероприятий Государственной программы по контролируемым ими направлениям;

- несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Государственной программы по контролируемым ими направлениям;

- разрабатывают новые либо приводят в соответствие целям Государственной программы муниципальные программы развития сельских территорий, а также областные и ведомственные целевые программы по контролируемым ими направлениям;

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач разработанных ими программ;

- обобщают и анализируют ход реализации мероприятий разработанных ими программ, использование бюджетных средств на основе показателей государственной статистической отчетности и соответствующих сводных отчетов муниципальных районов области;

- представляют в ДАПКиПР отчёты о реализации мероприятий разработанных ими программ.

Участники Государственной программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Государственной программы по контролируемым ими направлениям.

Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы предусматривается осуществлять в течение 2020 – 2025 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. В пределах этих лимитов ответственный исполнитель и исполнители Государственной программы начисляют и выплачивают субсидии и реализуют другие меры государственной поддержки, в том числе осуществляют прямое финансирование мероприятий Государственной программы в соответствии с утверждёнными порядками.

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основании федеральных нормативных правовых актов и софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Средства муниципальных бюджетов привлекаются на основе соглашений, заключаемых исполнителями Государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных районов области. Внебюджетные средства формируются из заёмных (кредиты банков и прочие) и собственных средств сельскохозяйственных предприятий области и граждан, проживающих в сельской местности.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку приведен в приложении 2 к Государственной программе.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий приведен в приложении 3 к Государственной программе.

Предполагается, что в муниципальных районах области методика предоставления субсидий за счет средств муниципальных бюджетов на развитие сельских территорий разрабатывается и утверждается при разработке и утверждении муниципальных программ.

Контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Правила предоставления и распределения субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях приведены в приложении 4 к Государственной программе.

Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции (инвестиционных проектов) приведены в приложении 5 к Государственной программе.

Перечень сельских поселений, сельских населенных пунктов и сельских агломераций Ярославской области, на территории которых планируется реализация мероприятий Государственной программы, приведен в приложении 6 к Государственной программе.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, являющимся приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Указанные социальные выплаты предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, приведены в приложении 7 к Государственной программе.

V. Цель, задачи и целевые показатели Государственной программы

1. Цель и задачи Государственной программы

Цель: формирование социально-экономических условий комплексного развития сельских территорий Ярославской области.

Задачи:

- развитие инфраструктуры сельских территорий;

- создание условий для комфортного проживания на сельских территориях.

2. Целевые показатели Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | | | | |
| базовое,  2018 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения Ярославской области | % | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 1.2. | Соотношение среднемесячных располагаемых доходов сельского и городского домохозяйств | % | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.3. | Доля общей площади жилых помещений, оборудованных всеми видами благоустройства одновременно, в общей площади жилых помещений в сельской местности Ярославской области | % | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 1. Подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославской области» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат, в общей численности участников мероприятий по улучшению жилищных условий, проживающих на сельских территориях | % | 6,5 | 2,4 | 1,7 | 5,2 | 5,2\* | 5,2\* | 5,2\* |
| 2.2. | Доля населения, проживающего в сельских населенных пунктах, на территории которых реализованы проекты по благоустройству, в общей численности сельского населения Ярославской области | % | 0,13 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9\* | 1,9\* | 1,9\* |
| 2.3. | Протяженность введённых распределительных газовых сетей на 1000 человек сельского населения | м | 46,7 | 28,7 | 99,9 | - | 99,9\* | 99,9\* | 99,9\* |
| 2.4. | Удельный вес приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки, от числа заявленных и прошедших отбор на финансирование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Плановые значения целевых показателей подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом

3. Ресурсное обеспечение Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (млн. руб.),  в том числе по годам реализации | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие сельских территорий Ярославской области» | | | | | | | |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: | 1882,84 | 471,60 | 733,67 | 677,57 | - | - | - |
| - областные средства | 916,34 | 325,70 | 306,25 | 284,39 | - | - | - |
| - федеральные средства | 966,50 | 145,90 | 427,42 | 393,18 | - | - | - |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | 2324,27 | 29,92 | 24,75 | 24,97 | 748,21 | 748,21 | 748,21 |
| - областные средства | 890,91 | - | - | - | 296,97 | 296,97 | 296,97 |
| - федеральные средства | 1271,97 | - | - | - | 423,99 | 423,99 | 423,99 |
| - местные бюджеты | 29,94 | 6,06 | 7,28 | 2,44 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| - иные источники | 131,45 | 23,86 | 17,47 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |
| Итого по Государственной программе | 4207,11 | 501,52 | 758,42 | 702,54 | 748,21 | 748,21 | 748,21 |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: | 1882,84 | 471,60 | 733,67 | 677,57 | - | - | - |
| - областные средства | 916,34 | 325,70 | 306,25 | 284,39 | - | - | - |
| - федеральные средства | 966,50 | 145,90 | 427,42 | 393,18 | - | - | - |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | 2324,27 | 29,92 | 24,75 | 24,97 | 748,21 | 748,21 | 748,21 |
| - областные средства | 890,91 | - | - | - | 296,97 | 296,97 | 296,97 |
| - федеральные средства | 1271,97 | - | - | - | 423,99 | 423,99 | 423,99 |
| - местные бюджеты | 29,94 | 6,06 | 7,28 | 2,44 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| - иные источники | 131,45 | 23,86 | 17,47 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |

Приложение 1

к Государственной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие сельских территорий Ярославской области»**

**на 2020 – 2025 годы**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – ДАПКиПР), директор ДАПКиПР Сорокин Евгений Дмитриевич,  тел. (4852) 78-64-86 |
| Куратор подпрограммы | заместитель Председателя Правительства области  Холодов Валерий Викторович,  тел. (4852) 78-64-97 |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2025 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент дорожного хозяйства Ярославской области (далее – ДДХ) |
| Участники мероприятий подпрограммы | органы местного самоуправления муниципальных образований области (далее – ОМСУ) |
| Цель подпрограммы | повышение качества жизни сельского населения области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего – 4207,11 млн. руб., из них:  - федеральные средства:  2020 год – 145,90 млн. руб.;  2021 год – 427,42 млн. руб.;  2022 год – 393,18 млн. руб.;  2023 год – 423,99 млн. руб.;  2024 год – 423,99 млн. руб.;  2025 год – 423,99 млн. руб.;  - областные средства:  2020 год – 325,70 млн. руб.;  2021 год – 306,25 млн. руб.;  2022 год – 284,39 млн. руб.;  2023 год – 296,97 млн. руб.;  2024 год – 296,97 млн. руб.;  2025 год – 296,97 млн. руб.;  - местные бюджеты:  2020 год – 6,06 млн. руб.;  2021 год – 7,28 млн. руб.;  2022 год – 2,44 млн. руб.;  2023 год – 4,72 млн. руб.;  2024 год – 4,72 млн. руб.;  2025 год – 4,72 млн. руб.  - внебюджетные источники:  2020 год – 23,86 млн. руб.;  2021 год – 17,47 млн. руб.;  2022 год – 22,53 млн. руб.;  2023 год – 22,53 млн. руб.;  2024 год – 22,53 млн. руб.;  2025 год – 22,53 млн. руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | улучшение жилищных условий не менее 72 семей, проживающих и работающих на сельских территориях;  реализация не менее 192 проектов по развитию инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройству сельских территорий |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/dapk/ tmpPages/programs.aspx |

Задачи и мероприятия подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования  (млн. руб.) | | | | | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование  (единица из­мерения) | плановое значение | всего | федеральные средства | областные средства | местные бюджеты | иные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | количество семей, улучшивших условия проживания (единиц) | 7 | 2020 | 21,10 | 10,49 | 4,28 | 0 | 6,33 | ДАПКиПР |
| 5 | 2021 | 8,73 | 4,34 | 1,77 | 0 | 2,62 |
| 15 | 2022 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 15 | 2023 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 15 | 2024 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 15 | 2025 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (кв. м) | 641 | 2020 | 21,10 | 10,49 | 4,28 | 0 | 6,33 | ДАПКиПР |
| 265 | 2021 | 8,73 | 4,34 | 1,77 | 0 | 2,62 |
| 1067 | 2022 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 1067 | 2023 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 1067 | 2024 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 1067 | 2025 | 34,42 | 17,59 | 6,50 | 0 | 10,33 |
| 2. | Задача 2. Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | количество проектов по развитию инженерной, инфраструктуры, благоустройству площадок (единиц) | 3 | 2020 | 26,06 | 17,58 | 7,18 | 1,3 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 2 | 2021 | 86,23 | 58,17 | 23,75 | 4,31 | - |
| 2 | 2023 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 2 | 2024 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 2 | 2025 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 2.1. | Благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | количество благоустроенных площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц) | 1 | 2021 | 40,56 | 27,36 | 11,17 | 2,03 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 2.2. | Газификация сельских территорий | протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей (км) | 6,583 | 2020 | 26,06 | 17,58 | 7,18 | 1,30 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 22,715 | 2021 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 22,715 | 2023 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 22,715 | 2024 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 22,715 | 2025 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - |
| 2.2.1. | Газификация дер. Иваники Даниловского муниципального района | протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей (км) | 1,9283 | 2020 | 4,84 | 3,27 | 1,33 | 0,24 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 2.2.2. | Распределительный газопровод дер. Ново, Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района | протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей (км) | 1,3317 | 2020 | 5,26 | 3,55 | 1,45 | 0,26 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 2.2.3. | Распределительный поселковый газопровод по дер. Головино Угличского муниципального района | протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей (км) | 3,3230 | 2020 | 15,96 | 10,76 | 4,40 | 0,80 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 2.2.4. | Газификация с. Купанское Переславского муниципального района | протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей (км) | 22,7150 | 2021 | 45,67 | 30,81 | 12,58 | 2,28 | - | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 3. | Задача 3. Благоустройство сельских территорий | количество проектов по благоустройству сельских территорий (единиц) | 44 | 2020 | 70,14 | 34,86 | 14,24 | 3,51 | 17,53 | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 21 | 2021 | 59,41 | 29,53 | 12,06 | 2,97 | 14,85 |
| 15 | 2022 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20 |
| 15 | 2023 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20- |
| 15 | 2024 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20 |
| 15 | 2025 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20 |
| Предоставление субсидий муниципальным образованиям на благоустройство сельских территорий | количество обустроенных площадок (единиц) | 44 | 2020 | 70,14 | 34,86 | 14,24 | 3,51 | 17,53 | ДАПКиПР  ОМСУ |
| 21 | 2021 | 59,41 | 29,53 | 12,06 | 2,97 | 14,85 |
| 15 | 2022 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20 |
| 15 | 2023 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20- |
| 15 | 2024 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20 |
| 15 | 2025 | 48,79 | 24,93 | 9,22 | 2,44 | 12,20 |
| 4. | Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км) | 3,94355 | 2020 | 384,22 | 82,97 | 300 | 1,25 | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 6,282 | 2021 | 604,05 | 335,38 | 268,67 | - | - |
| 13,042 | 2022 | 619,33 | 350,66 | 268,67 | - | - |
| 13,042 | 2023 | 619,33 | 350,66 | 268,67 | - | - |
| 13,042 | 2024 | 619,33 | 350,66 | 268,67 | - | - |
| 13,042 | 2025 | 619,33 | 350,66 | 268,67 | - | - |
| 4.1. | Реконструкция автомобильной дороги Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км) | 0,77355 | 2020 | 32,50 | 12,47 | 20,03 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.2. | Реконструкция автомобильной дороги Климовское – Ананьино – Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км) | 0,54 | 2020 | 38,36 | 14,72 | 23,64 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.3. | Реконструкция автомобильной дороги Савинское – Осиновцы – Бородино – Левково с подъездом к дер. Бородино в Ростовском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км) | 0,883 | 2020 | 45,54 | 17,47 | 28,07 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.4. | Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинская со строительством мостового перехода через реку Сутку в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км) | 0,311 | 2020 | 59,35 | 22,77 | 36,58 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.5. | Реконструкция автомобильной дороги Плоски – Никиткино в Угличском муниципальном районе, Ярославская область, Угличский район | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км) | 1,436 | 2020 | 24,47 | 8,91 | 14,31 | 1,25 | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.6. | Автомобильная дорога Климовское – Ананьино – Волково в Ярославском муниципальном районе (1 этап) | выкуп земель (да/нет) | да | 2020 | 0,42 | - | 0,42 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.7. | Автомобильная дорога Плоски – Прилуки в Угличском муниципальном районе | выкуп земель (да/нет) | да | 2020 | 0,58 | - | 0,58 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| 4.8. | Строительство и реконструкция дорог к сельским населенным пунктам | выполнение подготовительных работ (да/нет) | да | 2020 | 183,00 | 6,63 | 176,37 | - | - | ДАПКиПР  ДДХ  ОМСУ |
| Итого по подпрограмме | | | | 2020 | 501,52 | 145,9 | 325,7 | 6,06 | 23,86 | - |
| 2021 | 758,42 | 427,42 | 306,25 | 7,28 | 17,47 |
| 2022 | 702,54 | 393,18 | 284,39 | 2,44 | 22,53 |
| 2023 | 748,21 | 423,99 | 296,97 | 4,72 | 22,53 |
| 2024 | 748,21 | 423,99 | 296,97 | 4,72 | 22,53 |
| 2025 | 748,21 | 423,99 | 296,97 | 4,72 | 22,53 |
| всего | 4207,11 | 2238,47 | 1807,25 | 29,94 | 131,45 |

Приложение 2

к Государственной программе

**ПОРЯДОК**

**предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству**

**площадок, расположенных на сельских территориях,**

**под компактную жилищную застройку**

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее – Порядок) устанавливает порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (далее – субсидии) в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» (далее – Государственная программа) на проведение:

1.1. Мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых осуществляются:

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

1.2. Мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, предусматривающих:

- развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях;

- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, включающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее – органы местного самоуправления) полномочий, связанных с реализацией мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках Государственной программы.

Использование субсидии на изготовление проектной документации, оплату авторского, технического надзора (строительного контроля) для муниципальных контрактов, заключенных после 01 января 2015 года, не допускается.

3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии является департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – департамент).

4. Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии является наличие проектно-сметной документации на объект капитального строительства с положительным заключением государственной экспертизы.

Отбор муниципальных образований области осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества».

5. Условия предоставления субсидий:

- наличие утвержденных муниципальных программ, включающих мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку в сельской местности, а также соответствие данных мероприятий требованиям Государственной программы;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения, в рамках исполнения муниципальных программ;

- наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между департаментом и органом местного самоуправления (далее – соглашение);

- соблюдение органами местного самоуправления целевых направлений расходования субсидии, установленных Порядком;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 15 Порядка;

- возврат органом местного самоуправления в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии;

- наличие сельского населенного пункта, указанного в перечне сельских поселений, сельских населенных пунктов и сельских агломераций Ярославской области, на территории которых планируется реализация мероприятий Государственной программы.

6. При невыполнении органом местного самоуправления условий, указанных в пункте 5 Правил, субсидии не предоставляются.

7. Размер софинансирования мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку из федерального бюджета утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципальных образований области за счет субсидий из областного бюджета не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области по объектам подпрограммы Государственной программы (далее – ПП) в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, результатом реализации которой является создание (приобретение) объектов капитального строительства, устанавливается соглашением.

В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования области, субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в местном бюджете.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования области, размер субсидии не подлежит изменению.

8. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (законом о внесении изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).

Размер субсидии, предоставляемой органу местного самоуправления (Смо), рассчитывается по формуле:

,

где:

С – общая годовая потребность в средствах на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (тыс. руб.), которая рассчитывается как разница общей сметной стоимости по всем объектам и стоимости работ по объектам капитального строительства, работы по которым начаты в предыдущем году и планируются к завершению в следующем году, по состоянию на начало текущего года;

К*i* – коэффициент сметной стоимости, который рассчитывается как отношение сметной стоимости объектов ПП по муниципальному району к общей сметной стоимости по всем объектам ПП;

Кс – коэффициент софинансирования из областного бюджета, который рассчитывается как отношение разности общего объема финансирования, выраженного в процентах, уровня софинансирования из федерального бюджета и уровня софинансирования из местного бюджета к общему объему финансирования.

9. Перечень объектов ПП формируется в соответствии с Порядком формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».

10. Муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по объектам ПП органы местного самоуправления заключают в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом сроков перечисления субсидий, предусмотренных соответствующими соглашениями.

Уточнение кассового плана производится главным распорядителем бюджетных средств на основании заявок уполномоченных администраторов расходов органов местного самоуправления при представлении муниципальных контрактов и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», а также при наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов ПП за счет собственных доходных источников местного бюджета.

12. Основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключенное между департаментом и муниципальными образованиями – получателями субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями, установленными федеральным соглашением между федеральным органом исполнительной власти и Ярославской областью и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

При выделении муниципальному образованию области в составе субсидии на текущий год средств на погашение кредиторской задолженности суммы, направляемые на погашение кредиторской задолженности, отражаются в соглашении отдельной строкой без указания показателей результативности использования субсидии.

13. Соглашение заключается только в части тех объектов строительства (реконструкции), по которым представлен полный комплект документов.

14. В случае отсутствия на 01 октября текущего финансового года заключенного соглашения бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий муниципальному образованию области подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

15. Орган местного самоуправления представляет в департамент:

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме согласно приложению 1 к Порядку – не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку – не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению 3 к Порядку – не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- отчет по форме федерального статистического наблюдения № 1-КРСТ «Сведения о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 – 2025 годы – ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», – в течение 10 рабочих дней со дня их оформления;

- копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности – в течение 10 рабочих дней со дня их заключения.

16. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальное образование области в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть в доход областного бюджета объем средств (V возврата), определяемый по формуле:

V возврата = (V субсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

V субсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена;

k – коэффициент возврата субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n – общее количество показателей результативности использования субсидии;

0,1 – понижающий коэффициент суммы возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = ∑ Di / m,

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии («растущие показатели»), – по формуле:

,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии («убывающие показатели»), – по формуле:

.

17. В случае образования экономии в результате заключения муниципальных контрактов (договоров) департамент уменьшает сумму субсидии из областного бюджета на сумму возникшей экономии путем заключения с муниципальным районом (городским округом) области дополнительного соглашения.

В случае возникновения экономии, образовавшейся в ходе исполнения муниципальных контрактов (договоров), излишние средства возвращаются в областной бюджет.

В случае уменьшения сумм предоставляемых муниципальным образованиям области субсидий в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Сокращение средств производится в объёме высвободившихся средств пропорционально доле финансирования из соответствующих бюджетов.

18. В случае уменьшения суммы субсидии, предоставляемой муниципальному образованию области, в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

19. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции), и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам от размера субсидии, по которым допущено нарушение, без учета размера остатка данной субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем бюджетных средств, подлежит возврату из бюджета муниципального образования области в доход областного бюджета в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием области обязательств по достижению показателей результативности и соблюдению графика выполнения мероприятий возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии, определенный в соответствии с абзацем первым данного пункта.

20. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет на лицевой счет администратора доходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Департамент принимает решение о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии и возврате указанных средств в доход бюджетов муниципальных образований области в соответствии с постановлением Правительства области от 03.02.2017 № 75-п «Об утверждении Порядка возврата межбюджетных трансфертов и принятия главными администраторами средств областного бюджета решений о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах».

21. В случае неполного финансирования мероприятий в текущем финансовом году, в результате чего на 01 января очередного финансового года образовалась задолженность областного бюджета за фактически выполненные работы, подтвержденные актами выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 в рамках муниципальных контрактов, данные объемы выполненных работ подлежат финансированию в очередном финансовом году.

22. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидий.

23. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

24. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Оценка результативности и эффективности использования субсидий осуществляется ежегодно ответственным исполнителем ПП на основании отчетов о результатах использования субсидии в рамках ПП, представленных органами местного самоуправления.

26. Целевым показателем результата использования субсидий является ввод в действие распределительных газовых и локальных водопроводов сетей в сельской местности в рамках ПП (километров), количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой (штук).

Плановое значение показателя на текущий год устанавливается в соглашении.

Фактическое значение показателя определяется на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления в соответствии с абзацем вторым пункта 15 Порядка.

Показатель результативности использования субсидий (R') рассчитывается по формуле:

R' = (Xi факт. / Xi план.) × 100%,

где:

Xi факт. – значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi план. – плановое (целевое) значение показателя.

При значении R' ≤ 80 процентов результативность использования субсидий признается низкой, при значении 80 процентов < R' < 100 процентов – средней, при значении R' ≥ 100 процентов – высокой.

Показатель эффективности использования субсидий (R) рассчитывается по формуле:

R = R' / (F тек. / F план.) × 100%,

где:

R' – показатель результативности;

F тек. – объем фактически использованных субсидий;

F план. – плановая сумма финансирования за текущий год.

При значении R' ≤ 80 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, при значении 80 процентов < R' < 100 процентов – средней, при значении R' ≥ 100 процентов – высокой.

Приложение 1  
к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий

по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

Форма

# **ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских**

# **территориях, под компактную жилищную застройку, по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования области)**

Единица измерения: рублей

1. Движение денежных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Средства областного бюджета | | | |
| всего | | в том числе средства субсидии из федерального бюджета | |
| за от­четный период | нарастающим ито­гом с начала года | за от­четный период | нарастающим ито­гом с начала года |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток субсидии на начало года, всего | х | х | |  |  |
| из них: |  |  | |  |  |
| подлежит возврату в федеральный бюджет | х | х | |  |  |
| Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного бюджета |  |  | |  |  |
| Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования области расходов, в целях осуществления которых предоставлена субсидия |  |  | | х | х |
| Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования области из областного бюджета | х | х | |  |  |
| Израсходовано средств бюджета муниципального образования области (кассовый расход) |  |  | |  |  |
| Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования области, всего | х | х | |  |  |
| в том числе |  |  | |  |  |
| использованных не по целевому назначению в текущем году | х | х | |  |  |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | х | х | |  |  |
| использованных в предшествующие годы | х | х | |  |  |
| Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования области, всего | х | х | |  |  |
| в том числе |  |  | |  |  |
| остаток средств субсидии на начало года | х | х | |  |  |
| использованных не по целевому назначению | х | х | |  |  |
| использованных в предшествующие годы | х | х | |  |  |
| Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего | х | х | |  |  |
| из них: |  |  | |  |  |
| подлежит возврату в областной бюджет | х | | х |  |  |

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования области,

софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | | Наиме­нование меро­приятия | Код строки | Преду­смотрено бюджетных ассигнований в областном бюджете на 20\_\_\_ г. | Кассовые расходы областного бюджета | | Уровень софинансирования,  % | Справочно | | | | |
| преду­смотрено бюджетных ассиг­нований в бюджете муни­ципального образова­ния области на 20\_\_\_ г. | поступило из об­ластного бюджета | уровень со­финан­сирова­ния, % | кассовые расходы бюджета муници­пального образо­вания | |
| код по бюд­жетной клас­сификации | наименование |
| за от­четный период | нараста­ющим ито­гом с начала года | за от­четный период | нарас­таю­щим ито­гом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение 2  
к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам

на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

Форма

**ОТЧЕТ  
о достижении значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета**

**местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры**

**и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку,**

**по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества) | Наименование показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение показателя результативности | Значение показателя результативности | | Величина отклонения, % | Причина отклонения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по обустройству объектами

инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях,

под компактную жилищную застройку

Форма

# **ОТЧЕТ об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству**

# **(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)**

# **объектов капитального строительства по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование муниципального образования области)**

Единица измерения: рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Место нахождения (адрес) | Вид строительства | Код строки | Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства | | | | | | | | | | | |
| предусмотрено в областном бюджете | | | | | | предусмотрено в местном бюджете (справочно) | | | | | |
| текущий 20\_\_\_ г. | | плановый период | | | | текущий 20\_\_\_ г. | | плановый период | | | |
| 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем субсидии из федерального бюджета (справочно) | | | | | | Землеотвод | | Утверждение контракта на проектирова­ние | Утверждаемая техническим заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства | | | |
| текущий 20\_\_\_ г. | | плановый период | | | | утверждение документации по планировке территории | предоставление земельного участка заказчику | предельная стоимость строительства | | нормативный срок строительства | |
| 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (мм. гггг) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения) | | | | | Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок | Дата заключения контракта |
| государственной экспертизы проектной документации | | государственной историко-культурной экспертизы | государственной экологической экспертизы | о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | базисный уровень цен (2001 г.) | | текущий уровень цен |
| план | факт | план | факт |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | |
| базисный уровень цен (2001 г.) | | | | | | текущий уровень цен (20\_г.) | | | | | | областной бюджет | | местный бюджет | |
| текущий 20\_\_\_ г. | | плановый период | | | | текущий 20\_\_\_ г. | | плановый период | | | | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен (20\_\_\_ г.) | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен  (20\_\_\_ г.) |
| 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3

к Государственной программе

**ПОРЯДОК**

**предоставления субсидий из областного бюджета**

**местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий**

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее – Порядок) определяет механизм и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее – субсидии) в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» (далее – Государственная программа).

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области (далее – органы местного самоуправления) полномочий, связанных с благоустройством сельских территорий.

3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии является департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – департамент).

4. Субсидии предоставляются на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее – проекты). Проект, на реализацию которого предоставлена субсидия, необходимо реализовать до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

5. Субсидии предоставляются на реализацию проектов по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

6. Размер субсидии составляет не более 70 процентов от общей стоимости проекта и не превышает 2 млн. руб. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и другие формы).

Размер софинансирования мероприятий по благоустройству сельских территорий из федерального бюджета утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.

Доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета составляет не ниже 5 процентов от общей стоимости проекта.

В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования области, субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в местном бюджете.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования области, размер субсидии изменению не подлежит.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при соблюдении следующих условий:

- наличие утвержденных муниципальных программ, включающих мероприятия, связанные с благоустройством сельских территорий, а также соответствие мероприятий, связанных с благоустройством сельских территорий, требованиям Государственной программы;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения, в рамках мероприятий муниципальных программ;

- наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключенного департаментом и муниципальным образованием области;

- соблюдение органами местного самоуправления целевых направлений расходования субсидии, установленных Порядком;

- выполнение требований к показателям результативности предоставления субсидии, установленных Порядком;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 25 Порядка;

- возврат муниципальным образованием области в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, при невыполнении обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии;

- наличие документов (договоров, соглашений и т.п.), подтверждающих участие граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и другие формы).

8. Организатором отбора муниципальных образований области, реализующих проекты и претендующих на получение субсидии (далее – отбор), является департамент.

9. Департамент размещает на своей странице на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о сроках начала и окончания приема заявок на участие в отборе (далее – заявки), номера контактных телефонов для получения информации о проведении отбора не позднее чем за 5 дней до начала приема заявок.

Департамент производит прием и регистрацию заявок ежедневно в течение 15 рабочих дней с момента размещения на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, указанной в абзаце первом данного пункта.

10. В установленные опубликованным объявлением сроки муниципальные образования области представляют в департамент заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением следующих документов:

- паспорт проекта по форме согласно приложению 2 к Порядку;

- копия нормативного правового акта муниципального образования области об утверждении схемы территориального планирования муниципального района и (или) генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта;

- копия нормативного правового акта муниципального образования области об утверждении муниципальной программы по устойчивому развитию муниципального образования области, на территории которого планируется реализация проекта;

- документы (договоры, соглашения и т.п.), подтверждающие участие граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном выражении), предоставление помещения, технических средств и другие формы);

- выписка из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающая финансирование мероприятий, указанных в пункте 5 Порядка;

- копия документа, подтверждающего принятие решения о реализации проекта (протокола собрания граждан);

- положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и технической документации в зависимости от вида работ (проектная документация, рабочий проект, локальная смета, сводный сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и др.). Сметная стоимость определяется в ценах, сложившихся на год подачи заявки;

- списки граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, с указанием фамилии, имени, отчества и подписи каждого участника;

- презентация проекта (слайды, видео).

11. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть представлены в печатном виде на русском языке, помещены в папку, прошиты и пронумерованы, не должны иметь подчисток, при­писок, зачеркнутых слов и иных исправлений.

Копии документов должны быть заверены подписью главы муниципального образования области или иного лица, уполномоченного на это, и печатью.

12. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 10 Порядка;

- оформление представленных документов с нарушением тре­бований, указанных в пункте 11 Порядка;

- представление документов позднее срока, указанного в объявлении.

13. Муниципальное образование области, получившее отказ в приеме документов, имеет право на повторное представление документов в сроки, указанные в объявлении.

14. Поступившие документы регистрируются в книге учета заявок с проставлением регистрационного номера, даты и времени регистрации.

15. Отбор осуществляется в соответствии с критериями оценки проектов, приведенными в приложении 3 к Порядку.

16. Отбор осуществляется комиссией по отбору проектов (далее – комиссия). Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом департамента.

17. Заседание комиссии проводится не позднее 15 рабочих дней после даты окончания приема заявок.

18. В соответствии с критериями оценки проектов, реализуемых с участием граждан, проживающих в сельской местности, комиссия формирует список проектов, претендующих на получение субсидии. Решение о предоставлении субсидии выносится на основании суммы набранных баллов.

Максимальное итоговое количество баллов – 40.

Победителями отбора признаются проекты, набравшие более 50 процентов от максимального итогового количества баллов.

19. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту в рамках реализации Государственной программы, в соответствии с показателем результативности использования субсидии, доведенным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации), направленных на комплексное развитие сельских территорий, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству сельских территорий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В случае если объем средств, указанный в заявках победителей отбора, превышает лимит бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субсидий, в полном объеме субсидии предоставляются заявителям, чьи заявки набрали наибольшее количество баллов.

Заявителю, чья заявка набрала наименьшее количество баллов, субсидия предоставляется исходя из остатка лимитов бюджетных обязательств.

При наличии нескольких проектов с одинаковым количеством баллов победителем отбора считается муниципальное образование области, представившее проект в более ранний срок.

20. Итоги отбора оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем и секретарем комиссии не позднее 3 рабочих дней с момента заседания комиссии и размещается на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола.

21. Перечень муниципальных образований области, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, утверждается приказом департамента в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола.

22. Распределение субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий по благоустройству сельских территорий. Размер субсидии, предоставляемой сельскому поселению (C*i*), рассчитывается по следующей формуле:

где:

0,7 – доля субсидии за счет средств областного бюджета и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета;

S*i* – стоимость отобранного проекта;

*v* – объем средств областного бюджета и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год;

*n* – количество отобранных проектов.

Распределение субсидий утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

23. Основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключенное между департаментом и муниципальными образованиями – получателями субсидии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями, установленными федеральным соглашением между федеральным органом исполнительной власти и Ярославской областью и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

24. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление местным бюджетам субсидий осуществляется в пределах утвержденного на соответствующий квартал кассового плана областного бюджета, формируемого с учетом сроков перечисления субсидий, предусмотренных соответствующими соглашениями.

25. Муниципальное образование области представляет в департамент:

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме согласно приложению 4 к Порядку – ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению 5 к Порядку – по итогам года, в срок до 10 января года, следующего за отчетным.

26. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем бюджетных средств;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n − общее количество показателей результативности использования субсидии;

k − коэффициент возврата субсидии;

0,1 – коэффициент, предусмотренный пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = ∑ Di / m,

где Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

27. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии («растущие показатели»), − по формуле:

Di = 1 – Ti / Si,

где:

Ti − фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si − плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии («убывающие показатели»), − по формуле:

Di = 1 – Si / Ti.

28. В случае образования экономии в результате заключения муниципальных контрактов (договоров) департамент уменьшает сумму субсидии из областного бюджета на сумму возникшей экономии путем заключения с муниципальным районом (городским округом) области дополнительного соглашения.

В случае возникновения экономии, образовавшейся в ходе исполнения муниципальных контрактов (договоров), излишние средства возвращаются в областной бюджет.

В случае уменьшения сумм предоставляемых муниципальным образованиям области субсидий в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Сокращение средств производится в объёме высвободившихся средств пропорционально доле финансирования из соответствующих бюджетов.

29. В случае уменьшения суммы субсидии, предоставляемой муниципальному образованию области, в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

30. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет на лицевой счет администратора доходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Департамент принимает решение о наличии потребности в неиспользованных остатках субсидии и возврате указанных средств в доход бюджетов муниципальных образований области в соответствии с постановлением Правительства области от 03.02.2017 № 75-п «Об утверждении Порядка возврата межбюджетных трансфертов и принятия главными администраторами средств областного бюджета решений о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах».

31. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидий.

32. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

33. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Оценка результативности и эффективности использования субсидий осуществляется ежегодно ответственным исполнителем Государственной программы на основании отчетов о результатах использования субсидии в рамках Государственной программы, представленных органами местного самоуправления.

35. Целевым показателем результативности использования субсидий является количество проектов.

Форма планового значения показателя результативности использования субсидий на текущий год приведена в приложении 6 к Порядку.

Фактическое значение показателя результативности использования субсидий определяется на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления в соответствии с абзацем вторым пункта 25 Порядка.

Показатель результативности использования субсидий (R') рассчитывается по формуле:

R' = (Xi факт. / Xi план.) × 100 %,

где:

Xi факт. – значение i-го целевого показателя результативности использования субсидий на конец года;

Xi план. – плановое (целевое) значение показателя результативности использования субсидий.

При значении R' ≤ 80 процентов результативность использования субсидий признается низкой, при значении 80 процентов < R' < 100 процентов – средней, при значении R' ≥ 100 процентов – высокой.

Показатель эффективности использования субсидий (R) рассчитывается по формуле:

R = R' / (F тек. / F план.) × 100 %,

где:

R' – показатель результативности использования субсидий;

F тек. – объем фактически использованных субсидий;

F план. – плановая сумма финансирования за текущий год.

При значении R' ≤ 80 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, при значении 80 процентов < R' < 100 процентов – средней, при значении R' ≥ 100 процентов – высокой.

Приложение 1  
к [Порядку](#sub_50001) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий

Форма

**ЗАЯВКА   
на участие в отборе муниципальных образований области,**

**реализующих мероприятия по благоустройству сельских территорий**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование муниципального образования области)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований области, реализующих общественно значимые проекты с участием граждан, проживающих в сельской местности, и претендующих на получение субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования области)

гарантирует достоверность представляемых сведений и выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Глава муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2  
к [Порядку](#sub_50001) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий

Форма

**ПАСПОРТ   
проекта по благоустройству сельских территорий**

Общая характеристика проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования области |  |
| Наименование сельского поселения муниципального образования области |  |
| Направление реализации проекта |  |
| Наименование проекта, адрес объекта или описание местоположения объекта (отдаленность сельского поселения от районного центра, км) |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта (орган местного самоуправления муниципального образования области) |  |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) |  |
| Дата начала реализации проекта |  |
| Дата окончания реализации проекта |  |
| Общие расходы по проекту, тыс. руб. |  |
| в том числе за счет: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации не превышает 2 млн. руб. и не более 70 процентов от общей стоимости проекта) |  |
| средств местного бюджета (при наличии средств, подтвержденных выпиской из решения представительного органа местного самоуправления, подтверждающей наличие ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления в рамках соответствующей муниципальной целевой программы, включающей расшифровку по перечню мероприятий) |  |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего |  |
| из них вклад граждан, тыс. руб.: |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.: |  |
| денежными средствами |  |
| трудовым участием |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |
| вклад юридических лиц, тыс. руб.: |  |
| денежными средствами |  |
| предоставлением помещений |  |
| техническими средствами |  |
| трудовым участием |  |
| иное (указать наименование вида расходов) |  |

Трудовое участие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человеко-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
|  |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |

Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проживающего в сельском поселении, человек |  |
| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек |  |
| из них в возрасте до 30 лет |  |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта |  |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек |  |
| в том числе: |  |
| непосредственно, человек |  |
| косвенно, человек |  |

Описание проекта (не более 3 страниц):

- описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), общественная значимость;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для сельского поселения, общественная значимость;

- цели и задачи проекта;

- мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), осуществление которых планируется в ходе реализации проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

Если реализация проекта может оказать отрицательное воздействие на состояние окружающей среды, то необходимо описать это воздействие и предлагаемые меры по его устранению или смягчению.

Ожидаемые результаты проекта.

Конкретные практические результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта (с указанием количественных показателей).

Смета расходов по проекту: тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Запрашиваемые средства (грант) | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники) | Общие расходы по проекту |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования области |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель  (должность, контактный телефон) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |

Приложение 3  
к [Порядку](#sub_50001) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий

**КРИТЕРИИ  
оценки проектов по благоустройству сельских территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование критерия оценки, единица измерения | Документ, подтверждающий критерий оценки | Показатели | Оценка, баллов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество человек, которые получат пользу непосредственно и (или) косвенно, человек | паспорт проекта | от 0 до 500 включительно | 1 |
| от 501 до 1000 включительно | 3 |
| свыше 1000 | 5 |
| 2. | Месторасположение сельского поселения (отдаленность сельского поселения от районного центра, км) | паспорт проекта | до 25 включительно | 1 |
| от 26 до 50 включительно | 3 |
| свыше 50 | 5 |
| 3. | Срок реализации проекта, месяцев | паспорт проекта | свыше 6 | 1 |
| от 4 до 6 включительно | 3 |
| до 3 включительно | 5 |
| 4. | Размер запрашиваемого гранта, тыс. руб. | паспорт проекта | от 1301 до 2000 включительно | 1 |
| от 601 до 1300 включительно | 3 |
| до 600 включительно | 5 |
| 5. | Общая сумма софинансирования проекта из местного бюджета, тыс. руб. | паспорт проекта, выписка из решения представительного органа муниципального образования области с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году на исполнение расходных обязательств муниципального образования области на очередной финансовый год | от 10 до 30 включительно | 1 |
| от 31 до 50 включительно | 3 |
| свыше 50 | 5 |
| 6. | Уровень софинансирования проекта его инициаторами, % | паспорт проекта, документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников (гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о наличии средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды, купли-продажи, дарения помещения, технических средств, материалов, оборудования) | граждане | |
| от 0 до 10 включительно | 1 |
| от 11 до 30 включительно | 3 |
| свыше 30 | 5 |
| юридические лица (индивидуальные предприниматели) | |
| от 0 до 10 включительно | 1 |
| от 11 до 30 включительно | 3 |
| свыше 30 | 5 |
| 7. | Доля населения сельского поселения, участвующего в реализации проекта, в общей численности населения, проживающего в сельском поселении, % | паспорт проекта (общая численность населения, проживающего в сельском поселении, определяется на основании сведений территориального органа Федеральной службы государственной статистики) | от 0 до 10 включительно | 1 |
| от 11 до 30 включительно | 3 |
| свыше 30 | 5 |
| 8. | Доля лиц в возрасте до 30 лет, участвующих в реализации проекта, в общем числе лиц, участвующих в реализации проекта, % | паспорт проекта, списки граждан – участников проекта | от 0 до 10 включительно | 1 |
| от 11 до 30 включительно | 3 |
| свыше 30 | 5 |
|  | Максимальный балл |  |  | 40 |

Приложение 4  
к [Порядку](#sub_50001) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий

Форма

**ОТЧЕТ  
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия из областного бюджета**

**местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству** **сельских территорий,  
по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года  
по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (наименование муниципального образования области)**

1. Движение денежных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Средства областного бюджета | | | |
| всего | | в том числе средства субсидии из федерального бюджета | |
| за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток средств субсидии на начало года, всего | х | х |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| подлежит возврату в федеральный бюджет | х | х |  |  |
| Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования области из областного бюджета |  |  |  |  |
| Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования области расходов, в целях осуществления которых предоставлена субсидия |  |  | х | х |
| Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования области из областного бюджета | х | х |  |  |
| Израсходовано средств бюджета муниципального образования области (кассовый расход) |  |  |  |  |
| Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования, всего | х | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| использованных не по целевому назначению в текущем году | х | х |  |  |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | х | х |  |  |
| использованных в предшествующие годы | х | х |  |  |
| Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования области, всего | х | х |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| остаток средств субсидии на начало года | х | х |  |  |
| использованных не по целевому назначению | х | х |  |  |
| использованных в предшествующие годы | х | х |  |  |
| Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего | х | х |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| подлежит возврату в областной бюджет | х | х |  |  |

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования области, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | | Наимено­вание меропри­ятия | Код строки | Предусмот­рено бюджетных ассигнова­ний в областном бюджете на 20\_ г. | Кассовые расходы областного бюджета | | Уровень софинан­сирова­ния, % | Справочно | | | | |
| предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования области на 20\_ г. | посту­пило из област­ного бюдже­та | уровень софи­нан­сирова­ния, % | кассовые расходы бюджета муниципального образования | |
| код по бюджетной классифи­ка­ции | наиме­но­вание |
| за отчет­ный период | нараста­ющим итогом с начала года | за отчетный период | нараста­ющим итогом с начала года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение 5  
к [Порядку](#sub_50001) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий

Форма

**ОТЧЕТ  
о достижении значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета**

**местным бюджетам** **на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий,  
по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (наименование муниципального образования области)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества) | Наименование показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение показателя результативности | Значение показателя результативности | | Величина отклонения, % | Причина отклонения |
| плановое | фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | количество проектов по благоустройству сельских территорий | ед. |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального

образования области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6  
к [Порядку](#sub_50001) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий

Форма

**ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
 показателя результативности использования субсидий из областного бюджета местным бюджетам**

**на проведение мероприятий по благоустройству** **сельских территорий,**

**на \_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | Год, на который запланировано достижение показателя |
| Благоустройство сельских территорий | количество проектов по благоустройству сельских территорий | ед. |  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение 4

к Государственной программе

**ПРАВИЛА  
предоставления и распределения субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (далее – субсидия).

Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета, а также средств областного бюджета, предоставляемых в части соответствующего софинансирования с федеральным бюджетом.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, приведенными в приложении № 9 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила предоставления субсидий).

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа города Ярославля).

2. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы (далее – Государственная программа), предусматривающих мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее – автомобильные дороги).

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли.

К объектам производства и переработки продукции в настоящих Правилах относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

3. Дублирование предоставления субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, с иными мероприятиями государственной поддержки в рамках реализации мероприятий Государственной программы не допускается.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в виде субсидии, является департамент дорожного хозяйства Ярославской области (далее – департамент).

5. Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии является наличие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования области, в федеральном соглашении между Правительством области и Федеральным дорожным агентством, заключенном в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, Правилами предоставления субсидии.

Отбор муниципальных образований области осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества».

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями области утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расходование средств федерального бюджета, а также средств областного бюджета, предоставляемых в части соответствующего софинансирования с федеральным бюджетом, на предоставление субсидии осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из местного бюджета составляет не менее 5 процентов.

8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

- наличие муниципальной программы, утверждающей перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям Государственной программы, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

- наличие в бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- заключение соглашения между департаментом и органом местного самоуправления муниципального образования области (далее – соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по [типовой форме](https://internet.garant.ru/#/document/72148220/entry/1000), утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

10. Муниципальное образование области может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значения показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

11. Муниципальное образование области представляет департаменту копии разрешений на ввод объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в эксплуатацию с приложением пояснительной записки, которая в случае недостижения значения показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением, должна отражать информацию о технической готовности и причинах неввода в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог, реализация которых предусмотрена соглашением, не позднее последнего рабочего дня года реализации мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в рамках соглашения.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя результативности использования субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренного соглашением мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).

13. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в установленном порядке на счета Управления Федерального казначейства по Ярославской области в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Порядок и условия возврата средств из бюджета муниципального образования области в областной бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и их последующее использование установлены [пунктами 16 – 20](https://internet.garant.ru/#/document/70756458/entry/116) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

15. Показателем результативности использования субсидии является ввод в эксплуатацию автомобильных дорог (км).

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется департаментом путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год со значением показателя результативности использования субсидии, предусмотренным соглашением.

16. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием области к нему применяются меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за достоверность представляемых департаменту сведений и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципального образования области.

18. Контроль за соблюдением муниципальным образованием области условий предоставления субсидий осуществляется департаментом и органом государственного финансового контроля Ярославской области.

Приложение 5

к Государственной программе

# **ПАСПОРТА**

# **объектов капитального строительства/реконструкции**

# **(инвестиционных проектов)**

Паспорт 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинская со строительством мостового перехода через реку Сутку в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение сельского населения Мышкинского муниципального района автомобильными дорогами, отвечающими нормативным требованиям |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Мышкинский муниципальный район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта (в текущих ценах) | 59350,00 тыс. руб. |
| 7. | Количественный показатель результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | протяженность дороги –  0,311 километра |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | реконструкция автомобильной дороги Савинское – Осиновцы – Бородино – Левково с подъездом к дер. Бородино в Ростовском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение сельского населения Ростовского муниципального района автомобильными дорогами, отвечающими нормативным требованиям |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Ростовский муниципальный район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта (в текущих ценах) | 45540,00 тыс. руб. |
| 7. | Количественный показатель результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | протяженность дороги –  0,883 километра |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | реконструкция автомобильной дороги Плоски – Никиткино в Угличском муниципальном районе, Ярославская область, Угличский район |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение сельского населения Угличского муниципального района автомобильными дорогами, отвечающими нормативным требованиям |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | дер. Плоски, дер. Никиткино, Угличский муниципальный район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта (в текущих ценах) | 24470,00 тыс. руб. |
| 7. | Количественный показатель результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | протяженность дороги –  1,436 километра |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | реконструкция автомобильной дороги Климовское – Ананьино – Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение сельского населения Ярославского муниципального района автомобильными дорогами, отвечающими нормативным требованиям |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта (в текущих ценах) | 38360,00 тыс. руб. |
| 7. | Количественный показатель результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | протяженность дороги –  0,540 километра |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | реконструкция автомобильной дороги Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | обеспечение сельского населения Брейтовского муниципального района автомобильными дорогами, отвечающими нормативным требованиям |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Брейтовский муниципальный район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта (в текущих ценах) | 32500,00 тыс. руб. |
| 7. | Количественный показатель результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | протяженность дороги –  0,77355 километра |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | проект по обустройству объектами инженерной инфраструктуры с. Андроники |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | развитие агропромышленного комплекса на территории Кузнечихинского сельского поселения путем создания инфраструктуры для жителей поселения и работников сельскохозяйственных предприятий |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Ярославская область, Ярославский район, с. Андроники |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 6. | Сметная (предполагаемая, предельная) стоимость объекта | 7436,2 тыс. руб. |
| 7. | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 30 потребителей сетевого газа, протяженность газопровода –  2,008 км |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | газификация дер. Иваники |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | повышение уровня газификации Даниловского муниципального района |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Ярославская область, Даниловский муниципальный район, дер. Иваники |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 6. | Сметная (предполагаемая, предельная) стоимость объекта | 4843,9 тыс. руб. |
| 7. | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 35 потребителей сетевого газа, протяженность газопровода –  1,9283 км |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | распределительный поселковый газопровод по дер. Головино Угличского муниципального района |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | повышение уровня газификации Угличского муниципального района |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | дер. Головино Угличского муниципального района |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 6. | Сметная (предполагаемая, предельная) стоимость объекта | 15956,28 тыс. руб. |
| 7. | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 103 потребителя сетевого газа, протяженность газопровода –  3,323 км |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | 0,860 |

Паспорт 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | распределительный газопровод дер. Ново, Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | повышение уровня газификации Ярославского муниципального района |
| 3. | Сроки строительства/ реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Ярославская область, Ярославский муниципальный район, дер. Ново |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 6. | Сметная (предполагаемая, предельная) стоимость объекта | 5263,31 тыс. руб. |
| 7. | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 58 потребителей сетевого газа, протяженность газопровода –  1,3317 км |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

Паспорт 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | газификация с. Купанское Переславского муниципального района |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | повышение уровня газификации Переславского муниципального района |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта  (адрес земельного участка) | Ярославская область, Переславский муниципальный район, с. Купанское |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области |
| 6. | Сметная (предполагаемая, предельная) стоимость объекта | 45676,09 тыс. руб. |
| 7. | Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 344 потребителя сетевого газа, протяженность газопровода –  22,715 км |
| 8. | Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* |  |

\* В соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества».

Приложение 6

к Государственной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**сельских поселений, сельских населенных пунктов и сельских агломераций Ярославской области, на территории которых планируется реализация мероприятий государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»**

**на 2020 – 2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения, сельского населенного пункта, сельской агломерации | Количество жителей на 01.01.2019, человек |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Большесельский муниципальный район | | |
| 1. | Дер. Абашево | 17 |
| 2. | С. Благовещенье | 36 |
| 3. | Дер. Большое Лопатино | 13 |
| 4. | Дер. Большое Муравьево | 10 |
| 5. | Дер. Борисовское | 420 |
| 6. | Дер. Будаково | 30 |
| 7. | Дер. Ваулово | 21 |
| 8. | Дер. Каплино | 71 |
| 9. | Дер. Климово | 22 |
| 10. | Дер. Кузьминское | 38 |
| 11. | Дер. Нерезово | 14 |
| 12. | Дер. Новое Гостилово | 217 |
| 13. | Дер. Поздеевское | 10 |
| 14. | Дер. Протасово | 10 |
| 15. | Дер. Пуслищево | 10 |
| 16. | Дер. Савинское | 14 |
| 17. | Дер. Слободка | 10 |
| 18. | Дер. Андреевское | 15 |
| 19. | Дер. Вакулово | 19 |
| 20. | Дер. Демидово | 11 |
| 21. | С. Елохово | 12 |
| 22. | Дер. Ивановское | 18 |
| 23. | Дер. Лыткино | 85 |
| 24. | Дер. Михеево | 19 |
| 25. | Дер. Саморядово | 21 |
| 26. | Дер. Андреево | 17 |
| 27. | С. Большое Село | 3514 |
| 28. | Дер. Ваулино | 25 |
| 29. | Дер. Гартово | 12 |
| 30. | Дер. Горки | 13 |
| 31. | С. Дунилово | 608 |
| 32. | Дер. Игрищи | 125 |
| 33. | Дер. Колошино | 41 |
| 34. | Дер. Кулыново | 25 |
| 35. | С. Никольское | 35 |
| 36. | Дер. Прибылово | 24 |
| 37. | Дер. Сельцо | 286 |
| 38. | Дер. Совкино Ближнее | 15 |
| 39. | Дер. Уткино | 24 |
| 40. | Дер. Фофаново | 25 |
| 41. | Дер. Шамнино | 112 |
| 42. | Дер. Арефино | 20 |
| 43. | Дер. Байково | 127 |
| 44. | Дер. Борщевка | 16 |
| 45. | Дер. Варегово | 26 |
| 46. | Дер. Миглино | 355 |
| 47. | Дер. Половинкино | 10 |
| 48. | Дер. Федорково | 18 |
| 49. | Дер. Якимково | 16 |
| 50. | Дер. Аферово | 11 |
| 51. | Дер. Высоково | 252 |
| 52. | Дер. Противье | 31 |
| 53. | Дер. Новое | 490 |
| 54. | Дер. Приречье | 16 |
| 55. | Дер. Гари | 144 |
| 56. | Дер. Калитино | 24 |
| 57. | Дер. Девницы | 99 |
| 58. | Дер. Малинки | 14 |
| 59. | Дер. Дерягино | 12 |
| 60. | Дер. Терехово | 13 |
| 61. | Дер. Иванцево | 121 |
| 62. | Дер. Гаврильцево | 38 |
| 63. | С. Варегово | 908 |
| 64. | Дер. Лесное Варегово | 17 |
| 65. | Дер. Старое Варегово | 42 |
| 66. | Дер. Муравьево | 15 |
| 67. | С. Шельшедом | 192 |
| 68. | Дер. Мешково | 5 |
| 69. | Дер. Каюрово | 24 |
| 70. | Станция Ваулово | 11 |
| 71. | Дер. Малое Сайгатово | 1 |
| 72. | Дер. Елизарово | 12 |
| 73. | Дер. Борисцево | 4 |
| 74. | Дер. Кадино | 2 |
| 75. | Дер. Пронино | 3 |
| 76. | Дер. Есипово | 2 |
| 77. | Дер. Слугинское | 3 |
| 78. | Дер. Михальцево | 1 |
| 79. | Дер. Пенники | 11 |
| 80. | Дер. Шалово | 3 |
| 81. | Дер. Глебово | 2 |
| 82. | Большесельское сельское поселение | 6677 |
| 83. | Благовещенское сельское поселение | 1144 |
| 84. | Вареговское сельское поселение | 1356 |
| Борисоглебский муниципальный район | | |
| 1. | С. Вощажниково | 580 |
| 2. | С. Неверково | 170 |
| 3. | Дер. Юркино | 320 |
| 4. | Дер. Сигорь | 86 |
| 5. | Пос. Борисоглебский | 5426 |
| 6. | Пос. Красный Октябрь | 446 |
| 7. | С. Красново | 151 |
| 8. | Дер. Селище | 225 |
| 9. | Дер. Турово | 113 |
| 10. | Дер. Андреевское | 275 |
| 11. | С. Яковцево | 227 |
| 12. | С. Протасьево | 70 |
| 13. | С. Титово | 93 |
| 14. | Дер. Старово-Смолино | 115 |
| 15. | Дер. Варусово | 67 |
| 16. | С. Высоково | 207 |
| 17. | Дер. Козино | 120 |
| 18. | С. Давыдово | 98 |
| 19. | С. Ивановское | 100 |
| 20. | Дер. Резанка | 133 |
| 21. | С. Кондаково | 85 |
| 22. | Дер. Инальцино | 148 |
| 23. | С. Покровское | 99 |
| 24. | Дер. Березники | 327 |
| 25. | С. Щурово | 108 |
| 26. | С. Зачатье | 129 |
| 27. | С. Сущево | 101 |
| 28. | Борисоглебское сельское поселение | 6442 |
| 29. | Инальцинское сельское поселение | 1110 |
| 30. | Андреевское сельское поселение | 993 |
| 31. | Высоковское сельское поселение | 1241 |
| 32. | Вощажниковское сельское поселение | 2031 |
| Брейтовский муниципальный район | | |
| 1. | С. Брейтово | 3421 |
| 2. | С. Прозорово | 318 |
| 3. | Дер. Овинчищи | 0 |
| 4. | С. Покровское на Сити | 92 |
| 5. | Дер. Дуденево | 58 |
| 6. | Дер. Малая Новинка | 13 |
| 7. | Дер. Белорусс | 4 |
| 8. | Дер. Комарово | 7 |
| 9. | Дер. Медухово | 92 |
| 10. | Дер. Остряковка | 133 |
| 11. | Дер. Тимонино | 21 |
| 12. | Дер. Промежки | 15 |
| 13. | Дер. Себельское | 38 |
| 14. | Дер. Кривцово | 36 |
| 15. | С. Сутка | 156 |
| 16. | Дер. Филимоново | 41 |
| 17. | Дер. Мусино | 25 |
| 18. | Дер. Ульяниха | 225 |
| 19. | Дер. Носова | 39 |
| 20. | Дер. Новое Мерзлеево | 34 |
| 21. | Дер. Лукинское | 57 |
| 22. | Дер. Черный Враг | 10 |
| 23. | Дер. Водяники | 12 |
| 24. | Дер. Дмитрехово | 9 |
| 25. | Дер. Ляховые | 11 |
| 26. | Дер. Большое Иваньково | 10 |
| 27. | Дер. Соболево | 12 |
| 28. | Дер. Ивановское | 10 |
| 29. | Дер. Тявково | 9 |
| 30. | Дер. Конюхово | 9 |
| 31. | Дер. Шеломово | 30 |
| 32. | Брейтовское сельское поселение | 3824 |
| 33. | Гореловское сельское поселение | 1231 |
| 34. | Прозоровское сельское поселение | 934 |
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | | |
| 1. | Сельская агломерация г. Гаврилов-Ям | 17792 |
| 2. | С. Заячий Холм | 260 |
| 3. | Дер. Прошенино | 277 |
| 4. | С. Унимерь | 108 |
| 5. | Пос. Заря | 163 |
| 6. | Дер. Курдумово | 181 |
| 7. | С. Ставотино | 175 |
| 8. | С. Вышеславское | 47 |
| 9. | С. Стогинское | 286 |
| 10. | Дер. Ульяново | 71 |
| 11. | С. Осенево | 176 |
| 12. | С. Митино | 325 |
| 13. | С. Пружинино | 376 |
| 14. | С. Остров | 129 |
| 15. | Дер. Воронино | 3 |
| 16. | Дер. Гаврецово | 12 |
| 17. | Дер. Ершовка | 16 |
| 18. | С. Заречье | 36 |
| 19. | С. Ильинское-Урусово | 330 |
| 20. | Дер. Калитниково | 1 |
| 21. | Дер. Маланино | 12 |
| 22. | Дер. Настасьино | 1 |
| 23. | Дер. Староселово | 5 |
| 24. | С. Степанчиково | 26 |
| 25. | С. Величково | 1 |
| 26. | Дер. Воронково | 1 |
| 27. | Дер. Голубково | 7 |
| 28. | Дер. Голузиново | 27 |
| 29. | Дер. Жабино | 3 |
| 30. | Дер. Ильцино | 16 |
| 31. | Дер. Коркино | 5 |
| 32. | Дер. Коромыслово | 42 |
| 33. | Станция Коромыслово | 38 |
| 34. | Пос. Кудрявцево | 32 |
| 35. | Дер. Лисицино | 25 |
| 36. | Дер. Лихачево | 28 |
| 37. | Дер. Лычево | 3 |
| 38. | Пос. Мичуриха | 51 |
| 39. | Дер. Овинищи | 7 |
| 40. | Дер. Ратислово | 7 |
| 41. | С. Сотьма | 1 |
| 42. | Дер. Ступкино | 100 |
| 43. | Дер. Талица | 1 |
| 44. | Дер. Феденино | 5 |
| 45. | Дер. Филатово | 3 |
| 46. | Дер. Харнево | 6 |
| 47. | С. Холм-Огарев | 16 |
| 48. | Дер. Цибирино | 4 |
| 49. | Дер. Чаново | 2 |
| 50. | Дер. Чернево | 1 |
| 51. | Дер. Шалаево | 272 |
| 52. | С. Шопша | 1060 |
| 53. | С. Щекотово | 4 |
| 54. | Пос. Ясеневка | 32 |
| 55. | С. Великое | 2122 |
| 56. | Дер. Поляна | 335 |
| 57. | С. Плещеево | 270 |
| 58. | Великосельское сельское поселение | 3569 |
| 59. | Заячье-Холмское сельское поселение | 1574 |
| 60. | Митинское сельское поселение | 1534 |
| 61. | Шопшинское сельское поселение | 1955 |
| Даниловский муниципальный район | | |
| 1. | Сельская агломерация г. Данилов | 14868 |
| 2. | С. Середа | 766 |
| 3. | Пос. Горушка | 576 |
| 4. | С. Дмитриевское | 461 |
| 5. | Дер. Макарово | 302 |
| 6. | Дер. Костюшино | 279 |
| 7. | С. Спас | 264 |
| 8. | Пос. Рощино | 240 |
| 9. | Дер. Туфаново | 230 |
| 10. | Дер. Мишутино | 189 |
| 11. | С. Горинское | 173 |
| 12. | Дер. Кузьмино | 171 |
| 13. | С. Шаготь | 162 |
| 14. | С. Рыжиково | 160 |
| 15. | Дер. Телицино | 155 |
| 16. | Дер. Козлово | 133 |
| 17. | С. Хабарово | 123 |
| 18. | Дер. Ермаково | 122 |
| 19. | Дер. Бабаево | 121 |
| 20. | Дер. Монжаково | 120 |
| 21. | Станция Путятино | 116 |
| 22. | Дер. Попково | 65 |
| 23. | Дер. Иваники | 34 |
| 24. | Дер. Нефедьево | 27 |
| 25. | Дер. Салово | 46 |
| 26. | Дер. Слобода | 90 |
| 27. | Дер. Большой Дор | 16 |
| 28. | Дер. Малый Дор | 13 |
| 29. | Дер. Большое Марьино | 109 |
| 30. | Дер. Пшеничное | 54 |
| 31. | Дер. Торопово | 185 |
| 32. | Дер. Алексеево | 35 |
| 33. | Дер. Зазирки | 2 |
| 34. | Дер. Федурино | 248 |
| 35. | Дер. Семлово | 241 |
| 36. | Даниловское сельское поселение | 4222 |
| 37. | Дмитриевское сельское поселение | 2288 |
| 38. | Середское сельское поселение | 3085 |
| Любимский муниципальный район | | |
| 1. | Сельская агломерация г. Любим | 5100 |
| 2. | Пос. Отрадный | 1200 |
| 3. | Дер. Ермаково | 400 |
| 4. | С. Закобякино | 380 |
| 5. | Дер. Рузбугино | 360 |
| 6. | С. Филиппово | 350 |
| 7. | Дер. Вахромейка | 320 |
| 8. | С. Троица | 310 |
| 9. | Ермаковское сельское поселение | 1077 |
| 10. | Воскресенское сельское поселение | 1038 |
| 11. | Осецкое сельское поселение | 1791 |
| Мышкинский муниципальный район | | |
| 1. | Сельская агломерация г. Мышкин | 5993 |
| 2. | Дер. Белозёрово | 7 |
| 3. | Дер. Борок | 12 |
| 4. | Дер. Бурцево | 9 |
| 5. | Дер. Верхние Плоски | 9 |
| 6. | Дер. Высоцкая | 9 |
| 7. | Дер. Золотуха | 6 |
| 8. | Дер. Ивцино | 9 |
| 9. | Дер. Кирьяново | 21 |
| 10. | Дер. Кулдычево | 8 |
| 11. | Дер. Курзино | 6 |
| 12. | Дер. Ломки | 7 |
| 13. | Дер. Могилицы | 16 |
| 14. | Дер. Неверово | 3 |
| 15. | Дер. Нижние Плоски | 2 |
| 16. | Дер. Палюшино | 51 |
| 17. | Дер. Пашково | 6 |
| 18. | Дер. Петровское | 2 |
| 19. | Дер. Погорелки | 2 |
| 20. | Дер. Позиралки | 1 |
| 21. | Дер. Порхачи | 6 |
| 22. | Дер. Раменье | 3 |
| 23. | Дер. Семёнково | 3 |
| 24. | Дер. Старово | 3 |
| 25. | Дер. Терпилово | 1 |
| 26. | Дер. Угольники | 6 |
| 27. | Дер. Володино | 1 |
| 28. | Дер. Дегтярёво | 2 |
| 29. | Дер. Шалимово | 1 |
| 30. | Дер. Бабайки | 4 |
| 31. | Дер. Борисовка | 14 |
| 32. | Дер. Голодово | 1 |
| 33. | Дер. Горлово | 2 |
| 34. | Дер. Игнатово | 11 |
| 35. | Дер. Игумново | 3 |
| 36. | Дер. Исаково | 8 |
| 37. | Дер. Климово | 27 |
| 38. | Дер. Красново | 7 |
| 39. | Дер. Курово | 3 |
| 40. | Дер. Марьино | 9 |
| 41. | Дер. Пасынково | 5 |
| 42. | Дер. Толпыгино | 16 |
| 43. | Дер. Федосьино | 1 |
| 44. | Дер. Владышино | 3 |
| 45. | Дер. Нефино | 11 |
| 46. | Дер. Парфёново | 1 |
| 47. | Дер. Черново | 2 |
| 48. | Дер. Юрьевское | 41 |
| 49. | Дер. Аниковка | 4 |
| 50. | Дер. Бурдуково | 2 |
| 51. | Дер. Васильевская | 2 |
| 52. | С. Ивановское | 1 |
| 53. | Дер. Кизнево | 3 |
| 54. | Дер. Киселево | 34 |
| 55. | Дер. Коптюшка | 3 |
| 56. | Дер. Костенево | 7 |
| 57. | Дер. Крутец | 32 |
| 58. | Дер. Куракино | 6 |
| 59. | Дер. Лагуново | 1 |
| 60. | Дер. Мошнинская | 1 |
| 61. | Дер. Наумово | 2 |
| 62. | Дер. Оленино | 3 |
| 63. | Дер. Оносово | 4 |
| 64. | Дер. Осташево | 2 |
| 65. | Дер. Палкино | 19 |
| 66. | С. Поводнево | 290 |
| 67. | Дер. Рябинино | 4 |
| 68. | Дер. Семенково | 1 |
| 69. | Дер. Федюково | 5 |
| 70. | Дер. Языково | 1 |
| 71. | Дер. Антеплево | 1 |
| 72. | Дер. Боково | 6 |
| 73. | Дер. Аристово | 20 |
| 74. | Дер. Воскресенское | 6 |
| 75. | Дер. Глазово | 1 |
| 76. | Дер. Глинино | 1 |
| 77. | Дер. Говитаново | 7 |
| 78. | Дер. Дмитриевка | 9 |
| 79. | Дер. Жуково | 7 |
| 80. | Дер. Кологривцево | 20 |
| 81. | Дер. Кувшиново | 4 |
| 82. | Дер. Максаково | 1 |
| 83. | Дер. Малое Поповичево | 12 |
| 84. | Пос. Мерга | 34 |
| 85. | Дер. Черноусово | 3 |
| 86. | Дер. Чириково | 1 |
| 87. | Дер. Блохонка | 5 |
| 88. | Дер. Брагино | 4 |
| 89. | Дер. Гляденки | 4 |
| 90. | Дер. Дружининская | 1 |
| 91. | Дер. Дубровы | 13 |
| 92. | Дер. Кривцово | 2 |
| 93. | Дер. Марганово | 1 |
| 94. | Дер. Мартьяниха | 2 |
| 95. | Дер. Митинская | 9 |
| 96. | Дер. Спирдово | 2 |
| 97. | Дер. Андреевская | 6 |
| 98. | Дер. Артемьево | 2 |
| 99. | Дер. Власовская | 5 |
| 100. | Дер. Горбыли | 6 |
| 101 | Дер. Макаровская | 3 |
| 102. | Дер. Малое Аристово | 1 |
| 103. | Дер. Мокейцево | 2 |
| 104. | Дер. Савёлово | 8 |
| 105. | Дер. Ташлыки | 7 |
| 106. | Дер. Туворово | 3 |
| 107. | Дер. Цикалово | 7 |
| 108. | Дер. Шестихино | 24 |
| 109. | Дер. Юринская | 1 |
| 110. | Пос. Бобойковского льнозавода | 24 |
| 111. | Дер. Глотово | 26 |
| 112. | Дер. Иваново | 2 |
| 113. | Дер. Калинкино | 10 |
| 114. | Дер. Карпово | 5 |
| 115. | Дер. Кустово | 8 |
| 116. | Дер. Мартнево | 3 |
| 117. | Дер. Петряево | 9 |
| 118. | Дер. Хохли | 6 |
| 119. | Дер. Шибалово | 1 |
| 120. | Пос. Шипиловского молокозавода | 8 |
| 121. | Дер. Ананьино | 6 |
| 122. | Дер. Антипово | 13 |
| 123. | Дер. Галачевская | 99 |
| 124. | Дер. Гордеевка | 3 |
| 125. | Дер. Дворково | 6 |
| 126. | Дер. Зарубино | 44 |
| 127. | Пос. Заря | 4 |
| 128. | Дер. Зиновская | 4 |
| 129. | Дер. Коплино | 1 |
| 130. | Дер. Кузьминская | 2 |
| 131. | Дер. Лукьяново | 3 |
| 132. | Дер. Муракино | 3 |
| 133. | Дер. Петровское | 6 |
| 134. | Дер. Пятинское | 5 |
| 135. | Дер. Романовка | 51 |
| 136. | Дер. Тетерюхино | 3 |
| 137. | Дер. Тимонино | 9 |
| 138. | Дер. Третьяковка | 41 |
| 139. | Дер. Хохловка | 1 |
| 140. | Дер. Чебыхино | 27 |
| 141. | Дер. Шамино | 5 |
| 142. | Дер. Шелухино | 1 |
| 143. | Дер. Борисовская | 16 |
| 144. | Дер. Василисино | 4 |
| 145. | Дер. Манушино | 2 |
| 146. | Дер. Новоселки | 2 |
| 147. | Дер. Ободаево | 20 |
| 148. | Дер. Савелово | 1 |
| 149. | Дер. Семаксино | 1 |
| 150. | Дер. Ступино | 29 |
| 151. | Дер. Сумароково | 3 |
| 152. | Дер. Антеплево | 31 |
| 153. | Дер. Володино | 18 |
| 154. | Дер. Дубровки | 28 |
| 155. | С. Еремейцево | 34 |
| 156. | Дер. Кадочник | 25 |
| 157. | Дер. Коровино | 24 |
| 158. | Дер. Костюрино | 90 |
| 159. | Дер. Речная | 14 |
| 160. | Дер. Рыпы | 14 |
| 161. | Дер. Сосновец | 13 |
| 162. | С. Учма | 30 |
| 163. | Пос. Юхоть | 192 |
| 164. | С. Охотино | 185 |
| 165. | Дер. Починок | 46 |
| 166. | Дер. Крутово | 28 |
| 167. | Дер. Папоротная | 28 |
| 168. | Дер. Синицино | 59 |
| 169. | Дер. Тараканово | 29 |
| 170. | Дер. Серково | 39 |
| 171. | Дер. Пятинское | 30 |
| 172. | С. Шипилово | 76 |
| 173. | Дер. Крюково | 69 |
| 174. | С. Флоровское | 108 |
| 175. | Дер. Кокошилово | 59 |
| 176. | Дер. Левинская | 65 |
| 177. | С. Рождествено | 165 |
| 178. | С. Сера | 244 |
| 179. | Дер. Высоково | 20 |
| 180. | Дер. Балакирево | 92 |
| 181. | Дер. Мартыново | 114 |
| 182. | Дер. Федорково | 39 |
| 183. | Дер. Алферово | 26 |
| 184. | Дер. Лодыгино | 19 |
| 185. | Дер. Бобойки | 34 |
| 186. | Дер. Речково | 19 |
| 187. | Дер. Пшеничниково | 11 |
| 188. | Дер. Ларионовская | 15 |
| 189. | Дер. Левинская | 65 |
| 190. | Дер. Богородское | 99 |
| 191. | С. Харинское | 112 |
| 192. | Дер. Коптево | 90 |
| 193. | Дер. Крестцы | 25 |
| 194. | Дер. Морское | 43 |
| 195. | Дер. Старово | 95 |
| 196. | Дер. Заглядкино | 2 |
| 197. | Дер. Нефедово | 6 |
| 198. | Дер. Маурино | 5 |
| 199. | Дер. Шабальцево | 42 |
| 200. | Дер. Кривец | 37 |
| 201. | Приволжское сельское поселение | 2973 |
| 202. | Охотинское сельское поселение | 881 |
| Некоузский муниципальный район | | |
| 1. | С. Новый Некоуз | 3576 |
| 2. | С. Некоуз | 270 |
| 3. | Дер. Середка | 81 |
| 4. | С. Парфеньево | 158 |
| 5. | С. Станилово | 115 |
| 6. | Дер. Сафроново | 60 |
| 7. | Дер. Шамары | 16 |
| 8. | Дер. Правдино | 102 |
| 9. | С. Новинское | 178 |
| 10. | Дер. Горохово | 58 |
| 11. | Дер. Мышкино | 45 |
| 12. | Дер. Беловская | 97 |
| 13. | Дер. Данилово | 68 |
| 14. | Местечко Мольково | 71 |
| 15. | Дер. Калистово | 17 |
| 16. | Дер. Бутовская | 8 |
| 17. | Дер. Большое Фролово | 9 |
| 18. | С. Правдино | 22 |
| 19. | С. Спас-Ильдь | 84 |
| 20. | Пос. Волга | 311 |
| 21. | Пос. Шестихино | 514 |
| 22. | Местечко Андреевское | 182 |
| 23. | Дер. Новая Ура | 111 |
| 24. | Пос. Октябрь | 1272 |
| 25. | С. Мокеиха | 694 |
| 26. | С. Воскресенское | 309 |
| 27. | Дер. Боброково | 33 |
| 28. | Дер. Болдино | 24 |
| 29. | Дер. Воронково | 8 |
| 30. | Дер. Олисавино | 41 |
| 31. | Дер. Пантелеево | 8 |
| 32. | Дер. Родионово | 42 |
| 33. | Станция Родионово | 41 |
| 34. | Дер. Сергеево | 10 |
| 35. | Пос. Борок | 1628 |
| 36. | Дер. Большое Дьяконово | 68 |
| 37. | С. Веретея | 123 |
| 38. | С. Верх-Никульское | 38 |
| 39. | С. Воскресенское | 14 |
| 40. | Дер. Грезное | 30 |
| 41. | Дер. Григорово | 60 |
| 42. | Дер. Кальтино | 20 |
| 43. | Дер. Кашино | 19 |
| 44. | С. Кузьма-Демьян | 10 |
| 45. | С. Лацкое | 205 |
| 46. | Дер. Малое Дьяконово | 15 |
| 47. | С. Марьино | 128 |
| 48. | Дер. Никольское | 16 |
| 49. | Дер. Погорелка | 21 |
| 50. | Дер. Сысоево | 15 |
| 51. | Дер. Чеснава | 12 |
| 52. | Дер. Чурилово | 10 |
| 53. | Дер. Котово | 33 |
| 54. | Дер. Гнетнево | 30 |
| 55. | Местечко Быково | 31 |
| 56. | Волжское сельское поселение | 3690 |
| 57. | Веретейское сельское поселение | 2661 |
| 58. | Октябрьское сельское поселение | 2196 |
| 59. | Некоузское сельское поселение | 5156 |
| Некрасовский муниципальный район | | |
| 1. | Раб. пос. Некрасовское | 5755 |
| 2. | Раб. пос. Бурмакино | 2263 |
| 3. | Раб. пос. Красный Профинтерн | 1006 |
| 4. | С. Вятское | 724 |
| 5. | Дер. Яхробол | 85 |
| 6. | Дер. Кондрево | 75 |
| 7. | Дер. Вахрушево | 2 |
| 8. | С. Диево-Городище | 345 |
| 9. | С. Заболотье | 172 |
| 10. | Дер. Искробол | 66 |
| 11. | Дер. Пески | 201 |
| 12. | С. Путятино | 139 |
| 13. | Пос. Защитный | 105 |
| 14. | Дер. Яснищи | 375 |
| 15. | Дер. Грешнево | 370 |
| 16. | С. Кувакино | 78 |
| 17. | С. Рождествено | 213 |
| 18. | С. Никольское | 453 |
| 19. | Дер. Гридино | 9 |
| 20. | Дер. Легчаниха | 13 |
| 21. | Дер. Игумниха | 47 |
| 22. | Дер. Гулениха | 2 |
| 23. | Дер. Ченцово | 27 |
| 24. | Дер. Кстово | 6 |
| 25. | Пос. Сосновый Бор | 363 |
| 26. | Станция Сахареж | 61 |
| 27. | Дер. Гашки | 88 |
| 28. | Пос. Новоберезки | 12 |
| 29. | Дер. Лом | 4 |
| 30. | Дер. Юрьевка | 7 |
| 31. | С. Бурмакино | 674 |
| 32. | С. Левашово | 1074 |
| 33. | Пос. при профилактории «Строитель» | 303 |
| 34. | Пос. Приволжский | 515 |
| 35. | Дер. Лапино | 155 |
| 36. | С. Черная Заводь | 140 |
| 37. | Дер. Ульково | 31 |
| 38. | Дер. Новодашково | 84 |
| 39. | Дер. Осиновая Слобода | 41 |
| 40. | Дер. Костино | 10 |
| 41. | Дер. Плаксино | 65 |
| 42. | Дер. Борисовская | 31 |
| 43. | Дер. Коурцево | 24 |
| 44. | Дер. Меньшиково | 7 |
| 45. | Дер. Нефедово | 17 |
| 46. | Дер. Окунево | 7 |
| 47. | Дер. Репино | 11 |
| 48. | Дер. Родюкино | 18 |
| 49. | Дер. Саблуково | 20 |
| 50. | Станция Тощиха | 8 |
| 51. | Дер. Шарупино | 18 |
| 52. | Дер. Дубки | 7 |
| 53. | Дер. Дубровки | 10 |
| 54. | Дер. Залесная | 27 |
| 55. | Дер. Новоселки | 7 |
| 56. | Дер. Пищалино | 7 |
| 57. | С. Поздеевское | 49 |
| 58. | Дер. Пустошка | 11 |
| 59. | Дер. Титовское | 30 |
| 60. | Дер. Котлово | 57 |
| 61. | Дер. Андреевское | 89 |
| 62. | Дер. Якушиха | 93 |
| 63. | Дер. Коробиха | 108 |
| 64. | С. Новое | 29 |
| 65. | Дер. Доманцево | 3 |
| 66. | Дер. Ежово | 2 |
| 67. | Дер. Иваньково | 3 |
| 68. | Дер. Копорье | 2 |
| 69. | Дер. Нетребово | 5 |
| 70. | Дер. Софрониха | 3 |
| 71. | Дер. Тереховка | 5 |
| 72. | Дер. Фетеиха | 1 |
| 73. | Дер. Щипцово | 2 |
| 74. | Дер. Лепилово | 2 |
| 75. | Дер. Урманец | 3 |
| 76. | Дер. Гзино | 3 |
| 77. | Дер. Ивановское | 3 |
| 78. | Дер. Колодино | 2 |
| 79. | Дер. Левино | 3 |
| 80. | Дер. Лесуково | 5 |
| 81. | Дер. Переньково | 1 |
| 82. | Дер. Теляково | 3 |
| 83. | Дер. Татариново | 3 |
| 84. | Дер. Богчино | 2 |
| 85. | Дер. Точижки | 1 |
| 86. | Дер. Бараново | 19 |
| 87. | Дер. Измайлово | 30 |
| 88. | Дер. Колотово | 8 |
| 89. | Дер. Костино | 6 |
| 90. | Дер. Коурцево | 8 |
| 91. | Дер. Кочкорово | 6 |
| 92. | Дер. Мещерка | 7 |
| 93. | С. Михайловское | 11 |
| 94. | Дер. Никитино | 19 |
| 95. | Дер. Орлецы | 20 |
| 96. | Дер. Пентелево | 22 |
| 97. | Дер. Перепечино | 13 |
| 98. | Дер. Санниково | 23 |
| 99. | С. Троицкое | 8 |
| 100. | Дер. Высоково | 7 |
| 101. | Дер. Дятловка | 7 |
| 102. | С. Новые Липки | 39 |
| 103. | Дер. Рябинкино | 28 |
| 104. | С. Павловское | 32 |
| 105. | Дер. Семеновское | 7 |
| 106. | Сельское поселение Некрасовское | 9065 |
| 107. | Сельское поселение Красный Профинтерн | 4967 |
| 108. | Сельское поселение Бурмакино | 4741 |
| Первомайский муниципальный район | | |
| 1. | С. Кукобой | 923 |
| 2. | С. Семёновское | 395 |
| 3. | Пос. при ж/д ст. Скалино | 413 |
| 4. | С. Коза | 328 |
| 5. | С. Николо-Гора | 169 |
| 6. | Дер. Игнатцево | 141 |
| 7. | Раб. пос. Пречистое | 4618 |
| 8. | Пречистенское сельское поселение | 2759 |
| 9. | Кукобойское сельское поселение | 2488 |
| Городской округ город Переславль-Залесский | | |
| 1. | Дер. Большие Сокольники | 8 |
| 2. | Дер. Веслево | 30 |
| 3. | С. Веськово | 87 |
| 4. | Дер. Дубровицы | 5 |
| 5. | Дер. Дядькино | 8 |
| 6. | Дер. Мартынка | 5 |
| 7. | Дер. Новая | 6 |
| 8. | С. Новоселье | 281 |
| 9. | Пос. Первушино | 16 |
| 10. | Пос. Релинский | 5 |
| 11. | Местечко Симак | 3 |
| 12. | С. Соломидино | 11 |
| 13. | Дер. Троицкое | 7 |
| 14. | С. Ям | 295 |
| 15. | Дер. Евсеево | 0 |
| 16. | Дер. Антуфьево | 1 |
| 17. | Дер. Афанасово | 0 |
| 18. | Дер. Борисово | 0 |
| 19. | Дер. Климово | 0 |
| 20. | С. Ильинское | 0 |
| 21. | Дер. Подраменье | 0 |
| 22. | С. Пожарское | 0 |
| 23. | Пос. Щелканка | 4 |
| 24. | Дер. Ченцы | 1 |
| 25. | Дер. Большое Пальцино | 1 |
| 26. | Дер. Василево | 21 |
| 27. | С. Веска | 9 |
| 28. | Дер. Воскресенское | 0 |
| 29. | Дер. Выползова Слободка | 7 |
| 30. | Дер. Деревково | 0 |
| 31. | С. Гагаринская Новоселка | 34 |
| 32. | С. Глебовское | 548 |
| 33. | С. Голоперово | 11 |
| 34. | Дер. Городище | 19 |
| 35. | Дер. Елизарка | 1 |
| 36. | Дер. Ивкино | 6 |
| 37. | Дер. Кошелево | 0 |
| 38. | Дер. Кружково | 2 |
| 39. | Дер. Леонтьево | 21 |
| 40. | Дер. Малое Пальцино | 4 |
| 41. | Дер. Новинцы | 13 |
| 42. | С. Новоалексеевка | 74 |
| 43. | С. Новое | 479 |
| 44. | Дер. Поповское | 10 |
| 45. | Дер. Потанино | 1 |
| 46. | Дер. Романка | 6 |
| 47. | Дер. Савельево | 2 |
| 48. | С. Семендяйка | 3 |
| 49. | Дер. Щелканка | 93 |
| 50. | Пос. Юрино | 1 |
| 51. | Дер. Яропольцы | 1 |
| 52. | Дер. Бакшеево | 1 |
| 53. | С. Биберево | 3 |
| 54. | С. Болшево | 38 |
| 55. | Дер. Грачковская Слобода | 64 |
| 56. | С. Добрилово | 9 |
| 57. | Дер. Загорье | 4 |
| 58. | Дер. Кичибухино | 213 |
| 59. | С. Красное | 137 |
| 60. | Дер. Луговая Слобода | 54 |
| 61. | Дер. Чашницы | 16 |
| 62. | С. Борисоглебская Слобода | 355 |
| 63. | Дер. Бутаково | 0 |
| 64. | Местечко Говырино | 17 |
| 65. | С. Городище | 67 |
| 66. | Дер. Княжево | 7 |
| 67. | Дер. Конюцкое | 9 |
| 68. | Дер. Красная Деревня | 279 |
| 69. | Дер. Красногор | 14 |
| 70. | Дер. Криушкино | 32 |
| 71. | Дер. Коровино | 0 |
| 72. | Дер. Маурино | 23 |
| 73. | Дер. Милитино | 0 |
| 74. | С. Никитская Слобода | 273 |
| 75. | Пос. Приозерный | 165 |
| 76. | Дер. Осурово | 18 |
| 77. | С. Троицкая Слобода | 339 |
| 78. | С. Рогозинино | 19 |
| 79. | С. Ягренево | 0 |
| 80. | Пос. Красногорский | 0 |
| 81. | С. Вашка | 1 |
| 82. | Дер. Вашутино | 8 |
| 83. | Дер. Григорово | 23 |
| 84. | Пос. Ивановское | 670 |
| 85. | Дер. Кулаково | 28 |
| 86. | Дер. Одерихино | 2 |
| 87. | Дер. Охотино | 3 |
| 88. | Дер. Перелески | 261 |
| 89. | Дер. Плечево | 9 |
| 90. | Дер. Подберезье | 1 |
| 91. | С. Романово | 3 |
| 92. | Дер. Рушиново | 16 |
| 93. | Дер. Слободка | 21 |
| 94. | Дер. Тараскино | 5 |
| 95. | Дер. Хватково | 0 |
| 96. | Дер. Шапошницы | 0 |
| 97. | Дер. Щербинино | 35 |
| 98. | Дер. Ершово | 0 |
| 99. | Дер. Ермолино | 0 |
| 100. | Дер. Акулово | 2 |
| 101. | С. Алферьево | 5 |
| 102. | Дер. Андреевское | 32 |
| 103. | Дер. Афонино | 2 |
| 104. | Дер. Горки | 19 |
| 105. | С. Лыченцы | 223 |
| 106. | Дер. Пески | 38 |
| 107. | С. Половецкое | 18 |
| 108. | Дер. Рыково | 12 |
| 109. | Дер. Скоморохово | 33 |
| 110. | Дер. Студенец | 1 |
| 111. | С. Троицкое | 21 |
| 112. | Дер. Ченцы | 13 |
| 113. | С. Большая Брембола | 940 |
| 114. | С. Воронцово | 27 |
| 115. | С. Ивановское | 17 |
| 116. | Дер. Коротково | 121 |
| 117. | Дер. Лунино | 66 |
| 118. | С. Малая Брембола | 62 |
| 119. | С. Нила | 27 |
| 120. | Дер. Пономаревка | 35 |
| 121. | Дер. Скулино | 105 |
| 122. | Дер. Соловеново | 33 |
| 123. | С. Фалелеево | 15 |
| 124. | С. Гора Новоселка | 7 |
| 125. | Дер. Жупеево | 14 |
| 126. | С. Купанское | 1415 |
| 127. | С. Купань | 1 |
| 128. | Дер. Торчиново | 0 |
| 129. | Пос. Талицы | 31 |
| 130. | Дер. Хмельники | 15 |
| 131. | Пос. Дубки | 706 |
| 132. | С. Алексино | 9 |
| 133. | С. Михалево | 15 |
| 134. | С. Новоселка | 4 |
| 135. | С. Перцево | 36 |
| 136. | Дер. Погост | 6 |
| 137. | Дер. Куряниново | 21 |
| 138. | Дер. Семеновка | 3 |
| 139. | Дер. Никулинка | 0 |
| 140. | С. Берендеево | 1364 |
| 141. | С. Дубровицы | 253 |
| 142. | С. Забелино | 15 |
| 143. | С. Кабанское | 25 |
| 144. | С. Лучинское | 8 |
| 145. | Дер. Насакино | 0 |
| 146. | Дер. Никольское | 12 |
| 147. | С. Никульское | 5 |
| 148. | Дер. Ново-Беклемишево | 0 |
| 149. | Дер. Соболево | 0 |
| 150. | С. Твердилково | 54 |
| 151. | С. Филимоново | 223 |
| 152. | С. Филипповское | 8 |
| 153. | Дер. Горки | 407 |
| 154. | Дер. Любимцево | 3 |
| 155. | Дер. Борисово | 6 |
| 156. | Пос. при ж/д станции Рокша | 0 |
| 157. | С. Славитино | 50 |
| 158. | С. Петрищево | 9 |
| 159. | Дер. Стаищи | 2 |
| 160. | С. Будовское | 44 |
| 161. | Пос. Рязанцево | 960 |
| 162. | С. Елизарово | 265 |
| 163. | Дер. Аниково | 1 |
| 164. | Дер. Клины | 7 |
| 165. | Дер. Богородское | 1 |
| 166. | Дер. Веска | 12 |
| 167. | Дер. Высоково | 4 |
| 168. | Дер. Вилино | 2 |
| 169. | Дер. Внуково | 1 |
| 170. | Дер. Сараево | 19 |
| 171. | Дер. Ильинка | 1 |
| 172. | Дер. Боронуково | 0 |
| 173. | С. Ефимьево | 334 |
| 174. | Дер. Архангельское | 0 |
| 175. | Дер. Багримово | 2 |
| 176. | Дер. Василисино | 0 |
| 177. | Дер. Веска | 3 |
| 178. | С. Иванисово | 10 |
| 179. | Дер. Икрино | 4 |
| 180. | Дер. Корсаково | 1 |
| 181. | Дер. Лаврово | 0 |
| 182. | Дер. Милославка | 9 |
| 183. | Дер. Родионцево | 1 |
| 184. | С. Петровское | 1 |
| 185. | Дер. Ростиново | 10 |
| 186. | С. Скоблево | 3 |
| 187. | С. Смоленское | 428 |
| 189. | С. Бектышево | 307 |
| 190. | С. Давыдово | 15 |
| 191. | С. Калистово | 0 |
| 192. | Дер. Киучер | 36 |
| 193. | С. Нестерево | 15 |
| 194. | Дер. Нечаевка | 0 |
| 195. | С. Рождествено | 7 |
| 196. | С. Романово | 50 |
| 197. | Дер. Скрипицино | 0 |
| 198. | С. Спасс | 0 |
| 199. | Дер. Шушково | 15 |
| 200. | Пос. при ж/д станции Шушково | 21 |
| 201. | С. Андрианово | 160 |
| 202. | С. Ананкино | 1 |
| 203. | Дер. Головинское | 24 |
| 204. | Дер. Григорово | 30 |
| 205. | С. Ермово | 0 |
| 206. | Дер. Захарово | 14 |
| 207. | Дер. Калинкино | 1 |
| 208. | Пос. Кубрянское Лесничество | 30 |
| 209. | Дер. Лисавы | 4 |
| 210. | Пос. Лось | 26 |
| 211. | Дер. Маринкино | 0 |
| 212. | Дер. Панское | 0 |
| 213. | Дер. Поповское | 0 |
| 214. | Дер. Пылайха | 6 |
| 215. | Дер. Тукаленка | 0 |
| 216. | С. Хмельники | 1 |
| 217. | Дер. Хороброво | 5 |
| 218. | С. Дмитриевское | 117 |
| 219. | Дер. Ботогово | 8 |
| 220. | Дер. Брынчаги | 14 |
| 221. | Дер. Вороново | 46 |
| 222. | Дер. Горохово | 70 |
| 223. | Дер. Гулино | 9 |
| 224. | Дер. Дубнево | 8 |
| 225. | Дер. Иванцево | 11 |
| 226. | Дер. Коргашино | 2 |
| 227. | Дер. Лосниково | 9 |
| 228. | С. Лучинское | 0 |
| 229. | С. Малое Ильинское | 2 |
| 230. | Дер. Местилово | 14 |
| 231. | Дер. Микляево | 59 |
| 232. | Дер. Мясищево | 9 |
| 233. | Дер. Нестерово | 5 |
| 234. | С. Николо-Царевна | 1 |
| 235. | Дер. Петрилово | 6 |
| 236. | Дер. Пешково | 12 |
| 237. | С. Рахманово | 149 |
| 238. | Местечко Сольба | 55 |
| 239. | Дер. Тархов Холм | 5 |
| 240. | Дер. Тощебылово | 3 |
| 241. | Дер. Фомино | 1 |
| 242. | Дер. Чильчаги | 19 |
| 243. | С. Загорье | 155 |
| 244. | Дер. Бережки | 9 |
| 245. | Дер. Березники | 4 |
| 246. | Дер. Бурцево | 1 |
| 247. | Дер. Воскресенка | 0 |
| 248. | Дер. Выползово | 2 |
| 249. | Дер. Высокушка | 2 |
| 250. | Дер. Горбаново | 3 |
| 251. | Дер. Горбанцево | 3 |
| 252. | Дер. Горицы | 4 |
| 253. | Дер. Даратники | 8 |
| 254. | Дер. Долгово | 25 |
| 255. | Дер. Дреплево | 4 |
| 256. | Дер. Жданово | 1 |
| 257. | Дер. Кисьма | 4 |
| 258. | Дер. Кишкино | 1 |
| 259. | Дер. Колокарево | 76 |
| 260. | Дер. Кормолиха | 0 |
| 261. | Дер. Кудрино | 16 |
| 262. | Дер. Липовцы | 2 |
| 263. | Дер. Матвеевка | 13 |
| 264. | Дер. Михеево | 0 |
| 265. | Дер. Новое Волино | 3 |
| 266. | Дер. Паньково | 9 |
| 267. | Дер. Петухово | 15 |
| 268. | Дер. Починки | 8 |
| 269. | Дер. Сараево | 8 |
| 270. | Дер. Старово | 7 |
| 271. | Дер. Старое Волино | 0 |
| 272. | Дер. Степанцево | 12 |
| 273. | С. Копнино | 161 |
| 274. | Дер. Ананьино | 0 |
| 275. | Дер. Гаврилково | 4 |
| 276. | Дер. Желтиково | 19 |
| 277. | Дер. Измайлово | 1 |
| 278. | Дер. Камышево | 7 |
| 279. | Местечко Климово | 2 |
| 280. | Дер. Мериново | 12 |
| 281. | Пос. Мшарово | 21 |
| 282. | Дер. Мясоедово | 1 |
| 283. | Дер. Новое Селезнево | 0 |
| 284. | Дер. Свечино | 20 |
| 285. | Дер. Святово | 81 |
| 286. | Дер. Старое Селезнево | 0 |
| 287. | Дер. Фалисово | 39 |
| 288. | Дер. Федосово | 12 |
| 289. | С. Кубринск | 1856 |
| 290. | Дер. Ширяйка | 11 |
| 291. | С. Нагорье | 1537 |
| 292. | Дер. Боняково | 0 |
| 293. | Дер. Вехово | 4 |
| 294. | Дер. Воронкино | 21 |
| 295. | Дер. Евстигнеево | 3 |
| 296. | Дер. Елпатьево | 7 |
| 297. | Дер. Коробово | 1 |
| 298. | Дер. Лихарево | 1 |
| 299. | Дер. Маншино | 3 |
| 300. | Дер. Меленки | 3 |
| 301. | Дер. Михальцево | 3 |
| 302. | Дер. Мишутино | 0 |
| 303. | Дер. Огорельцево | 14 |
| 304. | Дер. Родионово | 21 |
| 305. | Дер. Сидорково | 2 |
| 306. | Дер. Ситницы | 0 |
| 307. | Дер. Слепцово | 1 |
| 308. | Дер. Фонинское | 194 |
| Пошехонский муниципальный район | | |
| 1. | Дер. Кладово | 102 |
| 2. | Дер. Князево | 117 |
| 3. | Дер. Яковлевское | 128 |
| 4. | С. Ясная Поляна | 244 |
| 5. | С. Владычное | 214 |
| 6. | Дер. Андрюшино | 108 |
| 7. | С. Колодино | 263 |
| 8. | Дер. Вощиково | 458 |
| 9. | С. Кременево | 461 |
| 10. | С. Белое | 414 |
| 11. | С. Покров-Рогули | 185 |
| 12. | С. Гаютино | 138 |
| 13. | Дер. Малафеево | 169 |
| 14. | Пос. Зубарево | 174 |
| 15. | Пригородное сельское поселение | 2488 |
| 16. | Кременевское сельское поселение | 1469 |
| 17. | Белосельское сельское поселение | 1480 |
| 18. | Ермаковское сельское поселение | 1800 |
| Ростовский муниципальный район | | |
| 1. | Раб. пос. Семибратово | 6655 |
| 2. | Дер. Вахрушево | 693 |
| 3. | С. Васильково | 533 |
| 4. | С. Лазарцево | 385 |
| 5. | С. Белогостицы | 796 |
| 6. | С. Угодичи | 1325 |
| 7. | С. Татищев Погост | 562 |
| 8. | С. Ново-Никольское | 2153 |
| 9. | Сельская агломерация с. Марково – дер. Василево | 501 |
| 10. | Раб. пос. Ишня | 2903 |
| 11. | С. Шурскол | 2075 |
| 12. | Дер. Судино | 586 |
| 13. | Раб. пос. Поречье-Рыбное | 1630 |
| 14. | С. Климатино | 280 |
| 15. | Дер. Огарево | 40 |
| 16. | Дер. Ново | 30 |
| 17. | Раб. пос. Петровское | 4581 |
| 18. | С. Дмитриановское | 368 |
| 19. | С. Воронино | 37 |
| 20. | Дер. Итларь | 214 |
| 21. | Пос. при ж/д ст. Беклемишево | 182 |
| 22. | Дер. Заозерье | 77 |
| 23. | Пос. детского санатория «Итларь» | 89 |
| 24. | С. Пречистое | 16 |
| 25. | Дер. Коленово | 636 |
| 26. | Пос. Горный | 305 |
| 27. | Дер. Дертники | 72 |
| 28. | Пос. Лесной | 293 |
| 29. | С. Любилки | 167 |
| 30. | Пос. Павлова Гора | 138 |
| 31. | С. Павловское | 17 |
| 32. | Дер. Чепорово | 117 |
| 33. | Дер. Лазарево | 110 |
| 34. | Дер. Перово | 159 |
| 35. | Пос. Хмельники | 506 |
| 36. | С. Караш | 451 |
| 37. | Дер. Еремейцево | 219 |
| 38. | С. Никольское | 326 |
| 39. | С. Деболовское | 108 |
| 40. | С. Деревни | 128 |
| 41. | С. Скнятиново | 288 |
| 42. | Сельское поселение Ишня | 6939 |
| 43. | Сельское поселение Петровское | 10864 |
| 44. | Сельское поселение Поречье-Рыбное | 1949 |
| 45. | Сельское поселение Семибратово | 12454 |
| Рыбинский муниципальный район | | |
| 1. | Сельская агломерация с. Погорелка, дер. Калита,  дер. Мартьяново, дер. Ясенево, дер. Коровниково | 342 |
| 2. | Дер. Ананьино | 17 |
| 3. | С. Арефино | 976 |
| 4. | Дер. Афремово | 6 |
| 5. | Дер. Болтино | 2 |
| 6. | Дер. Большое Черняево | 9 |
| 7. | Дер. Борщёвка | 2 |
| 8. | Дер. Бунёво | 3 |
| 9. | Дер. Бутакино | 4 |
| 10. | Дер. Васильково | 8 |
| 11. | Дер. Воронково | 55 |
| 12. | Дер. Высоково | 3 |
| 13. | Дер. Гончарово | 2 |
| 14. | Дер. Дерягино | 15 |
| 15. | Дер. Ивановское | 24 |
| 16. | Дер. Карелино | 1 |
| 17. | Дер. Кисимово | 1 |
| 18. | Дер. Кожевниково | 14 |
| 19. | Дер. Козицино | 2 |
| 20. | Дер. Коняево | 45 |
| 21. | Дер. Крёково | 3 |
| 22. | Дер. Крохино | 3 |
| 23. | Дер. Крутогорово | 8 |
| 24. | Дер. Кузнецово | 1 |
| 25. | Дер. Кузовлево | 1 |
| 26. | Дер. Локтево | 4 |
| 27. | Дер. Малое Черняево | 1 |
| 28. | Дер. Наволоки | 65 |
| 29. | Дер. Николо-Тропа | 1 |
| 30. | Дер. Новая Горка | 4 |
| 31. | Дер. Оболтино | 30 |
| 32. | Дер. Овинища | 22 |
| 33. | Дер. Патрикеево | 2 |
| 34. | Дер. Пелевино | 1 |
| 35. | Дер. Починок | 6 |
| 36. | Дер. Починок-Болотово | 39 |
| 37. | Дер. Починок-Слепущий | 1 |
| 38. | Дер. Простино | 6 |
| 39. | Дер. Прошино | 4 |
| 40. | Дер. Саха | 1 |
| 41. | Дер. Седлово | 1 |
| 42. | Дер. Спас-Ухра | 2 |
| 43. | Дер. Суриново | 4 |
| 44. | Дер. Хламово | 4 |
| 45. | Дер. Чашково | 3 |
| 46. | Дер. Чернышкино | 1 |
| 47. | Дер. Шатино | 5 |
| 48. | С. Аксеново | 19 |
| 49. | Дер. Александрова Пустынь | 2 |
| 50. | Дер. Бесово | 8 |
| 51. | Дер. Брыково | 1 |
| 52. | Дер. Васильевское | 40 |
| 53. | Дер. Воронино | 15 |
| 54. | Дер. Гавриловское | 5 |
| 55. | Дер. Говядово | 4 |
| 56. | Дер. Горки | 4 |
| 57. | Дер. Гридино | 3 |
| 58. | Дер. Демидовское | 3 |
| 59. | Дер. Денисьево | 24 |
| 60. | Дер. Дмитриевка | 29 |
| 61. | Пос. Ермаково | 1872 |
| 62. | Дер. Забава | 91 |
| 63. | Дер. Ивановское | 16 |
| 64. | Дер. Каликино | 1 |
| 65. | Дер. Карповское | 4 |
| 66. | Дер. Кирилловское | 15 |
| 67. | Дер. Кирилловское | 1 |
| 68. | Дер. Климовское | 3 |
| 69. | Дер. Кондырево | 1 |
| 70. | Дер. Конюшино | 72 |
| 71. | Дер. Коровинское | 1 |
| 72. | Дер. Костерино | 1 |
| 73. | Дер. Котлово | 2 |
| 74. | Дер. Котовка | 1 |
| 75. | Дер. Красный Пахарь | 23 |
| 76. | Дер. Кузино | 6 |
| 77. | Дер. Лабунино | 5 |
| 78. | Дер. Ламаново | 7 |
| 79. | Дер. Левино | 2 |
| 80. | Дер. Левино-Волжское | 1 |
| 81. | Дер. Лопаткино | 3 |
| 82. | Дер. Малое Давыдовское | 1 |
| 83. | Дер. Мелехово | 5 |
| 84. | Дер. Митино | 5 |
| 85. | С. Михайловское | 34 |
| 86. | Дер. Михалево | 1 |
| 87. | Дер. Мологино | 4 |
| 88. | Дер. Наумовское | 10 |
| 89. | Дер. Никольское | 7 |
| 90. | Дер. Орловское | 3 |
| 91. | Дер. Паршино | 7 |
| 92. | Дер. Подсосенье | 3 |
| 93. | Дер. Поповское | 77 |
| 94. | Дер. Поповское | 1 |
| 95. | Дер. Починок | 16 |
| 96. | Дер. Прокунино | 8 |
| 97. | Дер. Ромашково | 4 |
| 98. | Дер. Савинское | 2 |
| 99. | Дер. Сельцо-Воскресенское | 11 |
| 100. | Дер. Семенники | 5 |
| 101. | Дер. Семеновское | 28 |
| 102. | Дер. Серково | 1 |
| 103. | Дер. Сидоровское | 11 |
| 104. | Дер. Скородумово | 7 |
| 105. | Дер. Солыгаево | 22 |
| 106. | С. Сретенье | 313 |
| 107. | Дер. Степановское | 5 |
| 108. | Дер. Стрельниково | 21 |
| 109. | Дер. Сысоевское | 10 |
| 110. | Дер. Торопово | 3 |
| 111. | Дер. Ульяновское | 1 |
| 112. | Дер. Черменино | 4 |
| 113. | Дер. Чудиново | 13 |
| 114. | Дер. Шалково | 4 |
| 115. | Дер. Юркино | 1 |
| 116. | Дер. Якшино | 1 |
| 117. | Дер. Бабурино | 2 |
| 118. | Дер. Бараново | 2 |
| 119. | Дер. Барбино | 4 |
| 120. | Дер. Беглецово | 1 |
| 121. | Дер. Березники | 5 |
| 122. | Дер. Большая Белева | 109 |
| 123. | Дер. Большое Займище | 3 |
| 124. | Дер. Большое Семино | 13 |
| 125. | Дер. Будихино | 8 |
| 126. | Дер. Василево | 7 |
| 127. | Дер. Гальчино | 2 |
| 128. | С. Глебово | 474 |
| 129. | Дер. Головино | 9 |
| 130. | Дер. Горели | 2 |
| 131. | Дер. Горки | 6 |
| 132. | Дер. Горохово | 7 |
| 133. | Дер. Гришино | 8 |
| 134. | Дер. Добрино | 7 |
| 135. | Дер. Драчево | 9 |
| 136. | Дер. Ефремцево | 7 |
| 137. | Дер. Захарино | 6 |
| 138. | С. Ивановское | 34 |
| 139. | Дер. Истомино | 2 |
| 140. | Дер. Кабатово | 11 |
| 141. | Дер. Калита | 20 |
| 142. | Дер. Карелино | 1 |
| 143. | Дер. Ковыкино | 5 |
| 144. | Дер. Ковыкино | 5 |
| 145. | Дер. Коровниково | 4 |
| 146. | Дер. Коткино | 1 |
| 147. | Дер. Крячково | 9 |
| 148. | Дер. Кудрино | 4 |
| 149. | Дер. Лаврентьево | 4 |
| 150. | Дер. Ларионово | 21 |
| 151. | Дер. Легково | 9 |
| 152. | Дер. Лютново | 4 |
| 153. | Дер. Малая Белева | 13 |
| 154. | Дер. Малое Семино | 2 |
| 155. | Дер. Мартынцево | 4 |
| 156. | Дер. Мартьяново | 3 |
| 157. | Дер. Мархачево | 19 |
| 158. | Дер. Минино | 4 |
| 159. | Дер. Могильца | 5 |
| 160. | Дер. Мостово | 6 |
| 161. | Дер. Мухино | 4 |
| 162. | Дер. Новинки | 10 |
| 163. | Дер. Овинчища | 2 |
| 164. | Дер. Ольшаки | 1 |
| 165. | Дер. Осорино | 14 |
| 166. | Дер. Палкино | 5 |
| 167. | Дер. Петраково | 6 |
| 168. | Дер. Петрицево (Погорельский сельский округ) | 7 |
| 169. | Дер. Петрицево (Глебовский сельский округ) | 7 |
| 170. | Дер. Плоское | 1 |
| 171. | Дер. Погорелка | 7 |
| 172. | С. Погорелка | 292 |
| 173. | Дер. Подвиталово | 4 |
| 174. | Дер. Подольское | 2 |
| 175. | Дер. Подорожная | 5 |
| 176. | Дер. Пономарицы | 11 |
| 177. | Дер. Починок | 2 |
| 178. | Дер. Починок | 1 |
| 179. | Дер. Починок | 19 |
| 180. | Пос. при ж/д ст. Кобостово | 43 |
| 181. | С. Раздумово | 22 |
| 182. | Дер. Раменье | 3 |
| 183. | Дер. Селехово | 16 |
| 184. | Дер. Селиваново | 5 |
| 185. | Дер. Стригино | 6 |
| 186. | Дер. Тверево | 3 |
| 187. | Дер. Тебениха | 12 |
| 188. | Дер. Текунино | 1 |
| 189. | Дер. Торхово | 3 |
| 190. | Дер. Угольница | 3 |
| 191. | Дер. Усково | 1 |
| 192. | Дер. Чудиново | 2 |
| 193. | Дер. Щепетники | 2 |
| 194. | Дер. Юрино | 1 |
| 195. | Дер. Ягодино | 5 |
| 196. | Дер. Ясенево | 5 |
| 197. | Дер. Антоново | 25 |
| 198. | Дер. Быково | 9 |
| 199. | Дер. Вараксино | 8 |
| 200. | Пос. Каменники | 2566 |
| 201. | Дер. Липняги | 5 |
| 202. | Дер. Обухово | 12 |
| 203. | Дер. Угол | 68 |
| 204. | Дер. Юркино | 13 |
| 205. | Дер. Юршино | 8 |
| 206. | Дер. Алексеевское | 1 |
| 207. | Дер. Бавленка | 1 |
| 208. | Дер. Беловское | 1 |
| 209. | Дер. Болоново | 6 |
| 210. | Дер. Большое Троицкое | 5 |
| 211. | Дер. Борок | 1 |
| 212. | Дер. Бурнаково | 1 |
| 213. | Дер. Василево | 1 |
| 214. | Дер. Вокшерино | 2 |
| 215. | Дер. Гаврилово | 40 |
| 216. | Дер. Галзаково | 5 |
| 217. | Дер. Глинино | 3 |
| 218. | Дер. Головичино | 1 |
| 219. | Дер. Губино | 1 |
| 220. | Дер. Губино | 5 |
| 221. | Дер. Демино | 17 |
| 222. | Дер. Деревенька | 3 |
| 223. | Дер. Дроздово | 2 |
| 224. | Дер. Дьяковское | 4 |
| 225. | Дер. Ераково | 6 |
| 226. | Дер. Ермолино | 11 |
| 227. | Дер. Ивановское | 28 |
| 228. | Дер. Ивашево | 26 |
| 229. | Дер. Инопажь | 3 |
| 230. | Дер. Капустино | 7 |
| 231. | Дер. Караново | 26 |
| 232. | Пос. Кедровка | 41 |
| 233. | Пос. Кирова | 8 |
| 234. | Дер. Куликово | 5 |
| 235. | Дер. Кушляево | 62 |
| 236. | Пос. Майский | 123 |
| 237. | Дер. Малое Троицкое | 3 |
| 238. | Дер. Мартюнино | 19 |
| 239. | Дер. Мокеевское | 1 |
| 240. | Дер. Мошково | 4 |
| 241. | Дер. Назарово | 434 |
| 242. | Дер. Нескучное | 3 |
| 243. | Дер. Новый Поселок | 58 |
| 244. | Дер. Оборино | 1 |
| 245. | Дер. Паздеринское | 8 |
| 246. | Дер. Петряево | 3 |
| 247. | Дер. Пирогово | 4 |
| 248. | Дер. Погорелка | 10 |
| 249. | Дер. Протасово | 12 |
| 250. | Дер. Рыжиково | 1 |
| 251. | Дер. Селишки | 20 |
| 252. | Дер. Селишко-Окороково | 20 |
| 253. | Дер. Сельцо | 60 |
| 254. | С. Спасс | 23 |
| 255. | Дер. Старое Быково | 9 |
| 256. | Дер. Староселье | 4 |
| 257. | Пос. Староселье | 54 |
| 258. | Дер. Тимново | 3 |
| 259. | Дер. Титовское | 3 |
| 260. | Дер. Фалелеево | 40 |
| 261. | Дер. Федоровское | 9 |
| 262. | Дер. Федоровское | 1 |
| 263. | Дер. Федюшино | 4 |
| 264. | Дер. Филиппово | 1 |
| 265. | Дер. Хопылево | 3 |
| 266. | Дер. Хорошилово | 2 |
| 267. | Пос. Шашково | 649 |
| 268. | Дер. Шестовское | 7 |
| 269. | Дер. Шишкино | 6 |
| 270. | Дер. Антоново | 24 |
| 271. | Дер. Большие Мхи | 8 |
| 272. | Дер. Большое Погорелово | 51 |
| 273. | Дер. Власьево | 2 |
| 274. | Дер. Волково | 299 |
| 275. | Дер. Грибово | 1 |
| 276. | Дер. Григорово | 2 |
| 277. | Дер. Дымовское | 54 |
| 278. | Дер. Ивановское | 12 |
| 279. | Дер. Киверники | 1 |
| 280. | Дер. Костино | 29 |
| 281. | Дер. Кузнецово | 2 |
| 282. | Дер. Лаврентьево | 43 |
| 283. | Дер. Ляга | 22 |
| 284. | Дер. Макарово | 1 |
| 285. | Дер. Милюшино | 240 |
| 286. | Дер. Морушкино | 1 |
| 287. | С. Огарково | 173 |
| 288. | Дер. Осташево | 13 |
| 289. | Дер. Пахонино | 6 |
| 290. | Дер. Савинское | 16 |
| 291. | Дер. Семенково | 3 |
| 292. | Дер. Середнево | 8 |
| 293. | Дер. Сидорково | 8 |
| 294. | Дер. Соловьевское | 79 |
| 295. | Дер. Старово | 2 |
| 296. | Дер. Степаньково | 1 |
| 297. | Дер. Торхово | 1 |
| 298. | Дер. Шлыково | 12 |
| 299. | Дер. Андреевское | 3 |
| 300. | Дер. Антоново | 1 |
| 301. | Дер. Березники | 6 |
| 302. | Дер. Вандышево | 2 |
| 303. | Дер. Вандышево | 3 |
| 304. | Дер. Гармоново | 1 |
| 305. | Дер. Гришенино | 20 |
| 306. | Дер. Дор | 7 |
| 307. | Дер. Дьяковское | 1 |
| 308. | Дер. Дюдьково | 1561 |
| 309. | Дер. Запрудново | 12 |
| 310. | Дер. Ильинское | 6 |
| 311. | Дер. Киселево | 4 |
| 312. | С. Красное | 1 |
| 313. | Дер. Купалино | 3 |
| 314. | Дер. Лаврово | 13 |
| 315. | Дер. Левино | 8 |
| 316. | Дер. Лом | 4 |
| 317. | Пос. Лом | 164 |
| 318. | Дер. Мартьяновское | 1 |
| 319. | Дер. Новая | 2 |
| 320. | Дер. Новоселки | 8 |
| 321. | Пос. Октябрьский | 2198 |
| 322. | Дер. Палкино | 1 |
| 323. | Дер. Панфилки | 4 |
| 324. | С. Панфилово | 26 |
| 325. | Дер. Пиняги | 2 |
| 326. | Дер. Подносково | 4 |
| 327. | Дер. Потыпкино | 8 |
| 328. | Дер. Приволжье | 3 |
| 329. | Дер. Рютово | 3 |
| 330. | Дер. Тамонки | 1 |
| 331. | Дер. Шишланово | 1 |
| 332. | Пос. Песочное | 2487 |
| 333. | Дер. Арефино | 1 |
| 334. | Дер. Большое Высоко | 8 |
| 335. | Дер. Большое Кстово | 20 |
| 336. | Пос. Великий Мох | 38 |
| 337. | Дер. Воробьевка | 12 |
| 338. | Дер. Выгорода | 7 |
| 339. | Дер. Выездкино | 1 |
| 340. | Дер. Гладышево | 5 |
| 341. | Дер. Глазатово | 4 |
| 342. | Дер. Городок | 6 |
| 343. | Дер. Григорково | 20 |
| 344. | Дер. Гурьево | 1 |
| 345. | Дер. Дегтярицы | 41 |
| 346. | Дер. Дорожная | 29 |
| 347. | Дер. Дурдино | 11 |
| 348. | Дер. Ивановское | 20 |
| 349. | Дер. Исанино | 5 |
| 350. | Пос. Искра Октября | 1098 |
| 351. | Дер. Калинкино | 4 |
| 352. | Дер. Коржавино | 5 |
| 353. | Дер. Коркодиново | 24 |
| 354. | Пос. Костино | 400 |
| 355. | Дер. Кочевка-1 | 2 |
| 356. | Дер. Кочевка-2 | 3 |
| 357. | Пос. Красная Горка | 543 |
| 358. | Дер. Крутец | 8 |
| 359. | Пос. Кстово | 329 |
| 360. | Дер. Липовка | 14 |
| 361. | Дер. Максимовское | 9 |
| 362. | Дер. Максимовское | 75 |
| 363. | Дер. Малая Киселиха | 24 |
| 364. | Дер. Малое Высоко | 2 |
| 365. | Дер. Малое Кстово | 3 |
| 366. | Дер. Мешково | 2 |
| 367. | Дер. Михалево | 5 |
| 368. | Дер. Мостовица | 9 |
| 369. | Дер. Нелюбовское | 2 |
| 370. | С. Николо-Корма | 70 |
| 371. | С. Никольское | 301 |
| 372. | Дер. Новая | 19 |
| 373. | Дер. Овсянниково | 2 |
| 374. | Дер. Окулово | 3 |
| 375. | Дер. Петрунино | 1 |
| 376. | С. Покров | 204 |
| 377. | Дер. Полуево | 2 |
| 378. | Дер. Прокошево | 3 |
| 379. | Дер. Сидорово | 33 |
| 380. | Дер. Соколово | 19 |
| 381. | Дер. Сонино | 2 |
| 382. | Дер. Стрижово | 17 |
| 383. | Дер. Сухино | 5 |
| 384. | Дер. Суховское | 14 |
| 385. | Дер. Тимошкино | 14 |
| 386. | Дер. Тяпкино | 2 |
| 387. | Дер. Узково | 3 |
| 388. | Дер. Хвощевка | 55 |
| 389. | Дер. Шелепино | 1 |
| 390. | Дер. Юркино | 14 |
| 391. | Дер. Якунники | 61 |
| 392. | Дер. Александровка | 2 |
| 393. | Дер. Андроново | 2 |
| 394. | Дер. Ануфриево | 20 |
| 395. | Дер. Артюшино | 1 |
| 396. | Дер. Архарово | 7 |
| 397. | Дер. Балобаново | 11 |
| 398. | Дер. Банино | 6 |
| 399. | Дер. Башарово | 8 |
| 400. | Дер. Болтинское | 12 |
| 401. | Дер. Большое Андрейково | 188 |
| 402. | Дер. Большое Паленово | 2 |
| 403. | Дер. Большой Дор | 15 |
| 404. | Дер. Бурково | 7 |
| 405. | Дер. Васькино | 1 |
| 406. | Дер. Волково | 5 |
| 407. | Дер. Ворыгино | 5 |
| 408. | Дер. Гаврилково | 1 |
| 409. | Дер. Глушицы | 2 |
| 410. | Дер. Гришкино | 4 |
| 411. | Дер. Диково | 15 |
| 412. | Дер. Дятлово | 7 |
| 413. | Дер. Завражье | 113 |
| 414. | Дер. Залужье | 18 |
| 415. | Дер. Израили | 10 |
| 416. | Дер. Ильино | 6 |
| 417. | Дер. Каботово | 1 |
| 418. | Дер. Колосово | 13 |
| 419. | Дер. Копосово | 23 |
| 420. | Дер. Коржавино | 4 |
| 421. | Дер. Коркино | 5 |
| 422. | Дер. Крохино | 2 |
| 423. | Дер. Куклино | 18 |
| 424. | Дер. Макарово | 29 |
| 425. | Дер. Малинники | 23 |
| 426. | Дер. Малое Андрейково | 13 |
| 427. | Дер. Малый Дор | 6 |
| 428. | Дер. Мешково | 12 |
| 429. | Дер. Нефедово | 8 |
| 430. | Дер. Новый Поселок | 27 |
| 431. | Дер. Почесновики | 15 |
| 432. | Дер. Починок | 4 |
| 433. | Дер. Пригорки | 32 |
| 434. | Дер. Пригородная | 10 |
| 435. | Дер. Пруды | 1 |
| 436. | Дер. Савино | 11 |
| 437. | Дер. Свингино | 349 |
| 438. | Дер. Скорода | 1 |
| 439. | Дер. Спешино | 5 |
| 440. | Дер. Стерлядево | 11 |
| 441. | Пос. Судоверфь | 2170 |
| 442. | Дер. Харинская | 5 |
| 443. | Дер. Харитоново | 14 |
| 444. | Дер. Шишкино | 5 |
| 445. | Дер. Шушково | 1 |
| 446. | Пос. Юбилейный | 637 |
| 447. | Дер. Юрино | 7 |
| 448. | Разъезд Юринский | 2 |
| 449. | Дер. Якушево | 18 |
| 450. | Пос. Тихменево | 1686 |
| 451. | Арефинское сельское поселение | 1287 |
| 452. | Волжское сельское поселение | 2780 |
| 453. | Октябрьское сельское поселение | 3859 |
| 454. | Каменниковское сельское поселение | 2506 |
| 455. | Назаровское сельское поселение | 1826 |
| 456. | Сельское поселение Песочное | 2296 |
| 457. | Покровское сельское поселение | 3350 |
| 458. | Огарковское сельское поселение | 1041 |
| 459. | Глебовское сельское поселение | 1423 |
| 460. | Тихменевское сельское поселение | 1605 |
| 461. | Судоверфское сельское поселение | 3909 |
| Тутаевский муниципальный район | | |
| 1. | Раб. пос. Константиновский | 5527 |
| 2. | Пос. Фоминское | 2154 |
| 3. | Пос. Микляиха | 1048 |
| 4. | Дер. Баскачево | 13 |
| 5. | Дер. Борисовское | 21 |
| 6. | Дер. Белавино | 17 |
| 7. | Дер. Брянцево | 12 |
| 8. | Дер. Дорожаево | 20 |
| 9. | Дер. Копнинское | 72 |
| 10. | Дер. Ковалево | 53 |
| 11. | Дер. Олюнино | 4 |
| 12. | Дер. Панфилово | 8 |
| 13. | Дер. Пустово | 12 |
| 14. | Станция Пустово | 11 |
| 15. | Дер. Панино | 115 |
| 16. | Дер. Павловское | 8 |
| 17. | Дер. Яковлево | 28 |
| 18. | Дер. Антифьево | 59 |
| 19. | Дер. Артемьево | 37 |
| 20. | Пос. Ваулово | 10 |
| 21. | С. Ваулово | 75 |
| 22. | Дер. Вышницы | 20 |
| 23. | Дер. Голенищево | 8 |
| 24. | Дер. Емишево | 331 |
| 25. | Дер. Есюки | 11 |
| 26. | Дер. Ильинское | 38 |
| 27. | Дер. Кузилово | 34 |
| 28. | Дер. Мартыново | 15 |
| 29. | Дер. Митинское | 19 |
| 30. | Дер. Мишаки | 17 |
| 31. | Дер. Осташево | 103 |
| 32. | Дер. Подлесное | 22 |
| 33. | Дер. Рождественное | 33 |
| 34. | Дер. Рыково | 30 |
| 35. | Дер. Столбищи | 411 |
| 36. | Дер. Шелково | 12 |
| 37. | Дер. Алексейцево | 10 |
| 38. | Дер. Богатырево | 7 |
| 39. | Дер. Горинское | 12 |
| 40. | Дер. Кирилловское | 34 |
| 41. | Дер. Константиново | 7 |
| 42. | Дер. Медведево | 21 |
| 43. | Пос. Никульское | 655 |
| 44. | Дер. Саматово | 10 |
| 45. | Дер. Снегиревка | 16 |
| 46. | Дер. Судилово | 49 |
| 47. | Дер. Сумаково | 12 |
| 48. | Дер. Чебаково | 18 |
| 49. | Пос. Чебаково | 550 |
| 50. | С. Пшеничище | 208 |
| 51. | Дер. Глотово | 34 |
| 52. | Дер. Дмитриевское | 15 |
| 53. | Дер. Киселево | 10 |
| 54. | Пос. Летешовка | 10 |
| 55. | Дер. Малахово | 20 |
| 56. | Дер. Машаково | 123 |
| 57. | С. Новое | 20 |
| 58. | Дер. Тимоханово | 16 |
| 59. | Дер. Ченцы | 71 |
| 60. | Дер. Юрьевское | 12 |
| 61. | Дер. Языково | 12 |
| 62. | С. Борисоглеб | 244 |
| 63. | С. Благовещенье | 36 |
| 64. | Дер. Болотово | 22 |
| 65. | Дер. Гораздово | 34 |
| 66. | Дер. Григорьевское | 16 |
| 67. | Дер. Жарки | 40 |
| 68. | Дер. Кардинское | 27 |
| 69. | Дер. Павловское | 217 |
| 70. | Дер. Великое Село | 139 |
| 71. | Дер. Панкратово | 27 |
| 72. | Дер. Починок | 53 |
| 73. | Дер. Рославлево | 49 |
| 74. | Дер. Стояново | 20 |
| 75. | Дер. Першино | 204 |
| 76. | Дер. Богдановка | 70 |
| 77. | Дер. Терехово | 39 |
| 78. | С. Никольское | 281 |
| 79. | Дер. Большое Галкино | 31 |
| 80. | С. Верещагино | 115 |
| 81. | Дер. Белятино | 32 |
| 82. | Дер. Воротники | 47 |
| 83. | Дер. Выползово | 223 |
| 84. | Пос. Красный Бор | 103 |
| 85. | Дер. Манылово | 74 |
| 86. | С. Савинское | 261 |
| 87. | Пос. Урдома | 116 |
| 88. | Дер. Ясиплево | 160 |
| 89. | Константиновское сельское поселение | 9089 |
| 90. | Артемьевское сельское поселение | 1435 |
| 91. | Чебаковское сельское поселение | 1379 |
| 92. | Левобережное сельское поселение | 3810 |
| Угличский муниципальный район | | |
| 1. | Дер. Добрилово | 14 |
| 2. | Дер. Катунино | 9 |
| 3. | Дер. Кривцово | 12 |
| 4. | Дер. Абатурово | 32 |
| 5. | Дер. Пономарицы | 9 |
| 6. | Дер. Спасское | 4 |
| 7. | Дер. Вороново | 7 |
| 8. | Дер. Выползово | 16 |
| 9. | Дер. Лопаткино | 3 |
| 10. | Дер. Малая Дуброва | 2 |
| 11. | Дер. Павлоково | 16 |
| 12. | Дер. Хомерово | 12 |
| 13. | Дер. Чубуково | 8 |
| 14. | Дер. Бороушка | 1 |
| 15. | Дер. Воробьёво | 28 |
| 16. | Дер. Вороново | 9 |
| 17. | Дер. Высоково | 2 |
| 18. | Дер. Глазово | 2 |
| 19. | Дер. Жаворонки | 2 |
| 20. | Дер. Загайново | 1 |
| 21. | Дер. Коржево | 2 |
| 22. | Дер. Литвиново | 3 |
| 23. | Дер. Метево | 2 |
| 24. | Дер. Михалево | 4 |
| 25. | Дер. Палы | 3 |
| 26. | Дер. Плещеево | 2 |
| 27. | Дер. Поповка | 19 |
| 28. | Дер. Противье | 12 |
| 29. | Дер. Черные | 2 |
| 30. | Дер. Чириково | 1 |
| 31. | Дер. Слобода | 56 |
| 32. | Дер. Баушовка | 9 |
| 33. | Дер. Большое Мельничное | 8 |
| 34. | Дер. Буланово | 2 |
| 35. | Дер. Быльцыно | 2 |
| 36. | Дер. Дерябино | 21 |
| 37. | С. Дивная Гора | 218 |
| 38. | Дер. Ермолово | 11 |
| 39. | Пос. Зелёная Роща | 641 |
| 40. | С. Золоторучье | 382 |
| 41. | Дер. Криушино | 4 |
| 42. | Дер. Курениново | 6 |
| 43. | Дер. Манушкино | 31 |
| 44. | Дер. Марьино | 11 |
| 45. | Дер. Матвеевка | 1 |
| 46. | Дер. Мухино | 8 |
| 47. | Дер. Петрово | 9 |
| 48. | Дер. Пудово | 16 |
| 49. | Дер. Селиваново | 11 |
| 50. | Дер. Текленево | 35 |
| 51. | Дер. Юсово | 9 |
| 52. | Дер. Яковлевское | 4 |
| 53. | Дер. Алексино | 21 |
| 54. | Дер. Большое Лисицыно | 14 |
| 55. | Дер. Бурмасово | 198 |
| 56. | Дер. Егорьевское | 41 |
| 57. | Дер. Еросимово | 38 |
| 58. | Дер. Кабаново | 10 |
| 59. | Дер. Кононово | 36 |
| 60. | Дер. Налуцкое | 17 |
| 61. | Дер. Нинорово | 255 |
| 62. | Дер. Плюснино | 6 |
| 63. | Дер. Спасское | 43 |
| 64. | Дер. Ульяново | 43 |
| 65. | Дер. Харапугино | 17 |
| 66. | Дер. Яковлевское | 5 |
| 67. | Дер. Авдотьино | 19 |
| 68. | Дер. Базыково | 21 |
| 69. | Дер. Богданка | 26 |
| 70. | Дер. Воронцово | 130 |
| 71. | Дер. Дуново | 20 |
| 72. | Дер. Еросимово | 38 |
| 73. | Дер. Ивашково | 7 |
| 74. | Дер. Клясово | 84 |
| 75. | Дер. Костево | 46 |
| 76. | Дер. Красная Горка | 24 |
| 78. | Дер. Красногорье | 33 |
| 79. | Дер. Медлево | 22 |
| 80. | Дер. Николякино | 6 |
| 81. | Дер. Осеево | 29 |
| 82. | Дер. Платуново | 80 |
| 83. | Дер. Савинское | 26 |
| 84. | Дер. Сверчково | 24 |
| 85. | Дер. Спирково | 7 |
| 86. | Дер. Трухино | 15 |
| 87. | Дер. Фоминское | 50 |
| 88. | Дер. Черновка | 18 |
| 89. | Дер. Шубино | 147 |
| 90. | Дер. Юркино | 21 |
| 91. | Пос. Алтыново | 373 |
| 92. | Пос. Отрадный | 844 |
| 93. | С. Воскресенское | 12 |
| 94. | С. Красное | 92 |
| 95. | С. Нефедьево | 14 |
| 96. | С. Ордино | 48 |
| 97. | Дер. Алексино | 3 |
| 98. | Дер. Бабаево | 4 |
| 99. | Дер. Борисовское | 4 |
| 100. | Дер. Вальцово | 8 |
| 101. | Дер. Владычня | 7 |
| 102. | С. Воскресенское | 4 |
| 103. | Дер. Высоково | 35 |
| 104. | Дер. Епихарка | 156 |
| 105. | Дер. Жабня | 4 |
| 106. | Дер. Зимницы | 3 |
| 107. | Дер. Иванцево | 12 |
| 108. | С. Ильинское | 345 |
| 109. | Дер. Корбово | 8 |
| 110. | С. Курышино | 10 |
| 111. | Дер. Ларюково | 14 |
| 112. | Дер. Милодино | 14 |
| 113. | Дер. Мокрово | 8 |
| 114. | Дер. Ново | 159 |
| 115. | Дер. Озорнино | 2 |
| 116. | Дер. Опухово | 3 |
| 117. | Дер. Остапково | 33 |
| 118. | Дер. Петрищево | 5 |
| 119. | Дер. Погорелка | 3 |
| 120. | Дер. Резанино | 8 |
| 121. | Дер. Скоково | 2 |
| 122. | Дер. Скорбежево | 4 |
| 123. | Дер. Слобода | 8 |
| 124. | Дер. Судилово | 34 |
| 125. | Дер. Сысоево | 16 |
| 126. | Дер. Теренькино | 20 |
| 127. | Дер. Третьяковка | 2 |
| 128. | Дер. Троицкое | 17 |
| 129. | Дер. Тяпигино | 1 |
| 130. | Дер. Угрюмово | 7 |
| 131. | Дер. Усолово | 2 |
| 132. | Дер. Фалелеево | 8 |
| 133. | Дер. Хмельники | 4 |
| 134. | Дер. Хохлово | 2 |
| 135. | Дер. Лопаткино | 9 |
| 136. | Дер. Цилино | 5 |
| 137. | Дер. Шипилово | 2 |
| 138. | Дер. Щербово | 4 |
| 139. | Дер. Щукино | 7 |
| 140. | Дер. Вотчицево | 1 |
| 141. | Дер. Березники | 1 |
| 142. | Дер. Губачево | 1 |
| 143. | Дер. Лядихово | 3 |
| 144. | Дер. Костяново | 1 |
| 145. | Дер. Бровцино | 4 |
| 146. | С. Василёво | 204 |
| 147. | Дер. Головизино | 2 |
| 148. | Дер. Головково | 5 |
| 149. | С. Горки | 71 |
| 150. | Дер. Горбово | 15 |
| 151. | Дер. Добросилово | 9 |
| 152. | Дер. Знатново | 11 |
| 153. | Дер. Ивановское | 9 |
| 154. | Дер. Каблуково | 39 |
| 155. | Дер. Мертвигино | 1 |
| 156. | Дер. Новое Алексино | 6 |
| 157. | Дер. Подол | 6 |
| 158. | Дер. Порошниково | 6 |
| 159. | Дер. Поцелуево | 14 |
| 160. | Дер. Ратилово | 2 |
| 161. | Дер. Рычково | 8 |
| 162. | Дер. Семёнково | 37 |
| 163. | Дер. Старое Алексино | 15 |
| 164. | Дер. Старово-Раево | 10 |
| 165. | Дер. Теренькино | 31 |
| 166. | Дер. Фоминка | 21 |
| 167. | Дер. Щипнево | 74 |
| 168. | Дер. Ясюнино | 5 |
| 169. | Дер. Аверинская | 3 |
| 170. | Дер. Андреевка | 5 |
| 171. | Дер. Березники | 12 |
| 172. | Дер. Бронники | 2 |
| 173. | Дер. Будьково | 5 |
| 174. | Дер. Вяльково | 7 |
| 175. | Дер. Веска | 27 |
| 176. | Дер. Губино | 54 |
| 177. | Дер. Держилово | 13 |
| 178. | С. Заозерье | 335 |
| 179. | С. Иванково | 20 |
| 180. | Дер. Иваново | 27 |
| 181. | Дер. Монарево | 50 |
| 182. | Дер. Кунино | 6 |
| 183. | Дер. Лисьи Ямы | 7 |
| 184. | Дер. Есипово | 7 |
| 185. | Дер. Новое Село | 9 |
| 186. | Дер. Орешково | 18 |
| 187. | Дер. Осиновка | 34 |
| 188. | Дер. Отрубнево | 19 |
| 189. | Дер. Стройково | 34 |
| 190. | Дер. Терпенка | 9 |
| 191. | Дер. Федяково | 26 |
| 192. | Дер. Харлово | 20 |
| 193. | Дер. Хребтово | 32 |
| 194. | Дер. Черногрязка | 1 |
| 195. | Дер. Вякирево | 130 |
| 196. | Дер. Алексеево | 31 |
| 197. | Дер. Белоусово | 85 |
| 198. | Дер. Богатиново | 23 |
| 199. | Дер. Большое Лопаткино | 18 |
| 200. | Дер. Васильцево | 20 |
| 201. | Дер. Ворошилово | 33 |
| 202. | Дер. Гнездилово | 8 |
| 203. | Дер. Деревеньки | 18 |
| 204. | Дер. Дуброво | 7 |
| 205. | Дер. Каравайцево | 22 |
| 206. | Дер. Каташево | 16 |
| 207. | Дер. Кривцово | 6 |
| 208. | Дер. Макарово | 32 |
| 209. | Дер. Малое Лопаткино | 9 |
| 210. | Дер. Овинцево | 9 |
| 211. | Дер. Полеткино | 2 |
| 212. | Дер. Путчино | 50 |
| 213. | Дер. Ростовцево | 30 |
| 214. | Дер. Сальково | 20 |
| 215. | Дер. Семенково | 44 |
| 216. | Дер. Станки | 3 |
| 217. | Дер. Старово | 17 |
| 218. | Дер. Чаданово | 2 |
| 219. | Дер. Юрьево | 71 |
| 220. | Дер. Баскачево | 51 |
| 221. | Дер. Василево | 68 |
| 222. | Дер. Васильево | 61 |
| 223. | С. Воздвиженское | 453 |
| 224. | Дер. Вдуля | 29 |
| 225. | Дер. Ворожино | 67 |
| 226. | Дер. Гаврилово | 32 |
| 227. | Дер. Головино | 600 |
| 228. | Дер. Горки-Каменские | 29 |
| 229. | Дер. Данцово | 19 |
| 230. | Дер. Дигишево | 26 |
| 231. | Дер. Желтино | 29 |
| 232. | Дер. Забелино | 56 |
| 233. | Дер. Заречье | 311 |
| 234. | Дер. Знаменское | 17 |
| 235. | Дер. Ивановское | 11 |
| 236. | Дер. Илино | 78 |
| 237. | Дер. Ильинское | 51 |
| 238. | Дер. Инарево | 15 |
| 239. | Дер. Катлышкино | 19 |
| 240. | С. Климатино | 291 |
| 241. | Дер. Княжево | 87 |
| 242. | Дер. Константиново | 278 |
| 243. | Дер. Котово | 91 |
| 244. | Дер. Ложкино | 165 |
| 245. | Дер. Лукьяново | 61 |
| 246. | Дер. Лучкино | 56 |
| 247. | С. Масальское | 312 |
| 248. | Дер. Мелехово | 12 |
| 249. | Дер. Мильцево | 91 |
| 250. | Дер. Муравьево | 78 |
| 251. | Дер. Нестерово | 31 |
| 252. | Дер. Нетки | 9 |
| 253. | Дер. Никиткино | 15 |
| 254. | Дер. Новинки | 17 |
| 255. | Дер. Новое | 78 |
| 256. | С. Павловское | 11 |
| 257. | Дер. Парово | 69 |
| 258. | Дер. Парфеново | 51 |
| 259. | Дер. Петряево | 57 |
| 260. | Дер. Плоски | 576 |
| 261. | Дер. Подольцы | 17 |
| 262. | Дер. Покровские Горки | 97 |
| 263. | С. Прилуки | 378 |
| 264. | Дер. Прямиково | 71 |
| 265. | Дер. Родионово | 39 |
| 266. | Дер. Родичево | 28 |
| 267. | Дер. Ростовцево | 69 |
| 268. | Дер. Сельцы | 56 |
| 269. | Дер. Семенково | 98 |
| 270. | Дер. Степаново | 57 |
| 271. | Дер. Струково | 78 |
| 272. | Дер. Сумы | 71 |
| 273. | Дер. Суслово | 16 |
| 274. | Дер. Терютино | 91 |
| 275. | Дер. Ульянкино | 187 |
| 276. | Дер. Филиппово | 31 |
| 277. | Дер. Хлудово | 56 |
| 278 | Дер. Хомутово | 15 |
| 279. | Дер. Чернятино | 17 |
| 280. | Дер. Чурилово | 19 |
| 281. | Дер. Шеино | 31 |
| 282. | Дер. Шишкино | 157 |
| 283. | Дер. Яковлево | 49 |
| 284. | Дер. Якутино | 99 |
| 285. | Дер. Вахутино | 50 |
| 286. | Дер. Володинская | 16 |
| 287. | Дер. Горушки | 31 |
| 288. | Дер. Новая | 1 |
| 289. | Дер. Панюшино | 17 |
| 290. | Дер. Леонтьево | 37 |
| 291. | Дер. Карповская | 3 |
| 292. | Пос. Партусово | 36 |
| 293. | Дер. Выдры | 3 |
| 294. | Дер. Никифорица | 5 |
| 295. | Дер. Гребенево | 12 |
| 296. | Дер. Кулиги | 1 |
| 297. | Дер. Маймеры | 154 |
| 298. | С. Сергиевское | 12 |
| 299. | С. Нефедьево | 94 |
| 300. | С. Улейма | 340 |
| 301. | С. Дуброво | 25 |
| 302. | Дер. Кочнево | 26 |
| 303. | Дер. Тчаново | 24 |
| 304. | Дер. Деревеньки | 34 |
| 305. | Дер. Куначёво | 33 |
| 306. | Дер. Новосёлки | 90 |
| 307. | Дер. Григорково | 25 |
| 308. | Дер. Черкасово | 12 |
| 309. | Дер. Бутаки | 7 |
| 310. | Дер. Нефтино | 4 |
| 311. | С. Красное | 9 |
| 312. | Дер. Александровка | 6 |
| 313. | С. Станы | 21 |
| 314. | Дер. Дядьково | 7 |
| 315. | Дер. Щелинка | 16 |
| 316. | Дер. Овинищи Подгорные | 29 |
| 317. | Дер. Сазониха | 28 |
| 318. | Дер. Красны | 17 |
| 319. | Дер. Камышево | 38 |
| 320. | Головинское сельское поселение | 1958 |
| 321. | Ильинское сельское поселение | 2947 |
| 322. | Отрадновское сельское поселение | 2829 |
| 323. | Слободское сельское поселение | 3274 |
| 324. | Улейминское сельское поселение | 1967 |
| Ярославский муниципальный район | | |
| 1. | Дер. Алешково | 99 |
| 2. | Дер. Бор | 79 |
| 3. | Дер. Гаврилово | 109 |
| 4. | Дер. Глухово | 134 |
| 5. | Дер. Григорьевское | 750 |
| 6. | Дер. Ермолово | 864 |
| 7. | Пос. Заволжье | 1872 |
| 8. | Дер. Красный Бор | 210 |
| 9. | Пос. Красный Бор | 3504 |
| 10. | Дер. Левцово | 113 |
| 11. | Дер. Липовицы | 409 |
| 12. | Дер. Михайловское | 223 |
| 13. | Дер. Мостец | 274 |
| 14. | Дер. Ново | 95 |
| 15. | Дер. Пестрецово | 655 |
| 16. | Дер. Полесье | 849 |
| 17. | Пос. при ж/д ст. Уткино | 92 |
| 18. | С. Прусово | 210 |
| 19. | С. Спас-Виталий | 544 |
| 20. | Дер. Ченцы | 79 |
| 21. | Дер. Шебунино | 110 |
| 22. | Дер. Бекренево | 77 |
| 23. | С. Богослов | 88 |
| 24. | Дер. Дорожаево | 108 |
| 25. | Дер. Зверинцы | 87 |
| 26.. | Дер. Зяблицы | 64 |
| 27. | Дер. Ивановский Перевоз | 124 |
| 28. | Пос. Ивняки | 3944 |
| 29. | Пос. Карачиха | 1668 |
| 30. | Дер. Медведково | 240 |
| 31. | С. Пахма | 150 |
| 32. | Дер. Пеньки | 88 |
| 33. | Дер. Сабельницы | 191 |
| 34. | С. Сарафоново | 1213 |
| 35. | Пос. Смена | 89 |
| 36. | С. Спасское | 108 |
| 37. | Дер. Чурилково | 224 |
| 38. | Дер. Ананьино | 488 |
| 39. | Дер. Бегоулево | 66 |
| 40. | Дер. Белкино | 111 |
| 41. | Пос. Дубки | 3318 |
| 42. | Дер. Ершово | 171 |
| 43. | Дер. Карабиха | 896 |
| 44. | Дер. Климовское | 62 |
| 45. | Дер. Комарово | 120 |
| 46. | Дер. Кормилицино | 575 |
| 47. | Дер. Корюково | 123 |
| 48. | Пос. Красные Ткачи | 4434 |
| 49. | Дер. Лупычево | 53 |
| 50. | С. Лучинское | 85 |
| 51. | Пос. Нагорный | 582 |
| 52. | Дер. Ноготино | 239 |
| 53. | Пос. пансионата «Ярославль» | 226 |
| 54. | Дер. Поповское | 55 |
| 55. | Дер. Прохоровское | 563 |
| 56. | Пос. Речной | 473 |
| 57. | Дер. Селифонтово | 107 |
| 58. | Дер. Сергеево | 60 |
| 59. | Дер. Телегино | 60 |
| 60. | Дер. Черелисино | 84 |
| 61. | Пос. Щедрино | 2014 |
| 62. | С. Андроники | 565 |
| 63. | Дер. Большие Жарки | 77 |
| 64. | Дер. Ватолино | 124 |
| 65. | Дер. Глебовское | 853 |
| 66. | Пос. Красное | 71 |
| 67. | Дер. Кузнечиха | 3872 |
| 68. | Дер. Курдумово | 179 |
| 69. | Дер. Малые Жарки | 185 |
| 70. | С. Медягино | 624 |
| 71. | Дер. Мологино | 179 |
| 72. | С. Пазушино | 156 |
| 73. | Дер. Ракино | 404 |
| 74. | Дер. Софино | 63 |
| 75. | С. Толбухино | 586 |
| 76. | С. Толгоболь | 810 |
| 77. | С. Устье | 110 |
| 78. | Пос. Ярославка | 1070 |
| 79. | Дер. Аристово | 65 |
| 80. | Дер. Афонино | 186 |
| 81. | Дер. Иванищево | 553 |
| 82. | С. Игрищи | 86 |
| 83. | Дер. Каблуково | 63 |
| 84. | Пос. Козьмодемьянск | 1423 |
| 85. | С. Курба | 1400 |
| 86. | Дер. Меленки | 130 |
| 87. | Дер. Мордвиново | 669 |
| 88. | С. Новленское | 87 |
| 89. | С. Ширинье | 357 |
| 90. | С. Григорьевское | 221 |
| 91. | Пос. Красный Волгарь | 169 |
| 92. | Пос. Красный Холм | 193 |
| 93. | Пос. Михайловский | 2076 |
| 94. | Дер. Некрасово | 112 |
| 95. | Дер. Турыгино | 74 |
| 96. | Пос. Ченцы | 95 |
| 97. | Дер. Бердицино | 153 |
| 98. | Дер. Воробино | 96 |
| 99. | Дер. Заборное | 102 |
| 100. | Дер. Коргиш | 50 |
| 101. | С. Красное | 179 |
| 102. | Станция Лютово | 526 |
| 103. | Дер. Мокеевское | 1455 |
| 104. | С. Сопелки | 107 |
| 105. | С. Туношна | 1446 |
| 106. | Пос. Туношна-городок 26 | 1223 |
| 107. | Дер. Ярцево | 69 |
| 108. | Раб. пос. Лесная Поляна | 2828 |
| 109. | Сельская агломерация дер. Григорьевское, пос. Заволжье | 2736 |
| 110. | Сельская агломерация с. Туношна, пос. Туношна-городок 26 | 2669 |
| 111. | Сельская агломерация с. Прусово, дер. Липовицы, дер. Гаврилово, дер. Семеново, дер. Ларино, дер. Калинтьевская, дер. Шехнино | 770 |
| 112. | Дер. Бреховская | 51 |
| 113. | Пос. Волга | 40 |
| 114. | Дер. Дмитриево | 23 |
| 115. | Пос. Дорожный | 52 |
| 116. | Дер. Исаково | 9 |
| 117. | Дер. Малышево | 13 |
| 118. | Дер. Мигачево | 26 |
| 119. | Дер. Орлово | 41 |
| 120. | Дер. Поляны | 41 |
| 121. | Дер. Сорокино | 10 |
| 122. | Дер. Телищево | 50 |
| 123. | Станция Телищево | 24 |
| 124. | Дер. Чернеево | 16 |
| 125. | Дер. Твердино | 32 |
| 126. | С. Лютово | 49 |
| 125. | Дер. Алексеевское | 50 |
| 126. | Дер. Скородумки | 38 |
| 127. | Дер. Софряково | 35 |
| 128. | Дер. Сеславино | 40 |
| 129. | Дер. Котово | 18 |
| 130. | Дер. Лаптево | 44 |
| 131. | Дер. Карповское | 23 |
| 132. | Дер. Большое Филимоново | 33 |
| 133. | Дер. Малое Филимоново | 53 |
| 134. | Дер. Ларино | 22 |
| 135. | Дер. Боровая | 28 |
| 136. | Дер. Мужево | 28 |
| 137. | Курбское сельское поселение | 5575 |
| 138. | Туношенское сельское поселение | 6291 |
| 139. | Некрасовское сельское поселение | 3167 |
| 140. | Ивняковское сельское поселение | 9335 |
| 141. | Кузнечихинское сельское поселение | 10841 |
| 142. | Заволжское сельское поселение | 12279 |

Приложение 7

к Государственной программе

# **ПРАВИЛА предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях**

# **Ярославской области**

# 1. Правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области (далее – Правила), разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила устанавливают порядок и условия предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях Ярославской области либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там (далее – социальные выплаты).

2. Социальные выплаты предоставляются гражданам за счет средств федерального бюджета и бюджета Ярославской области в пределах средств, предусматриваемых государственной программой Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы на указанные цели.

3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. К членам семьи гражданина в целях Правил относятся постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) совместно с ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

Под сельскими территориями понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района Ярославской области, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов Ярославской области (за исключением городского округа города Ярославля), городских поселений.

Под агропромышленным комплексом понимается деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного федерального закона, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 процентов за календарный год.

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги на сельских территориях в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

5. Право на получение социальной выплаты имеет:

- гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом:

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 23 Правил;

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 Правил, а также средства, необходимые для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 17 Правил. В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях Правил признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (регистрация по месту жительства) на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий;

- гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях и при этом:

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сельских территориях;

переехавший на сельские территории в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которых гражданин работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), из другого муниципального района или городского округа (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района);

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 13 Правил, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном пунктом 17 Правил. В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном [Правилами](garantF1://12057749.1000) направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

проживающий на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации на сельских территориях в границах соответствующего муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях в границах муниципального района (городского округа), в который гражданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства.

6. Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты.

В случае несоблюдения гражданином данного условия департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее – департамент) вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты.

7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очередности:

- граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

- граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

- граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

- граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.

В случае если даты подачи заявлений об участии в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы (далее – заявления) совпадают, в сводный список участники мероприятий включаются в алфавитном порядке.

8. В каждой из указанных в пункте 7 Правил групп граждан очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 20 Правил с учетом первоочередного предоставления социальных выплат:

- гражданам, имеющим трех и более детей;

- гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 17.03.2014 № 222-п «Об утверждении областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», и не реализовавшим свое право на получение социальной выплаты;

- гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств в размере, указанном в пункте 5 Правил.

9. Методика расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, приведена в приложении 1 к Правилам.

10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее – получатель социальной выплаты), может ее использовать:

- на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому (социальная выплата на реконструкцию может быть использована гражданином, указанным в абзацах втором – пятом пункта 5 Правил) на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

- на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях;

- на приобретение готового жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства)).

11. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:

- пригодным для постоянного проживания;

- обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);

- не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

12. Соответствие жилого помещения требованиям, указанным в пункте 11 Правил, устанавливается комиссией, образуемой органом местного самоуправления, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

13. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. м – для одиноких граждан, 42 кв. м – на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей три человека и более), и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Ярославской области, утвержденной на очередной финансовый год исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках государственной программы за предыдущий год с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного в Ярославской области на очередной финансовый год, но не превышающей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Ярославской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Ярославской области утверждается постановлением Правительства области.

14. В случае если фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной департаментом, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья.

15. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, определенная департаментом в соответствии с представляемым получателем социальной выплаты отчетом независимого оценщика, учитывается в качестве собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии с пунктом 5 Правил.

16. Определение размера социальной выплаты производится департаментом в отношении гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, оформленном в соответствии с пунктом 20 Правил.

17. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 13 Правил размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.

18. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 5 Правил и включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

19. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ».

# 20. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты в случае, если соблюдаются условия, указанные в пункте 5 Правил, и изъявивший желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, подает в орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам. В заявлении указываются сведения о гражданине и всех членах его семьи, претендующих на получение социальной выплаты. К заявлению прилагаются:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

- копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 5 Правил, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала (подтверждение наличия собственных и (или) заемных средств в установленном Правилами размере осуществляется путем представления гражданином договора займа, заключенного с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с указанием цели, срока и суммы займа, платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет оплаты или предварительной оплаты строительных работ, актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающих затраты на строительство жилья, кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях строительства (приобретения) жилья, выписки из лицевого счета по вкладу, выданной кредитной организацией, отчета об оценке объекта незавершенного строительства – жилого дома, подготовленного в соответствии с требованиями [Федерального закона](garantF1://12012509.0) от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», документов, подтверждающих оплату строительных материалов или оборудования на строительство жилья, расписки продавца о получении от гражданина средств в счет стоимости приобретаемого жилья (в случае представления документов для получения свидетельства), извещения кредитной организации о принятии положительного решения о кредитовании с указанием суммы кредита (в случае представления документов для получения свидетельства) и документа, подтверждающего право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала);

- документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным абзацами шестым – двенадцатым пункта 5 Правил (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за исключением условия о переезде на сельские территории);

- копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копии документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копии документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья (уведомление о планируемом строительстве жилья или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, выданное уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом местного самоуправления, копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае строительства индивидуального жилого дома либо пристроенного к имеющемуся жилому дому жилого помещения), разрешение на строительство многоквартирного жилого дома (в случае участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома), план жилого помещения с указанием общей площади;

- копии документов, подтверждающих стоимость жилья, строительство которого планируется осуществить (сводный сметный расчет стоимости строительства (в случае строительства индивидуального жилого дома), договор участия в долевом строительстве (в случае строительства многоквартирного жилого дома);

- копии документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской деятельности на сельских территориях (уведомление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, уведомление о присвоении кодов статистики);

- разрешительные документы на строительство жилья (копия правоустанавливающего документа на земельный участок, копия разрешения на строительство жилого дома), копия проектно-сметной документации.

21. Копии документов, указанных в пункте 20 Правил, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

22. Органы местного самоуправления осуществляют прием заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 20 Правил, формируют дела заявителей, проверяют правильность оформления заявления и прилагаемых к нему документов, достоверность содержащихся в них сведений, а также соответствие требованиям Правил.

При выявлении недостоверной и (или) не соответствующей требованиям Правил информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 20 Правил, органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата в течение 5 календарных дней с момента выявления недостоверной информации.

Списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, по форме согласно приложению 3 к Правилам, сформированные органами местного самоуправления с учетом очередности предоставления социальных выплат, установленной пунктами 7, 8 Правил, а также сводная информация о гражданах, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, по форме согласно приложению 4 к Правилам в срок до 01 сентября текущего финансового года направляются в департамент для утверждения сводного списка на очередной финансовый год и формирования сводного списка на плановый период.

23. На основании представленных органами местного самоуправления списков граждан и сводной информации, указанных в пункте 22 Правил, департамент осуществляет расчет размеров социальных выплат и в срок до 15 декабря текущего финансового года утверждает сводный список на очередной финансовый год и формирует сводный список на плановый период.

С целью формирования и утверждения сводного списка участников мероприятий на 2020 год и плановый период списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, направляются органами местного самоуправления в департамент в срок до 10 марта 2020 года. Департамент утверждает сводный список на 2020 год и формирует сводный список на плановый период в срок до 20 марта 2020 года.

Выявление департаментом несоответствия сводной информации требованиям, предусмотренным пунктами 5, 20 Правил, или наличия в сводной информации недостоверных сведений является основанием для принятия решения об отказе во включении гражданина в сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год.

Сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год утверждается приказом департамента.

24. Департамент вносит изменения в сводный список, утвержденный на очередной финансовый год, с учетом сведений о размерах субсидий, предусмотренных на мероприятия в федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год.

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты одному получателю социальной выплаты, в сводный список включается указанный получатель социальной выплаты (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной выплаты в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании следующего сводного списка на соответствующий финансовый год данный участник мероприятия включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.

Департамент в течение 10 рабочих дней со дня утверждения (изменения) сводного списка уведомляет о принятом решении органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней доводят до сведения граждан информацию о включении их в сводный список.

25. В сводный список участников мероприятий на плановый период включаются граждане, включенные в списки граждан муниципальных районов, но не вошедшие в сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год.

26. Отказ заявителю во включении в списки либо исключение заявителя из сводного списка осуществляется по следующим основаниям:

- в случае непредставления участником мероприятий документов и копий документов, предусмотренных пунктом 20 Правил;

- на основании ходатайств органов местного самоуправления, участвующих в реализации государственной программы;

- в случае несоответствия участника мероприятий условиям, предусмотренным Правилами;

- в случае выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах участника мероприятий, послуживших основанием для включения его в сводный список в целях получения социальной выплаты;

- на основании личного заявления участника мероприятий.

Повторное участие граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий на сельских территориях допускается на основании заявлений граждан, представляемых в орган местного самоуправления.

Включение граждан в список осуществляется органом местного самоуправления в соответствии с датой повторного представления заявления.

27. В случае изменения сферы своей деятельности или способа улучшения жилищных условий гражданин представляет в орган местного самоуправления заявление о переводе в иную группу граждан в соответствии с пунктом 7 Правил, составленное в произвольной форме, с приложением подтверждающих документов. По результатам рассмотрения документов орган местного самоуправления принимает решение о переводе (об отказе в переводе) в соответствующую группу граждан в соответствии с датой представления указанного заявления.

28. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области по форме согласно приложению 5 к Правилам (далее – свидетельство), не являющимся ценной бумагой. Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдачу свидетельства получателю социальной выплаты осуществляет департамент.

29. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, предназначенных для предоставления социальных выплат участникам мероприятий – получателям социальных выплат в текущем году, свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче участникам, включенным в сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, в порядке очередности, определенной сводным списком участников мероприятий на очередной финансовый год и плановый период в соответствующем году, утвержденным в соответствии с пунктом 23 Правил.

30. Для получения свидетельства участники мероприятий – получатели социальных выплат в течение 20 рабочих дней со дня получения от органа местного самоуправления уведомления о включении в сводный список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году представляют в департамент заявление о выдаче свидетельства по форме согласно приложению 6 к Правилам на имя руководителя департамента, с приложением следующих документов:

30.1. В случае приобретения готового жилого помещения:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;

- документ, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент выдачи свидетельства;

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;

- копии налоговой отчетности индивидуального предпринимателя (по формам отчетности в соответствии с видами деятельности) и статистической отчетности (по формам «фермер-1», «фермер-2»), подтверждающих ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере гражданином, за год, предшествующий включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);

- документ органа местного самоуправления о признании помещения жилым и пригодным для проживания;

- копия предварительного договора купли-продажи, подписанного продавцом, участником мероприятий и членами его семьи;

- документ, предусмотренный пунктом 5 Правил, подтверждающий наличие собственных и (или) заемных средств, а также право на получение средств материнского (семейного) капитала в размере части стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;

- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных заявителя, а также членов его семьи по форме согласно приложению 7 к Правилам.

30.2. В случае строительства жилого дома:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;

- документ, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент выдачи свидетельства;

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;

- копии налоговой отчетности индивидуального предпринимателя (по формам отчетности в соответствии с видами деятельности) и статистической отчетности (по формам «фермер-1», «фермер-2»), подтверждающих ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере молодым специалистом либо членом молодой семьи, за год, предшествующий включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);

- копии документов, предусмотренных абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым пункта 20 Правил, в случае внесения в них изменений;

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ([постановление](garantF1://12017360.0) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»), подтверждающие освоение собственных средств в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, или другой документ, предусмотренный пунктом 5 Правил, подтверждающий наличие собственных и (или) заемных средств, а также право на получение средств материнского (семейного) капитала в размере части стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;

- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных заявителя, а также членов его семьи по форме согласно приложению 7 к Правилам.

30.3. В случае участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (квартиры):

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;

- документ, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент выдачи свидетельства;

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;

- копии налоговой отчетности индивидуального предпринимателя (по формам отчетности в соответствии с видами деятельности) и статистической отчетности (по формам «фермер-1», «фермер-2»), подтверждающих ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере молодым специалистом либо членом молодой семьи, за год, предшествующий включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);

- копия предварительного договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (квартиры), подписанного участником мероприятий и застройщиком;

- документ, предусмотренный пунктом 5 Правил, подтверждающий наличие собственных и (или) заемных средств, а также право на получение средств материнского (семейного) капитала в размере части стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;

- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных заявителя, а также членов его семьи по форме согласно приложению 7 к Правилам.

30.4. При направлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в случае привлечения участником мероприятий для строительства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования кредита (займа), в том числе ипотечного:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации;

- документ, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного договора;

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника мероприятий;

- копии налоговой отчетности индивидуального предпринимателя (по формам отчетности в соответствии с видами деятельности) и статистической отчетности (по формам «фермер-1», «фермер-2»), подтверждающих ведение предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере молодым специалистом либо членом молодой семьи, за год, предшествующий включению в список участников мероприятий – получателей социальных выплат в текущем финансовом году (с отметкой государственного органа о приеме отчетности);

- документ органа местного самоуправления о признании помещения жилым и пригодным для проживания;

- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных заявителя, а также членов его семьи по форме согласно приложению 7 к Правилам.

30.4.1. В случае приобретения готового жилого помещения:

- копии договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копии договора о кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему;

- справка кредитной организации (заимодавца), предоставившей (предоставившего) участнику мероприятий кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

- нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

30.4.2. В случае строительства жилого дома:

- копии договора о кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему;

- справка кредитной организации (заимодавца), предоставившей (предоставившего) участнику мероприятий кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным;

- копии документов, предусмотренных абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым пункта 20 Правил, в случае внесения в них изменений;

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ([постановление](garantF1://12017360.0) Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»), подтверждающие освоение собственных средств в размере части стоимости строительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты;

- нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

30.4.3. В случае участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры):

- копия договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (квартиры) либо договора о передаче квартиры в собственность, зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копии договора о кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему;

- справка кредитной организации (заимодавца), предоставившей (предоставившего) участнику мероприятий кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным;

- нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного жилого помещения в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

31. Копии указанных документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством порядке.

32. Выдача департаментом свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя социальной выплаты.

33. В случае непредставления получателем социальной выплаты одного из документов, указанных в пункте 30 Правил, департамент принимает решение об отказе в выдаче свидетельства, о чем в течение 10 календарных дней со дня поступления документов уведомляет получателя социальной выплаты об исключении его из списка на очередной финансовый год, возвращает ему документы, и вносит изменения в сводный список на очередной финансовый год.

Получатель социальной выплаты, получивший отказ в выдаче свидетельства, имеет право на повторное обращение.

34. При уменьшении размера социальной выплаты по сравнению с выплатой, указанной в свидетельстве, свидетельство не заменяется, а на его корешке делается отметка о фактически перечисленном размере социальной выплаты.

При возникновении у получателей социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, получатель социальной выплаты представляет в департамент заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) и порча свидетельства, паспорта, смена фамилии.

При наличии указанных обстоятельств департамент оформляет и выдает новое свидетельство в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления заявления о замене выданного свидетельства.

35. Департамент ведет реестры свидетельств по форме согласно приложению 8 к Правилам.

36. Департамент заключает с получателем социальной выплаты договор об обеспечении гражданина жильем в сельской местности с использованием социальной выплаты, предусматривающий обязательство получателя социальной выплаты по осуществлению трудовой или предпринимательской деятельности на сельской территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты, в течение не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты.

37. Департамент заключает с кредитными организациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.

Основанием для перечисления средств государственной поддержки на банковский счет получателей социальной выплаты является свидетельство.

38. Получатель социальной выплаты в течение пяти рабочих дней с даты выдачи свидетельства представляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.

На основании договора банковского счета, договора об обеспечении гражданина жильем в сельской местности с использованием социальной выплаты департамент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления договора банковского счета оформляет и направляет в Управление Федерального казначейства по Ярославской области платежные документы для перечисления социальной выплаты.

Управление Федерального казначейства по Ярославской области перечисляет на расчетный счет гражданина, открытый в банке, средства социальной выплаты не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления департаментом платежных документов.

39. Департамент уведомляет получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета.

40. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится кредитной организацией:

- исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;

- застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;

- кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

41. Указанные в пункте 40 Правил договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в департаменте на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям, содержащимся в свидетельствах.

42. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 40 Правил, кредитная организация направляет в департамент подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате. Свидетельство хранится в департаменте в течение 5 лет.

43. В случае выявления нарушений получателем социальной выплаты установленных правил ее предоставления выданное гражданину свидетельство аннулируется, право получения свидетельства переходит к другому гражданину, которому свидетельство выдается в соответствии с пунктом 30 Правил в порядке очередности, предусмотренной пунктами 7, 8 Правил.

44. Денежные средства, оставшиеся на банковском счете получателя социальной выплаты и не подтвержденные документами, департамент отзывает на свой счет для дальнейшего перераспределения между получателями социальной выплаты. Невостребованные средства на счете получателя социальной выплаты подлежат возврату в доход областного бюджета.

45. Жилое помещение подлежит оформлению в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, а копии документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности всех членов семьи получателя на приобретенное (построенное) с использованием средств социальной выплаты жилое помещение, представляются в департамент в следующие сроки:

- при приобретении жилого помещения – в течение срока действия свидетельства;

- в случае строительства жилого дома (жилого помещения) – в течение двух лет с даты выдачи свидетельства.

Департамент вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого помещения в собственность.

46. В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в департамент заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом) в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение трех месяцев после снятия обременения.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

47. В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого помещения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права собственности средства в размере предоставленной социальной выплаты истребуются у получателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контроль за соблюдением гражданином указанного требования осуществляется департаментом.

# Приложение 1

# к Правилам

# предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

# Ярославской области

# **МЕТОДИКА расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области**

Объем социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области (далее – социальные выплаты) (Vсв), определяется исходя из расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья (Страсч.) и коэффициента софинансирования (Ксф):

Vсв = Страсч. × Ксф.

Коэффициент софинансирования – доля средств федерального и областного бюджетов, выделяемых в форме субсидий, составляющая не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля собственных и (или) заемных средств составляет не менее 30 процентов.

Размер уровня софинансирования мероприятий по строительству (приобретению) жилья в сельской местности из федерального бюджета утверждается постановлением Правительства Российской Федерации на очередной финансовый год.

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья (Страсч.) рассчитывается по формуле:

Страсч. = РОП × стоимость 1 кв. м,

где:

РОП – размер общей площади жилого помещения;

стоимость 1 кв. м – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Ярославской области.

Размер общей площади жилого помещения рассчитывается в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области (приложение 7 к государственной программе Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы) (далее – Правила).

Расчетная стоимость жилья сравнивается с фактической стоимостью жилья.

В случае если фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в границах Ярославской области, определенной в соответствии с пунктом 13 Правил, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, за исключением случая, когда общая площадь построенного (приобретенного) жилья превышает общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области, социальная выплата пересчитывается исходя из фактической площади жилья.

Приложение 2

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Ярославской области

Форма

В\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования области)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в реализации мероприятий по строительству**

# **(приобретению) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, в рамках реализации государственной программы Ярославской области**

# **«Комплексное развитие сельских территорий**

# **в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы**

Прошу включить меня, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.,

в состав участников мероприятий по строительству (приобретению) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области, в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.

Жилищные условия планирую улучшить путем строительства индивидуального жилого дома, приобретения жилого помещения, участия в долевом строительстве многоквартирного дома (нужное подчеркнуть) в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование поселения, в котором гражданин желает приобрести (построить)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

жилое помещение)

Состав семьи:

- жена (муж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., дата рождения)

(проживает по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

- дети: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., дата рождения)

(проживает по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., дата рождения)

(проживает по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(Ф.И.О., дата рождения)

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., степень родства, дата рождения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан решением

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования области,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

наименование и реквизиты нормативно-правового акта)

С условиями участия в мероприятиях по строительству (приобретению) жилья гражданам, проживающим на сельской территории Ярославской области, в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О. заявителя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись заявителя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

Совершеннолетние члены семьи:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
| 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
| 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование документа и его реквизиты)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование документа и его реквизиты)

Приложение 3

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись/ расшифровка подписи)

**СПИСОК**

**граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат** **на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим**

**на сельских территориях Ярославской области,**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

(наименование муниципального района)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Преимущественное право (согласно пункту 8 Правил) | Дата подачи заявления | Место работы, должность | Численный состав семьи,  чел. | Размер общей площади жилья, кв. м |

| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | Всего по району | | | | | | |  | | | | | | | | | - | | - | | - | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  |  | | | | |  |  |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | (подпись ответственного сотрудника) | | | | |  | (контактный телефон) | | | | | |
| " |  | | " | | |  | | | |  |  | | | | | |

Приложение 4

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области

Форма

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**о гражданах, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат**

**на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим**

**на сельских территориях Ярославской области**

Граждане, постоянно проживающие на сельских территориях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Соответствие условиям абзацев второго – пятого пункта 5 Правил  (право на социальную выплату) | | | | Соответствие условиям пунктов 7, 8 Правил (очередность) | | | Соответствие условиям пункта 20 Правил (наличие документов) | | |
| Наличие постоянной регистрации на сельской территории (дата) | Место и период работы в течение года на дату включения в списки | Подтверждение наличия 30% собственных средств от расчетной стоимости жилья | Признание нуждаемости (документ, дата) | Дата подачи заявления | Дата повторной подачи заявления (при наличии) | Право на первоочередное предоставление социальных выплат | Абзацы восьмой, одиннадцатый: документы на строительство (реквизиты документа, дата выдачи) | Абзац девятый: документы, подтверждающие стоимость жилья (реквизиты документа, дата выдачи) | Абзац десятый: документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности (реквизиты документа, дата выдачи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Граждане, изъявившие желание постоянно проживать на сельских территориях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Соответствие условиям абзацев шестого – двенадцатого пункта 5 Правил  (право на социальную выплату) | | | | | Соответствие условиям пунктов 7, 8 Правил (очередность) | | | Соответствие условиям пункта 20 Правил (наличие документов) | | |
| Наличие регистрации по месту пребывания/ постоянной регистрации (населенный пункт, дата) | Место работы | Подтверждение наличия 30% собственных средств от расчетной стоимости жилья | Подтверждение отсутствия собственности в муниципальном районе | Основания проживания (наем, аренда, безвозмездное пользование) | Дата подачи заявле-ния | Дата повторной подачи заявления (при наличии) | Право на первоочередное предоставление социальных выплат | Абзацы восьмой, одиннадцатый: документы на строительство (реквизиты документа, дата выдачи) | Абзац девятый: документы, подтверждающие стоимость жилья (реквизиты документа, дата выдачи) | Абзац десятый: документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность (реквизиты документа, дата выдачи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подтверждаю проверку правильности оформления документов граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, достоверность содержащихся в них сведений, а также соответствие требованиям Правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Ярославской области.

Глава муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение 5

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Ярославской области

Форма

Лицевая сторона

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

Настоящим свидетельством удостоверяется, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. гражданина – владельца свидетельства, наименование, серия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий, проводимых в рамках государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.

В соответствии с условиями указанной программы ему (ей) предоставляется социальная выплата в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей

(цифрами и прописью)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дома, участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (нужное указать)

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование поселения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя уполномоченного  органа исполнительной власти области)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |

Оборотная сторона

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящее свидетельство дает гражданину право на открытие банковского счета в кредитной организации на территории Ярославской области по месту выдачи настоящего свидетельства и действует не более 1 года с даты выдачи.  Численный состав семьи  гражданина – \_\_\_\_\_\_\_ человек.  Члены семьи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., степень родства)  Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья – \_\_\_\_\_ рублей.  Дата выдачи свидетельства:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, Ф.И.О., подпись) | Отметка об оплате  (заполняется кредитной организацией)  Дата оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма по договору: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатель социальной выплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сумма перечислений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О., подпись ответственного работника  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кредитной организации)  М.П. |

Лицевая сторона

# Корешок свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области[**\***](#sub_1111)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_

Настоящим свидетельством удостоверяется, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. гражданина – владельца свидетельства, наименование, серия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий, проводимых в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.

В соответствии с условиями указанной программы ему (ей) предоставлены средства в размере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей,

(цифрами и прописью)

в том числе за счет:

- средств федерального бюджета в размере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

(цифрами и прописью)

- средств областного бюджета в размере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

(цифрами и прописью)

- средств местного бюджета в размере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

(цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти области,

выдавшего настоящее свидетельство)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |

М.П.

\* Хранится в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Оборотная сторона

Предоставленная социальная выплата направляется на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома, участие в долевом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

строительстве многоквартирного жилого дома (нужное указать)

Численный состав семьи гражданина – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек.

Члены семьи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., степень родства)

Дата выдачи свидетельства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подпись владельца настоящего свидетельства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Настоящее свидетельство выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти области,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдавшего настоящее свидетельство)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(должность лица, выдавшего настоящее свидетельство, подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

размер построенного (приобретенного) жилого помещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

адрес построенного (приобретенного) жилого помещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение 6

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Ярославской области

Форма

Директору департамента агропромышленного

комплекса и потребительского рынка

Ярославской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

гражданина(ки)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспорт: серия\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выданный\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Контактный телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области**

Прошу выдать свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области.

Состав семьи:

- супруга (супруг)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.,

проживает по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- дети:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., дата рождения),

паспорт (свидетельство о рождении): серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.,

проживает по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

паспорт (свидетельство о рождении): серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.,

проживает по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.,

проживает по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.,

проживает по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., дата рождения)

Согласен(на) на исключение меня из списков граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, после приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, предоставляемой на основании свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

К настоящему заявлению мною прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнить.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)

Совершеннолетние члены семьи с настоящим заявлением согласны:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 7

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Ярославской области

Форма

В департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **ЗАЯВЛЕНИЕ о систематизации, хранении и передаче персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный(ая) по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наименование основного документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

серия \_\_\_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наименование органа, выдавшего документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти Ярославской области)

на обработку:

- моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; сведения о гражданстве; сведения о семейном положении и составе семьи; реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); адрес постоянной регистрации; номер телефона);

- персональных данных (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; сведения о гражданстве; реквизиты паспорта или свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа; адрес постоянной регистрации) несовершеннолетних членов моей семьи:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., родственные отношения)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., родственные отношения)

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., родственные отношения)

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., родственные отношения)

в целях выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа исполнительной власти Ярославской области)

свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ярославской области в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий с моими персональными данными (с персональными данными несовершеннолетних членов моей семьи): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование (для запроса необходимых документов), обезличивание, блокировка, удаление и уничтожение, передача (предоставление) моих персональных данных во исполнение действующего законодательства Российской Федерации органам и организациям, участвующим в оказании государственной поддержки гражданам, в улучшении жилищных условий, а также организациям, осуществляющим контрольно-надзорные функции.

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с частью 2 статьи 9, [пунктом 4 части 1 статьи 6](garantF1://12048567.6014) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 8

к Правилам

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях

Ярославской области

Форма

**РЕЕСТР  
 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья** **на сельских территориях Ярославской области в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»**

**на 2020 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата выдачи свидетельства | Фамилия, имя, отчество владельца свидетельства | Размер средств, полученных по свидетельству (тыс. руб.) | | | Объем выполненных работ (стоимость приобретенного жилья) (тыс. рублей) | Перечислено средств (тыс. руб.) | | | Дата оплаты свидетельства |
| всего | в том числе | |
| всего | в том числе | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (сельского поселения) области | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |