ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«_31___»_марта_  2017 г   	                                            № _145_____

п.Пречистое

О подготовке  к зиме объектов коммунального

назначения, инженерной инфраструктуры

объектов социальной сферы  Первомайского

муниципального района на 2017/2018годы.

В целях повышения надежности функционирования объектов и инженерных систем жизнеобеспечения районного центра и других населенных пунктов муниципального района, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией и теплоносителями в период отопительного периода 2017-2018 годов, недопущения ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план  мероприятий по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2017/2018годы. (приложение № 1) (далее план мероприятий по  подготовке к зиме).

2. Образовать районный штаб по подготовке  к зиме объектов и утвердить его состав (приложение №2).

3. Отделу финансов Администрации муниципального района (Крюкова В.В.) обеспечить финансирование плана по подготовке к зиме объектов  коммунального

назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2017/2018годы  во II-III кварталах 2017 года в объеме не менее 70% годовых бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в  бюджете  муниципального района на 2017 год.

4. Отделу строительства, архитектуры, развития инфраструктуры Администрации муниципального района:

4.1. Осуществлять координацию работ по выполнению плана по подготовке к зиме. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и анализ информации о подготовке объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры

объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2017/2018годы  и своевременное представление их в Департамент жилищно-коммунального  хозяйства, энергетики и регулирования  тарифов Ярославской области и Правительство области.

4.2. Установить нормы и лимиты топлива для отопительных котельных района, обеспечивающих теплом объекты социальной сферы и жилья.

5. Отделу образования (Калинина М.Р.), отделу культуры, туризма и молодежной политики (Полунина О.О.), Администрации муниципального района:

5.1. Обеспечить своевременную подготовку подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов за счет средств, предусмотренных в бюджете  муниципального района на 2017 год по соответствующим разделам.

5.2. Совместно с администрациями поселений, на территории которых расположены объекты социальной сферы, осуществлять контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

6. Руководителям предприятий  АО «Первомайское КХ» (Колесову В.Н) и МУП ЖКХ Первомайского МР ЯО «Теплоснаб» ( Белову В.Н.):

6.1. Организовать работу по подготовке к осенне–зимнему периоду объектов коммунального назначения и  инженерных сетей в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утверждены приказом Госстроя России от 06.09.2000г № 203.

6.2. До 15 сентября 2017 года завершить проверку готовности объектов ЖКХ с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов. Оценку готовности проводить в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103.

6.3. Подключение объектов к отопительной системе производить после представления от владельцев актов готовности и выполнения всех профилактических мероприятий.

6.4. Обеспечить заключение договоров на обслуживание коммунальных сетей ведомственных зданий и жилых домов.

7. Рекомендовать главам городского, сельских поселений:

7.1.Установить постоянный контроль за проведением мероприятий к зиме, ремонтом объектов социальной сферы, жилых домов и инженерных сетей независимо от подчиненности, находящихся на их территории.

7.2. Обеспечить своевременное ежемесячное в срок до 1 числа  следующего за отчётным месяцем представление отчетной информации о ходе работ по подготовке к зиме в Администрацию муниципального района.

8. Руководителям муниципальных учреждений, имеющим на своем балансе котельные и инженерные сети, представить в Администрацию района планы-графики проведения работ. Для выполнения текущих работ  в котельных по подготовке  к зиме силами кочегаров, определить перечень  работ и  обеспечить  кочегаров необходимыми материалами для их выполнения.

9.Руководителям муниципальных  учреждений, имеющим на своем балансе котельные, принять меры и изыскать дополнительные ресурсы для проведения предзимних работ, приобретения необходимых для их выполнения материально-технические средства и создания нормативных запасов топлива.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации  Первомайского муниципального района  по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И.В.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава

муниципального района               						  И.И. Голядкина

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Первомайского муниципального района

от 31.03.2017 № 145

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА

по подготовке   к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  Первомайского муниципального района на 2017/2018годы

| Голядкина И.И. | Глава муниципального района, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Марочкина И.В. | Заместитель главы Администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры, заместитель руководителя штаба |
| Дмитриенко Н.А. | заведующий отделом строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района, секретарь штаба |
| члены штаба: |  |
| Кошкина Е.И | Первый заместитель главы Администрации муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| Колесов В.Н | Генеральный директор АО «Первомайское КХ» (по согласованию) |
| Белов В.Н. | Директор МУП ЖКХ Первомайского МР ЯО «Теплоснаб» (по согласованию) |
| Крюкова В.В. | Начальник отдела финансов Администрации муниципального района |
| Попружная А.А | Консультант отдела строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации муниципального района |
| Гусейнова А.Х | старший инженер МУ ЦОФ ОУ Первомайского МР |