**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**от 24.05.2017 № 258**

**п. Пречистое**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»**

В целях повышения уровня комфортности проживания жителей Первомайского муниципального района, их вовлечения в решение проблем местного значения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района» Администрация муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Первомайском муниципальном районе на 2017 год» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкину И.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава муниципального района И.И. Голядкина**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Администрации  Первомайского муниципального района  от 24.05.2017 № 258 |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»**

П А С П О Р Т

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **«Формирование современной городской среды в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»** | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкина И. В. | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год | | |
| Цель(и) муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территорий Первомайского муниципального района | | |
| Задача муниципальной программы | - создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий Первомайского муниципального района;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первомайского муниципального района | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Наименование ресурсов | итого | в т.ч. по годам реализации |
| 2017 |
| Финансовые ресурсы, всего | 4946,332 | 4946,332 |
| в том числе: |  |  |
| средства бюджета муниципального района | 4189,053 | 4189,053 |
| из них: |  |  |
| средства областного бюджета | 2052,636 | 2052,636 |
| средства федерального бюджета | 2136,417 | 2136,417 |
| (справочно) |  |  |
| средства бюджетов поселений | 711,019 | 711,019 |
| внебюджетные источники | 46,26 | 46,26 |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» | pervomayadm.ru | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

1. **Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной среды для проживания является одной из значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Первомайского муниципального района.

Для успешного развития территории Первомайского муниципального района и улучшения условий жизни населения района, необходим комплексный подход к проведению мероприятий по благоустройству. В настоящее время население муниципального района составляет 10 930 чел. В составе муниципального района находится 3 поселения: городское поселение Пречистое, Пречистенское сельское поселение, Кукобойское сельское поселение. Центром Первомайского муниципального района является п. Пречистое с численностью населения 4648 человек.

В Первомайском муниципальном районе более 305 многоквартирных жилых домов. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в районе полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения муниципального района, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для населения.

**Текущее состояние сферы благоустройства дворовых**

**территорий Первомайского муниципального района**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **По состоянию на 01.01.2015** | **По состоянию на 01.01.2016** | **По состоянию на 01.01.2017** |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед/м2 | 4/1600 | 7/2200 | 9/9500 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, % | 14% | 25% | 32% |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования),% | 5,1% | 8,9% | 11,4% |

**II. Приоритеты политики администрации Первомайского муниципального**

**района в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является решение проблемы благоустройства территории населенных пунктов муниципального района и как следствие более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджетов поселений.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказ Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

- Устав Первомайского муниципального района;

**III. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий Первомайского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий Первомайского муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первомайского муниципального района.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит увеличить количество благоустроенных дворовых территорий на территории Первомайского муниципального района.

Сроки реализации мероприятий по муниципальной программе предусмотрены до конца 2017 года.

**IV.Характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Достижению цели программы и решению основных задач будет способствовать выполнение мероприятий, запланированных к реализации в рамках программы. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий осуществляются с выполнением следующих видов работ из минимального и дополнительного перечней:

минимальный перечень:

* дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;
* устройство уличного освещения дворовых территорий;
* приобретение и установка скамеек;
* приобретение и установка урн.

дополнительный перечень:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* устройство автомобильных парковок;
* озеленение дворовых территорий;
* ограждение дворовых территорий;
* устройство пандусов;
* устройство контейнерных площадок;
* устройство пешеходных дорожек;
* устройство иных малых архитектурных форм.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также предприятия, организации (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), индивидуальные предприниматели (далее - заинтересованные лица) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы осуществляется при условии финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных мероприятий. При этом минимальный процент финансирования заинтересованных лиц устанавливается равным 0, максимальный 10 % от стоимости мероприятия. Максимальный процент нефинансового (трудового) участия устанавливается равным 20 % от стоимости мероприятия.

Зачисление целевых средств заинтересованными лицами осуществляется одной суммой на единый счёт бюджета поселения с указанием в назначении платежа слов «Решаем вместе» на проект №» и четырёхзначного кода проекта.

Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий необходимо подтверждать документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, должны быть предоставлены копии платежных поручений о перечислении денежных средств на единый счёт бюджета поселения.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, должны быть предоставлены: сметная, техническая документация, иные документы о нефинансовом вкладе в реализацию проекта.

Перечень программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей мероприятия, источников финансирования, а также расходов на каждое мероприятие приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.

**V. Целевые показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации.**

Целевые показатели программы:

а) количество благоустроенных дворовых территорий - 11;

б) доля благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий 39%;

в) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) – 13,9 %

В результате исполнения мероприятий программы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обустройство контейнерных площадок, установка урн;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

в) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах, устройство парковочных мест для инвалидов и т.д.

Сведения о целевых показателях (индикаторов подпрограммы) приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Степень достижения заявленных результатов реализации программы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев ее эффективности и результативности.

**VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться как за счет средств бюджетов Кукобойского сельского поселения и городского поселения Пречистое, средств областного и федерального бюджетов, так и за счет средств заинтересованных лиц (внебюджетные источники).

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации |
| 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |
| **Средства бюджета муниципального района, из них:** | **4189,053** | **4189,053** |
| Областной бюджет | 2052,636 | 2052,636 |
| Федеральный бюджет | 2136,417 | 2136,417 |
| (Справочно): |  |  |
| Средства бюджетов поселений | 711,019 | 711,019 |
| Внебюджетные источники | 46,260 | 46,260 |
| **Итого по муниципальной программе** | **4946,332** | **4946,332** |

**VII.Система управления и контроля за реализацией муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы заключается в реализации конкретных мероприятий и осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений и при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности на основании отчётов о реализации муниципальной программы.

Отчёты о реализации муниципальной программы представляются в сроки и по форме, определённой в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района.

По муниципальной программе проводится оценка результативности и эффективности её реализации на основании методики, определённой Правилами предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Ярославской области на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на территории Ярославской области на 2017 год.

Приложение №1 к муниципальной программе

**Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **МП/ мероприятие** | **Цель, задачи программы** | **Ответственный исполнитель** | **Источники финанси-рования** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | |
| **2017** | **Итого** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
|  | **«Формирование современной городской среды в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»** | **Цель: Повышение уровня благоустройства территорий Первомайского муниципального района** | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского МР | **Итого по МП** | **4946,332** | **4946,332** |
| **Итого средства бюджета муниципального района, из них:** | 4189,053 | **4189,053** |
| **ОБ** | 2052,636 | **2052,636** |
| **ФБ** | 2136,417 | **2136,417** |
| **(Справочно):** |  |  |
| **Средства бюджетов поселений** | 711,019 | **711,019** |
| **ВИ** | 46,26 | **46,26** |
|  | **Мероприятия:** | **Задача:** |  | | | |
| 1 | Обустройство дворовой территории по ул. Советская в районе домов №15б, 15а, 17, 17а в р.п. Пречистое Первомайского района Ярославской области | - создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий Первомайского муниципального района;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Первомайского муниципального района | Администрация городского поселения Пречистое, Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского МР | **Всего** | **4055,949** | **4055,949** |
| **Бюджет городского поселения Пречистое** | 528,425 | **528,425** |
| **ОБ** | 2052,636 | **2052,636** |
| **ФБ** | 1436,888 | **1436,888** |
| **ВИ** | 38,000 | **38,000** |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Советская в районе домов 9, 11А в с. Кукобой Первомайского муниципального района Ярославской области | Администрация Кукобойского сельского поселения, Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского МР | **Всего** | **890,383** | **890,383** |
| **Бюджет Кукобойского сельского поселения** | 182,594 | **182,594** |
| **ОБ** | 0,000 | **0,000** |
| **ФБ** | 699,529 | **699,529** |
| **ВИ** | 8,260 | **8,260** |

МБ – бюджет Первомайского муниципального района

МП – муниципальная программа

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

Приложение №2 к муниципальной программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | |
| 2016 год (базовое) | 2017 год (плановое) |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед., кв.м. | 9/9500 | 11/15800 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 32 | 39 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 11,4 | 13,9 |
| 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включённых в программу | %, рубли | 0/0 | 0,94/46260 |
| 5 | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/  часы | 0 | 25,61 |