**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 п.Пречистое № \_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в Постановление**

**Администрации Первомайского муниципального**

**района от 11.12.2017 №785 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Газификация**

**и модернизация жилищно-коммунального**

**хозяйства Первомайского муниципального района»**

**на 2018-2021 годы.**

 В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Первомайского района от 18 марта 2014 года №122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Внести изменения в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 №785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2021 годы, изложив наименование муниципальной программы в новой редакции: «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района «на 2018-2022 годы.

 2. Изложить муниципальную программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2022 годы в новой редакции (прилагается).

 3.Разместить изменения в муниципальной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2021 годы на официальном сайте администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.

 4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Первомайского муниципального района П.Н.Лисицина.

 5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района И.И. Голядкина

 Утверждена

Постановлением администрации

 Первомайского муниципального района

 от 11.12.2017 № 785

 в редакции Постановления Администрации Первомайского

 муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района »**

**на 2018 – 2022 годы**

(далее –Программа)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района »на 2018 – 2022 годы. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Первомайского муниципального района (Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского МР).контактное лицо- заведующий Отделом-Дмитриенко Наталья Анатольевна тел.(48549) 2-19-82 |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района – Лисицин Павел Николаевич.тел.(48549) 2-10-48 |
|  Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022годы |
| Цель (и)программы | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского района путем газификации. |
| Задачи программы |  Газификация населённых пунктов Первомайского района (строительство распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию);Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.  | Наименование ресурсов | итого | в т.ч. по годам реализации: |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Финансовые ресурсы, всегов том числе: | 44420,31 | 80,983 |  - | 5546,0 | 11139,527 | 27653,8 |  |
| средства бюджета муниципаль-ного района | 2299,31 | 80,983 | - | 278,0 | 557,527 | 1382,8 |
| средства областного бюджета | 42121,0 | - | - | 5268,0 | 10582,0 | 26271,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы |
|  - |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | pervomay.adm.ru |
|  |

**I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации Программы**

 В течение последних лет отрасль жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области претерпевает значительные изменения. Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов Ярославской области природным и сжиженным газом.

 Снабжение природным газом осуществляется от проходящих по территории Ярославской области транзитных магистральных газопроводов: «Ухта – Торжок», «Грязовец – Москва», «Горький – Ярославль – Череповец». Источником поставки сжиженного газа служит газонаполнительная станция.

Значительная доля в топливном балансе приходится на природный газ, используемый в первую очередь на нужды населения газифицированных населенных пунктов, а также используемый в сфере энергетики.

Первомайский муниципальный район является одним из стабильно работающих и динамично развивающихся районов Ярославской области. Его территория занимает 2,227 тысяч квадратных километров, что составляет 6,1% территории Ярославской области. В его состав входит 2 сельских поселения: Кукобойское с/п , Пречистенское с/п и 1 городское поселение Пречистое. Район граничит с Пошехонским, Даниловским, Любимским районами и Вологодской областью.

Численность постоянного населения района -10,2 тысяч человек.

Уровень газификации населённых пунктов оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие Первомайского муниципального района, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

Природный газ по-прежнему является наименее затратным видом топлива. По состоянию на 01.01.2017 года протяженность наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления по Первомайскому району составляет 75,1 км, в том числе 19 км в сельской местности.

 Сетевым газоснабжением в настоящее время охвачено всего три населённых пункта района, из них один поселок городского типа Пречистое (территория городского поселения Пречистое ЯО) и два сельских населённых пункта с.Коза и д.Шильпухово (территория Пречистенского сельского поселения ЯО). Уровень газификации природным газом жилищного фонда Первомайского района по состоянию на 01.01.2017 года составляет -31,1%, в городском поселении Пречистое - 75%; в сельской местности – 6,1%.

Газифицировано природным газом 2011квартир (домовладений), в том числе 247 квартир (домовладений) в сельской местности,7 газовых котельных отапливают объекты жилищного фонда и социальной сферы.

Состояние газификации Первомайского района на данном этапе развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. По уровню газификации сельских населенных пунктов Первомайский район занимает одно из последних мест в Ярославской области.

Развитие системы газоснабжения Первомайского района невозможно без финансовой помощи областного бюджета из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов.

Выделение в достаточном объеме средств областного и местного бюджетов для проведения строительства и реконструкции приоритетных и социально-значимых объектов газификации муниципальной собственности на территории района, привлечение средств внебюджетных источников для строительства объектов газификации позволят увеличить количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом до 7, повысить уровень обеспечения природным газом населения в районе в среднем до 35,5%.

 Для газификации населённых пунктов в сельской местности необходимо подвести межпоселковый газопровод высокого или среднего давления и установить газорегуляторный пункт и распределительные сети к жилым домам, котельным и социально значимым объектам.

 Анализируя уровень газификации населенных пунктов Первомайского района природным газом следует отметить:

- высокий уровень обеспеченности газом в городском поселении и недостаточность обеспеченности в сельских населённых пунктах, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом;

-из 20 котельных Первомайского района 35 процентов (7котельных) работают на природном газе и 65 процентов (13 котельных) – на угле.

 Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания населения Ярославской области, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг предполагается использовать программно-целевой метод решения поставленных задач.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия:

- сохранение низкого уровня газификации населенных пунктов в сельской местности;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли.

**2.Приоритеты политики администрации Первомайского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы**

 Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района путём газификации является важнейшим направлением социально-экономического развития Первомайского муниципального района.

 Приоритетами политики Первомайского муниципального района в сфере реализации Программы являются:

-повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами;

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

**3.Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

 Цель Программы – улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского района путем газификации.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатель |
| наименование | единица измерения | значение |
| Базовое, | плановое |
| 2017 год | 2018 г  | 2019г | 2020 г | 2021г | 2022г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 789 |  8 |  9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2011 | 2011 | 2011 |  2011 |  2011 | 2273 |
| 2 | Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 88,3 |
| 3 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газомв том числе: | % | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 35,5 |
| - городского посёлка Пречистое | % | 75 | 75 | 75 | 75 |  75 |  75 |
| - сельских населенных пунктов | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 12,5 |
| 4 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |

 Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач муниципальной Программы:

Задачи Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат  |
| наименование | единица измере-ния | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Газификация населенных пунктов Первомайского района (строительство распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) | Протяжёность построенных газопроводов | км | - | - | - | - |  13,2 |
| количество квартир, имею-щих техничес-кую возмож-ность для газификации | квартир | - | - | - | - | 262 |
| 2. | Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)  | количество реконструиро-ванных и введенных в эксплуатацию котельных | шт. | - | - | - | - | 4 |

 Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в повышении уровня и качества жизни населения района путём газификации. Будет повышен уровень обеспеченности (газификации) природным газом населения в сельской местности, созданы условия для развития отраслей народного хозяйства, достигнута экономия финансовых средств бюджета Первомайского района в связи с переводом угольных котельных на газовое топливо.

 Социально-экономическая эффективность Программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

**4.Мероприятия муниципальной программы**

 Мероприятия муниципальной программы в соответствии с целями и задачами указаны в приложениях № 1 и №2 к муниципальной программе.

 Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включённых в муниципальную программу (на каждый год реализации муниципальной программы) указаны в приложениях №4, №5 и №6 к муниципальной программе.

 **5.Целевые показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов её реализации**

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

-газификация квартир (домовладений) природным газом (квартир);

-протяженность (строительство)распределительных газовых сетей (км);

-уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом (%)

в том числе:

- городского посёлка Пречистое (%);

- сельских населенных пунктов (%);

-количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом (ед).

 Рост данных показателей по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться за счёт проведения мероприятий по газификации населенных пунктов Первомайского района: строительству распределительных газовых сетей и проведению модернизации объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо).

 В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения района, посредством подведения природного газа населению, коммунально-бытовым, промышленным потребителям.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

- повышение эффективности использования природного газа;

-снижение затрат производителей тепловой энергии на топливо при переводе объектов на природный газ;

-снижение количества валового выброса загрязняющих веществ, при переводе объектов на природный газ.

 В результате реализации Программы к концу 2023 года планируется достичь следующих конечных результатов:

 - построить и ввести в эксплуатацию – 13,2км газовых распределительных сетей низкого давления в сельских населённых пунктах дер.Игнатцево, дер.Погорелка, с.Всехсвятское, с.Семёновское;

- перевести потребителей, проживающих в сельской местности Первомайского района на природный газ - газифицировать дополнительно 262 домовладения (квартиры), тем самым повысить уровень газификации жилищного фонда природным газом с 31,1 % до 35,5%, а в сельской местности с 6,1% до 12,5%.

 Степень достижения заявленных результатов реализации Программы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

Установленные целевые показатели (индикаторы) в количественном выражении указаны в приложении №3 к муниципальной программе.

 **6.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.),в том числе по годам реализации |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  **Муниципальная программа****«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства** **Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы** | 44420,31 | 80,983 | - | 5546 | 11139,527 | 27653,8 |
| Бюджет муниципального района | 2299,31 | 80,983 | - | 278 | 557,527 | 1382,8 |
| Областной бюджет  | 42121 | - | - | 5268 | 10582 | 26271 |
| Внебюджетные источники  | - | - |  - |  - |  - |  - |

Реализация мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района, а также средств областного бюджета на основании заключённых администрацией Первомайского муниципального района с исполнителями работ договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, а также документов, подтверждающих исполнение контрактов.

**7.Система управления и контроль за реализацией муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы заключается в реализации конкретных мероприятий и осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

 Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений и при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

 Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности на основании отчётов о реализации муниципальной программы.

 Отчёты о реализации муниципальной программы представляются в сроки и по форме, определённой в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района.

 По муниципальной программе ежегодно проводится оценка результативности и эффективности её реализации на основании методики, определённой в Порядке.

 Приложение №1к муниципальной программе

**Перечень мероприятий МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы, планируемых к реализации (в части газификации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Источники финанси-рования |  Расходы (тыс. руб.), годы |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  2018 | 2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  Всего: |
|  | **Газификация населённых пунктов Первомайского района (строительство распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию).** | ОСАиРИ | **Итого по****(газифи-кации** |  80,983 | - | 5546 | 7530,527 | 27653,8 | 40811,31 |
| ОБ | - | - | 5268 | 7154 | 26271 | 38693 |
| МБ | 80,983 | - | 278 | 376,527 | 1382,8 |  2118,31  |
| ВИ |  - |  - |  - | - |  | - |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево, дер.Погорелка,(в том числе проектные работы) | Протяжённость построенных газопроводов, кмКоличество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 3,765 | ОСАиРИ | Итого: | 26,5 | - | - | 3924,211 | 7751,6 | 11702,311 |
| ОБ | - | - | - | 3728,0 | 7364 | 11092,0 |
| МБ | 26,5 | - | - | 196,211 | 387,6 | 610,311 |
| ВИ | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления с Семёновское (в том числе проектные работы) | Протяжённость построенных газопроводов, кмКоличество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 6,5147 | ОСАиРИ | Итого: | 27,24184 | - | 5546 | - | 13617,9 | 19191,14184 |
| ОБ | - | - | 5268 | - | 12937 | 18205 |
| МБ | 27,24184 | - | 278 | - | 680,9 | 986,14184 |
| ВИ | - |  | - | - |  | - |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское(в том числе проектные работы) | Протяжённость построенных газопроводов, кмКоличество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | 3,050 | ОСАиРИ | Итого: | 27,24116 | - | - | 3606,316 | 6284,3 | 9917,85716 |
| ОБ | - | - | - | 3426 | 5970 | 9396 |
| МБ | 27,24116 | - | - | 180,316 | 314,3 | 521,85716 |
| ВИ | - | - | - | - |  | - |

Используемые сокращения:

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

ВИ-внебюджетные источники

ОСАиРИ – отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района.

 Приложение №2 к муниципальной программе.

**Перечень мероприятий МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы, планируемых к реализации в части строительства и реконструкции котельных (в рамках реализации задачи по модернизации объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирова-ния |  Расходы (тыс. руб.), годы |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | 2018 | 2019 |  2020 |  2021 | 2022 |  Всего: |
|  | **Реконструкция котельных с вводом их в эксплуатацию** | ОСАиРИ | **Итого****(по реконст-рукции котельных):** | - | - | - | 3609 | - | 3609 |
| ОБ | - | - | - | 3428 | - | 3428 |
| МБ | - | - | - | 181 | - | 181 |
| ВИ |  - |  - |  - |  - |  - | - |
| 1 | Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (в том числе проектные работы) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | ОСАиРИ | Итого: | - | - | - | 1158 | - | 1158 |
| ОБ | - | - | - | 1100 | - | 1100 |
| МБ | - | - | - | 58 | - | 58 |
| ВИ | - | - |  | - | - | - |
| 2 | Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (в том числе проектные работы) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | ОСАиРИ | Итого: | - | - |  | 1000 | - | 1000 |
| ОБ | - | - |  | 950 | - | 950 |
| МБ | - | - |  | 50 | - | 50 |
| ВИ |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское (в том числе проектные работы) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | ОСАиРИ | Итого: | - | - | - | 1000 | - | 1000 |
| ОБ | - | - | - | 950 | - | 950 |
| МБ | - | - | - | 50 | - | 50 |
| ВИ | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (в том числе проектные работы) | количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных (шт.) | 1 | ОСАиРИ | Итого: | - | - | - | 451 | - | 451 |
| ОБ | - | - | - | 428 | - | 428 |
| МБ | - | - | - | 23 | - | 23 |
| ВИ | - | - | - | - | - | - |

Используемые сокращения:

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

ВИ-внебюджетные источники

ОСАиРИ – отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района.

Приложение №3 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

 **«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2017годбазовое | 2018 год плановое | 2019год плановое | 2020 годплановое | 2021годплановое | 2022плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 |
| Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2273 |
| Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 88,3 |
| Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газомв том числе: | % | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 35,5 |
| - городского посёлка Пречистое | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - сельских населенных пунктов | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 12,5 |
| Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |

Приложение №4 к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

 **«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы**

на \_\_**2020**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | Сроки строительства | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. |
| дата утверждения | Планируе-мый период разработки | начало | ввод в эксплуата-цию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
|  **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства****Первомайского муниципального района»** **на 2018 – 2022гг**  | 1.Строительство газопровода низкого давления с Семёновское(**проектные работы**) |  | 2020г |  |  |  | 5546 | 278 | 5268 |  - |

Примечание \* ПСД не разработана.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

Приложение №5 к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

 **«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы**

на \_\_**2021**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | Сроки строительства | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. |
| дата утверж-дения | планируе-мый период разработки | начало | ввод в эксплуата-цию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
|  **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства****Первомайского муниципального района»** **на 2018 – 2022гг**  | 1.Строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево,дер.Погорелка **(проектные работы)**2.Строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское **(проектные работы)**1.Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (**проектные работы)**2.Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (**проектные работы**)3.Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское **(проектные работы**)4.Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (**проектные работы**) |  | 2021г2021г2121г2021г2021г2021г |  |  |  | 3924,2113606,316115810001000451 | 196,211180,31658505023 | 372834261100950950428 |   -- |

Примечание \* ПСД не разработана

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

Приложение №6 к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

 **«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2022 годы**

на \_\_**2022**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | Сроки строительства | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. |
| дата утверждения | Планируе-мый период разработки | начало | ввод в эксплуата-цию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
|  **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства****Первомайского муниципального района»** **на 2018 – 2022гг**  | 1.Строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево,дер.Погорелка2.Строительство газопровода низкого давления с Семёновское.3.Строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское  |  | 2021г2020г2021г | 2022г2022г2022г | 2022г2022г2022г | 7751,6\*13617,9\*6284,3\* | 7751,613617,96284,3 | 387,6680,9314,3 | 7364129375970 |   --- |

Примечание \* ПСД не разработана. Сметная стоимость указана ориентировочно.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет