**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

№ \_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Первомайского муниципального**

**района от 12.12.2016 №634 «Об утверждении**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными коммунальными**

**услугами населения Первомайского**

**муниципального района на 2017-2018 годы».**

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с постановлением администрации Первомайского района от 18 марта 2014 года №122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», в целях реализации на территории Первомайского района Постановления Правительства Ярославской области от 29.02.2012 №145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012-2017 годы», Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным Законом от 07.12.2011 №416 « О водоснабжении и водоотведении»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 12.12.2016 №634 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2017-2018 годы», изложив муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2017-2018 годы» в новой редакции (прилагается).

2.Разместить изменения в муниципальной программе «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района» на 2017-2018 годы на официальном сайте администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Первомайского муниципального района И.В.Марочкину.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района И.И. Голядкина

Утверждена

Постановлением администрации

Первомайского муниципального района

от 12.12.2016 № \_634\_\_\_

в редакции постановления Администрации Первомайского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_ \_\_№ \_\_\_

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Первомайского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2017-2018 годы» | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района.  Контактное лицо-заведующая отделом Дмитриенко Н.А  тел. (48549) 2-19-82 | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Первомайского муниципального района Марочкина Ирина Валериевна  тел (48549) 2-10-48 | | | | |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2017-2018 годы | | | | |
| Цель (и) муниципальной программы | Обеспечение потребителей Первомайского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. | | | | |
| Задача(и) муниципальной программы | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | | | | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Наименование ресурсов | | итого | в т.ч. по годам реализации | |
| 2017 | 2018 |
| Финансовые ресурсы, всего  в том числе: | | 11553,42 | 6738,71 | 4814,71 |
| средства бюджета муниципального района | | 5738,71 | 5738,71 | 0 |
| средства областного бюджета | | 5814,71 | 1000,0 | 4814,71 |
| средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | | | | | |
| - | |  | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | pervomay.adm.ru | | | |
|  | | | |

**1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Первомайский муниципальный район является одним из стабильно работающих и динамично развивающихся районов Ярославской области. Его территория занимает 2,227 тысяч квадратных километров, что составляет 6,1% территории Ярославской области. В его состав входит 2 сельских поселения: Кукобойское с/п , Пречистенское с/п и 1 городское поселение Пречистое, где проживает более десяти тысяч человек.

Деятельность организаций, предоставляющих коммунальные услуги, характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологический уровень значительно отстаёт от потребностей настоящего времени. Инженерные сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения канализации, построенные в 50-80 годы находятся в основном в плохом и ветхом состоянии, средний уровень износа систем водоснабжения-76%, водоотведения-65%, очистных сооружений канализации-73%, вследствие чего на сетях часто происходят утечки и аварийные ситуации. Уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения составляет 57 % к общему количеству населения района.

В настоящее время в Первомайском районе сложилось крайне тяжелое положение с обеспечением населения и объектов социальной сферы питьевой водой.

Из-за недостаточной мощности действующих артезианских скважин обеспечивающих водой с.Кукобой и увеличения разбора воды в весенне-летний период давление воды в сетях водопровода резко падает, из-за чего жители многоквартирных домов и объекты социальной сферы не обеспечиваются в достаточном объёме водой. Необходимо строительство новых артезианских скважин, водонапорных башен и шахтных колодцев. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Мощности существующих канализационных очистных сооружений в населенных пунктах п.Пречистое с.Кукобой , д.Шильпухово, с.Коза в связи с нарастающими объемами жилищного строительства не хватает, сооружения физически устарели, степень очистки сточных вод недостаточная и не соответствует нормативным значениям. Требуется строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений канализации с внедрением эффективных и экологически безопасных методов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до требований, предъявляемых СанПиН 2.1.5980-00 и ПДК загрязнений в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрение новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены и из-за отсутствия реальной оценки имущества в тарифах не в полном объёме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. Но главный фактор, не позволяющий установить экономически обоснованные тарифы- низкий уровень доходов населения. Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего финансирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции: рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги.

Целесообразно и необходимо использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

Реализация мероприятий, входящих в настоящую муниципальную Программу, будет способствовать решению жизненно важных задач в области жилищно- коммунального комплекса и позволит обеспечить население Первомайского муниципального района качественными коммунальными услугами.

**2.Приоритеты политики администрации Первомайского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы**

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района является важнейшим направлением социально-экономического развития Первомайского муниципального района.

Приоритетами политики Первомайского муниципального района в сфере реализации Программы являются:

-повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами;

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

**3.Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Целью программы является:

**Обеспечение потребителей Первомайского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района.**

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующей основной задачи муниципальной Программы:

**Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.**

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2018 года:

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению, будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений;

-увеличить объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод с 91 % в 2016 году до 94% к 2019 году;

-увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 85 % в 2016 году до 90 % к 2019 году.

-увеличить степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения с 63% в 2016году до 65% к 2019 году.

-достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и очистных сооружений.

Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в повышении уровня и качества жизни населения района, посредством:

повышения качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению (будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений).

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

**4.Мероприятия муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в соответствии с целями и задачами указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включённых в муниципальную программу (на каждый год реализации муниципальной программы) указаны в приложениях № 3; №4 к муниципальной программе.

**5.Целевые показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов её реализации**

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

-объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод.(%);

-доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения(%);

-число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год).

-степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения.

Рост (снижение) данных показателей по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться за счёт проведения мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, реконструкции существующих очистных сооружений канализации.

Установленные целевые показатели (индикаторы) в количественном выражении указаны в приложении №2 к муниципальной программе.

**6.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов  (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | |
| 2017 год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2017-2018 годы»** | 11553,42 | 6738,71 | 4814,71 |
| Бюджет муниципального района | 5738,71 | 5738,71 | 0 |
| Областной бюджет | 5814,71 | 1000,0 | 4814,71 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

**7.Система управления и контроль за реализацией муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы заключается в реализации конкретных мероприятий и осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений и при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности на основании отчётов о реализации муниципальной программы.

Отчёты о реализации муниципальной программы представляются в сроки и по форме, определённой в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка результативности и эффективности её реализации на основании методики, определённой в Порядке.

Приложение №1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на 2017-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МП/подпрограмма/  мероприятие | Задача(и) программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2017год | 2018год | итого за весь период реализации |
|  | Муниципальная программа  **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района на**  **2017-2018 годы»** | Х | ОСАиРИ | итого по МП | 6738,71 | 4814,71 | 11553,42 |
| МБ | 5738,71 | 0 | 5738,71 |
| ОБ | 1000,0 | 4814,71 | 5814,71 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с.Кукобой Первомайского района ЯО | Задача:  -повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | ОСАиРИ | Всего | 6628,71 | 4814,71 | 11443,42 |
| МБ | 5628,71 | 0 | 5628,71 |
| ОБ | 1000,0 | 4814,71 | 5814,71 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Кукобойского и Пречистенского сельских поселений | Задача:  -повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | ОСАиРИ | Всего | 110,0 | 0 | 110,0 |
| МБ | 110,0 | 0 | 110,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 |

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

МП – муниципальная программа

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

ОСАиРИ-отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района.

Приложение №2 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района» на 2017-2018годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое 2016год | 2017 год плановое | 2018год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод.(%); | % | 91 | 94 | 94 |
| -доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения(%); | % | 85 | 90 | 90 |
| -число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год). | кол-во  аварий в год. | 3 | 2 | 2 |
| -степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения. | % | 63 | 65 | 65 |

Приложение №3 к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района» на 2017-2018годы.**

на \_\_**2017**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | | Сроки строительства | | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. |  | Планируемые объемы средств, тыс. руб. | | | | |
| дата утвержде-ния | плани-руемый период разработки | начало | ввод в эксплуа-тацию | всего | МБ | ОБ | БП | ФБ | ВИ |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района» на 2017-2018 годы | 1.Реконструкция очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с.Кукобой | 27.01.2016 |  | 2017г | 2017г | 6628,71\* | 6628,71 | 5628,71 | 1000 | - | - | - |

Примечание\* остаток от общей сметной стоимости по состоянию на 01.01.2017 год за минусом проектно-изыскательских работ и экспертизы (общая сметная стоимость объекта по утверждённому сводному сметному расчёту составляет 7526,26 тыс.руб.)

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет

Приложение №4 к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района» на 2017-2018годы.**

на \_\_**2018**\_\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | | Сроки строительства | | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | всего | Планируемые объемы средств, тыс. руб. | | | | |
| дата утверж-дения | Планируе-  мый период разработки | начало | ввод в эксплуа-тацию | МБ | ОБ | БП | ФБ | ВИ |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района» на 2017-2018 годы | 1.Реконструкция очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с.Кукобой | 27.01.2016 |  | 2017г | 2017г | 6628,71\* | 4814,71 | 0 | 4814,71 | - | - | - |

Примечание\* остаток от общей сметной стоимости по состоянию на 01.01.2017 год за минусом проектно-изыскательских работ и экспертизы (общая сметная стоимость объекта по утверждённому сводному сметному расчёту составляет 7526,26 тыс.руб.)

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

ФБ – федеральный бюджет