**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

р.п.Пречистое

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Первомайского муниципального**

**района от 11.12.2017 №785 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Газификация**

**и модернизация жилищно-коммунального**

**хозяйства Первомайского муниципального района»**

**на 2018-2024 годы».**

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 №656 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 №785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2024 годы», изложив муниципальную программу «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2024 годы в новой редакции (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Первомайского муниципального района И.В.Марочкину.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Первомайского муниципального М.Ю.Диморов

района

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ПОДГОТОВИЛ:

Заведующий отделом строительства,

архитектуры и развития инфраструктуры

Администрации Первомайского

муниципального района  Н.А.Дмитриенко

Дата «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

Администрации Первомайского

муниципального района Е.И. Кошкина

Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы

Администрации Первомайского

муниципального района И.В.Марочкина

Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Отдела финансов

Администрации Первомайского

муниципального района В.В. Крюкова

Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующий правовым отделом

Администрации Первомайского

муниципального района И.В. Гузина

Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Утверждена

Постановлением Администрации

Первомайского муниципального района

от 11.12.2017 № 785\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в редакции постановления Администрации Первомайского МР

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района»**

**на 2018 – 2024 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района; контактное лицо-заведующий отделом-Дмитриенко Наталья Анатольевна тел.8(48549)  2-19-82 |
| Куратор муниципальной программы | заместитель главы Администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкина Ирина Валериевна.  тел.(48549) 2-10-48 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024годы |
| Цель муниципальной программы | улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского района путем газификации. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  Первомайского муниципального района» на 2018 – 2024 годы». |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | всего по муниципальной программе-57186,199 тыс. руб.,  из них:  -областной бюджет:  2018 год- 0;  2019 год- 0;  2020 год-2230,0 тыс. руб.;  2021 год-0;  2022 год- 48133,9 тыс. руб.;  2023 год- 3520,275 тыс. руб.;  2024 год -0.  -местный бюджет:  2018 год- 80,983 тыс. руб.;  2019 год- 0;  2020 год-117,369 тыс. руб.;  2021 год-169,232 тыс. руб.;  2022 год- 2749,14 тыс. руб.;  2023 год- 185,3 тыс. руб.;  2024 год - 0 |
| Плановые объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации | подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского  муниципального района» на 2018 – 2024 годы»  всего 57186,199 тыс. руб., из них  2018 год- 80,983 тыс. руб.;  2019 год- 0;  2020 год-2347,369 тыс. руб.;  2021 год-169,232 тыс. руб.;  2022 год- 50883,04 тыс. руб.;  2023 год- 3705,575 тыс. руб.;  2024 год -0. |
| Конечные результаты муниципальной программы | протяжённость построенных газопроводов-13,2 км;  количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации-262кв;  количество реконструированных и введенных в  эксплуатацию котельных -4единицы;  количество поставленных на кадастровый учёт объектов газораспределения-44единицы. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomay.adm.ru/municipal-nye.html> |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В течение последних лет отрасль жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области претерпевает значительные изменения. Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов Ярославской области природным и сжиженным газом.

Снабжение природным газом осуществляется от проходящих по территории Ярославской области транзитных магистральных газопроводов: «Ухта – Торжок», «Грязовец – Москва», «Горький – Ярославль – Череповец». Источником поставки сжиженного газа служит газонаполнительная станция.

Значительная доля в топливном балансе приходится на природный газ, используемый в первую очередь на нужды населения газифицированных населенных пунктов, а также используемый в сфере энергетики.

Первомайский муниципальный район является одним из стабильно работающих и динамично развивающихся районов Ярославской области. Его территория занимает 2,227 тысяч квадратных километров, что составляет 6,1% территории Ярославской области. В его состав входит 2 сельских поселения: Кукобойское с/п , Пречистенское с/п и 1 городское поселение Пречистое. Район граничит с Пошехонским, Даниловским, Любимским районами и Вологодской областью.

Численность постоянного населения района -10,2 тысяч человек.

Уровень газификации населённых пунктов оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие Первомайского муниципального района, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

Природный газ по-прежнему является наименее затратным видом топлива. По состоянию на 01.01.2017 года протяженность наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления по Первомайскому району составляет 75,1 км, в том числе 19 км в сельской местности.

Сетевым газоснабжением в настоящее время охвачено всего три населённых пункта района, из них один поселок городского типа Пречистое (территория городского поселения Пречистое ЯО) и два сельских населённых пункта с.Коза и д.Шильпухово (территория Пречистенского сельского поселения ЯО). Уровень газификации природным газом жилищного фонда Первомайского района по состоянию на 01.01.2017 года составляет -31,1%, в городском поселении Пречистое - 75%; в сельской местности – 6,1%.

Газифицировано природным газом -2011квартир (домовладений), в том числе 247 квартир (домовладений) в сельской местности,7 газовых котельных отапливают объекты жилищного фонда и социальной сферы.

Состояние газификации Первомайского муниципального района на данном этапе развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. По уровню газификации сельских населенных пунктов Первомайский район занимает одно из последних мест в Ярославской области.

Развитие системы газоснабжения Первомайского района невозможно без финансовой помощи областного бюджета из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов.

Выделение в достаточном объеме средств областного и местного бюджетов для проведения строительства и реконструкции приоритетных и социально-значимых объектов газификации муниципальной собственности на территории района, привлечение средств внебюджетных источников для строительства объектов газификации позволят увеличить количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом до 7, повысить уровень обеспечения природным газом населения в районе в среднем до 34%, в городском поселении Пречистое 75,6 %, в сельской местности-11,6%.

Для газификации населённых пунктов в сельской местности необходимо подвести межпоселковый газопровод высокого или среднего давления и установить газорегуляторный пункт и распределительные сети к жилым домам, котельным и социально значимым объектам.

Анализируя уровень газификации населенных пунктов Первомайского района природным газом следует отметить:

- высокий уровень обеспеченности газом в городском поселении и недостаточность обеспеченности в сельских населённых пунктах, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом;

-из 21 котельных Первомайского района 33 процентов (7котельных) работают на природном газе и 67 процентов (14 котельных) – на угле.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания населения Ярославской области, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг предполагается использовать программно-целевой метод решения поставленных задач.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия:

- сохранение низкого уровня газификации населенных пунктов в сельской местности;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли.

**II.Приоритеты политики Администрации Первомайского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации**

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского муниципального района путём газификации является важнейшим направлением социально-экономического развития Первомайского муниципального района.

Приоритетами политики Первомайского муниципального района в сфере реализации Программы являются:

-повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами;

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Рост данных показателей по годам реализации муниципальной программы будет обеспечиваться за счёт проведения мероприятий по газификации населенных пунктов Первомайского района: строительству распределительных газовых сетей и проведению модернизации объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо).

В результате реализации Программы к концу 2024 года планируется достичь следующих конечных результатов:

-протяжённость построенных газопроводов-13,2 км;

-количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации-262кв;

-количество реконструированных и введенных в эксплуатацию котельных -4единицы.

Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

**III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования при реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018 – 2024 годы являются федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления Первомайского муниципального района по организации в границах поселений тепло-, газо- водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом:

- Гражданский [кодекс](consultantplus://offline/ref=4F74C8F01CB425EF38035B4ACFE265657AF07EA7F44530269D1965E1E6B2DA7A0D934FA607E88164D92F418106l0a4N) Российской Федерации;

- Бюджетный [кодекс](consultantplus://offline/ref=4F74C8F01CB425EF38035B4ACFE265657AF679ADF34830269D1965E1E6B2DA7A0D934FA607E88164D92F418106l0a4N) Российской Федерации;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F74C8F01CB425EF38035B4ACFE265657AF07CA4F54430269D1965E1E6B2DA7A0D934FA607E88164D92F418106l0a4N) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

-Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- [Стратегия](consultantplus://offline/ref=4F74C8F01CB425EF38034547D98E3B607FFF20A9F7413870C94563B6B9E2DC2F5FD311FF46AE9265DD3745810D0F96DC7DECFE0B6FDAAE4E26A0B5C1l9aDN) социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года";

- Стратегия социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года, утвержденная решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 15.11.2018 № 19 « О стратегии социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года».

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы и организацию взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, которым является отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы;

- разработку предложений по внесению изменений муниципальную программу, в том числе в части содержания, назначения исполнителей и определения объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- разработку проектов нормативных правовых актов по реализации муниципальной программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий муниципальной программы;

- координацию работы исполнителей подпрограммы муниципальной программы;

-определение конкретных форм и методов управления мероприятиями подпрограммы муниципальной программы;

- контроль исполнения подпрограммы муниципальной программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций;

-контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

- обобщение и анализ хода реализации муниципальной программы, подготовку отчетов о реализации муниципальной программы на основе представленных исполнителями подпрограммы муниципальной программы отчетов по установленным формам, в том числе отчетов о расходовании средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы муниципальной программы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы, в том числе информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы;

-размещение на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках компетенции. Исполнители мероприятий подпрограммы отвечают за реализацию мероприятий и достижение показателей их результатов.

Исполнители мероприятий подпрограммы в рамках компетенции представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в сроки, установленные нормативным правовым актом в области программно-целевого планирования, отчеты о реализации мероприятий подпрограммы по установленным формам, в том числе отчеты о расходовании средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы являются средства бюджета Первомайского муниципального района.

Финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляется органами финансового контроля.

Оценка промежуточной и итоговой результативности и эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=141D1A30A30FEB3E420040116DFCAAFE0103AC3D13A4B2D2648266242D70F030DD36C4A2BB487CE1890D988D22762FBB3C1FCCC0FD6568F43D6137D6ODn5K) оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района/подпрограммы муниципальной программы Первомайского муниципального района, являющейся приложением 7 к Положению о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе, утвержденному постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 N 656 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе.

**V.Цель (цели) задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**1.Цель (цели)и задачи муниципальной программы:**

Основная цель муниципальной программы:

-улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского района путем газификации.

Задачи муниципальной программы:

-газификация населенных пунктов Первомайского района (строительство распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию);

-модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) (реконструкция котельных с вводом их в эксплуатацию).

-постановка на кадастровый учёт и регистрация права муниципальной собственности на объекты газораспределения.

**2.Целевые показатели муниципальной программы, подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | | | | | |
| Базовое  2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2273 | 2273 | 2273 |
| 2 | Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |
| 3 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом  в том числе: | % | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 34 | 34 | 34 |
| - городского посёлка Пречистое | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - сельских населенных пунктов | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 4 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | Количество реконструируемых котельных | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | количество поставленных на кадастровый учёт объектов газораспределения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |

**3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018 – 2024 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Средства областного бюджета | 53884,175 | - | - | 2230,0 | 0 | 48133,90 | 3520,275 | - |
| 2 | Средства местного бюджета | 3302,024 | 80,983 | - | 117,369 | 169,232 | 2749,14 | 185,3 | - |
|  | **Итого по муниципальной программе, в т.ч.:** | 57186,199 | 80,983 | - | 2347,369 | 169,232 | 50883,04 | 3705,575 | - |
|  | **средства областного бюджета** | 53884,175 | **-** | **-** | **2230,0** | **0** | **48133,9** | **3520,275** | **-** |
|  | **средства местного бюджета** | **3302,024** | **80,983** | **-** | **117,369** | **169,232** | **2749,14** | **185,3** | **-** |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Общепрограммные расходы муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района» на 2018 – 2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района; контактное лицо-заведующий отделом-Дмитриенко Наталья Анатольевна тел.8(48549) 2-19-82 |
| Куратор подпрограммы | заместитель главы Администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры Марочкина Ирина Валериевна тел.(48549) 2-10-48 |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района. |
| Участники мероприятий подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО,  Администрация Первомайского муниципального района, подрядные организации, специализированные организации. |
| Цель подпрограммы | улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского района путем газификации. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам | всего - 57186,199 тыс. руб.,  из них:  - средства областного бюджета:  2018 год- 0;  2019 год- 0;  2020 год-2230,0 тыс. руб.;  2021 год-0 тыс. руб.;  2022 год- 48133,9 тыс. руб.;  2023 год- 3520,275 тыс. руб.;  2024 год -0.  -средства местного бюджета:  2018 год- 80,983 тыс. руб.;  2019 год- 0;  2020 год-117,369 тыс. руб.;  2021 год-169,232 тыс. руб.;  2022 год- 2749,14тыс. руб.;  2023 год- 185,3 тыс. руб.;  2024 год - 0 |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | протяжённость построенных газопроводов-13,2 км;  количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации-262кв;  количество реконструированных и введенных в  эксплуатацию котельных -4единицы;  количество поставленных на кадастровый учёт объектов газораспределения-44единицы. |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomay.adm.ru/municipal-nye.html> |

**Задачи и мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | | | | | | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование (единица измерения) | | | | | | | плановое значение | | всего, | областные  средства | средства местного бюджета |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | | **Задача 1.**  **Газификация населённых пунктов Первомайского района (строительство распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию).** | | | | | | | | | | **2018**  **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024** | **80,983**  **0**  **2347,369**  **0**  **32353,24**  **0**  **0** | **0**  **0**  **2230,0**  **0**  **30440,9**  **0**  **0** | **80,983**  **0**  **117,369**  **0**  **1912,34**  **0**  **0** | ДЖКХЭиРТ,  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные организации,  специализированные организации |
| 1.1. | | Мероприятие 1.  Строительство газопровода  низкого давления  дер.Игнатцево,  дер.Погорелка (в том числе проектные работы) | | Протяжённость построенных газопроводов, км | | | | | | 3,7 | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 26,5  0  0  0  9570,6  0  0 | 0  0  0  0  9092  0  0 | 26,5  0  0  0  478,6  0  0 | ДЖКХЭиРТ,  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| Количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | | | | | | 65 | | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | | Мероприятие 2.  Строительство газопровода  низкого давления  с Семёновское  (в том числе проектные  работы) | | Протяжённость построенных газопроводов, км | | | | | | 6,5 | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 27,24184  0  2347,369  0  14679,44  0  0 | 0  0  2230,0  0  13650,9  0  0 | 27,24184  0  117,369  0  1028,54  0  0 | ДЖКХЭиРТ,  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| Количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | | | | | | 147 | | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | | Мероприятие 3.  Строительство газопровода  низкого давления  с.Всехсвятское  (в том числе проектные  работы) | | Протяжённость построенных газопроводов, км | | | | | | 3,0 | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 27,24116  0  0  0  8103,2  0  0 | 0  0  0  0  7698,0  0  0 | 27,24116  0  0  0  405,2  0  0 | ДЖКХЭиРТ,  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| Количество квартир, имеющих техническую возможность для газификации | | | | | | 50 | | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | **Задача 2.**  **Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) (реконструкция котельных с вводом их в эксплуатацию)** | | | | | | | | | | **2018**  **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024** | **0**  **0**  **0**  **169,232**  **16731,8**  **3705,575**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **15895,00**  **3520,275**  **0** | **0**  **0**  **0**  **169,232**  **836,8**  **185,3**  **0** | ДЖКХЭиРТ,  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| 2.1. | | Мероприятие 4.  Перевод на природный газ  котельной Погорельской  основной школы  дер.Игнатцево  (в том числе проектные  работы) | | | | количество реконструированных  и введенных в эксплуатацию котельных (ед.) | | | 1 | | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  0  0  42,308  4343,3  0  0 | 0  0  0  0  4126,0  0  0 | 0  0  0  42,308  217,3  0  0 | ДЖКХЭиРТ,  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| 2.2 | | Мероприятие 5.  Перевод на природный газ  котельной №4 с.Семёновское  (в том числе проектные  работы) | | | | количество реконструированных  и введенных в эксплуатацию котельных (ед.) | | | 1 | | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  0  0  42,308  4421,1  0  0 | 0  0  0  0  4200  0  0 | 0  0  0  42,308  221,1  0  0 | ДЖКХЭиРТ  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| 2.3 | | Мероприятие 6.  Перевод на природный газ  котельной №3 с.Всехсвятское  (в том числе проектные  работы) | | | | количество реконструированных  и введенных в эксплуатацию котельных (ед.) | | | 1 | | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  0  0  42,308  4337,9  0  0 | 0  0  0  0  4121  0  0 | 0  0  0  42,308  216,9  0  0 | ДЖКХЭиРТ  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| 2.4. | | Мероприятие 7.  Перевод на природный газ  котельной (дошкольной группы)  Семёновской средней школы с.Семёновское  (в том числе проектные работы) | | | количество реконструированных  и введенных в эксплуатацию котельных (ед.) | | | 1 | | | | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  0  0  42,308  3629,5  3705,575  0 | 0  0  0  0  3448  3520,275  0 | 0  0  0  42,308  181,5  185,3  0 | ДЖКХЭиРТ  ОМС  Первомайского МР (ОСАиРИ), подрядные  организации,  специализированные организации |
| **Задача 3. Постановка на кадастровый учёт и регистрация права муниципальной собственности на объекты газораспределения** | | | | | | | | | | | | **2018**  **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024** | **0**  **0**  **0**  **0**  **1798,00**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **1798,00**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** | **ОМС Первомайского МР**  **(Отдел имущественных и земельных отношений Администрации**  **Первомайского МР)** |
| 3.1 | Мероприятие 8.  Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | | | | | | Количество поставленных на кадастровый учёт объектов газораспределения  (ед.) | | | | 44 | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 0  0  0  0  1798,00  0  0 | 0  0  0  0  1798,00  0  0 | 0  0  0  0  0  0  0 | ОМС Первомайского МР  (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации  Первомайского МР) |
| **Итого по подпрограмме:** | | | | | | | | | | | | **2018**  **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024** | **80,983**  **0**  **2347,369**  **169,232**  **50883,04**  **3705,575**  **0** | **0**  **0**  **2230,0**  **0**  **48133,9**  **3520,275**  **0** | **80,983**  **0**  **117,369**  **169,232**  **2749,14**  **185,3**  **0** | **ДЖКХЭиРТ,**  **ОМС**  **Первомайского МР (ОСАиРИ, ОИиЗО), подрядные**  **организации,**  **специализирован-ные организации** |

Список используемых сокращений:

ДЖКХЭиРТ - департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ОСАиРИ – отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района.

ОИиЗО - отдел имущественных и земельных отношений Администрации Первомайского муниципального района.

ОМС-органы местного самоуправления

Приложение 1

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево, дер.Погорелка (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского МР путём газификации, предоставление технической возможности для газификации населению дер.Игнатцево, дер.Погорелка Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2018год  окончание-2022год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | дер.Игнатцево, дер.Погорелка Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 12480тыс.руб |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,7км/65кв |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,796 |

Приложение 2

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | строительство газопровода низкого давления с.Семёновское  (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского МР путём газификации, предоставление технической возможности для газификации населению с.Семёновское  Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2018год  окончание2022год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с.Семёновское  Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 20505 тыс.руб |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 6,5км/147кв |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,718 |

Приложение 3

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское  (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Первомайского МР путём газификации, предоставление технической возможности для газификации населению с.Всехсвятское  Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2018 год  окончание-2022год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с.Всехсвятское  Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 10524 тыс.руб |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,0км/50кв |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,718 |

Приложение 4

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево  (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | обеспечение эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения Погорельской основной школы дер.Игнатцево Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2021 год  окончание-2023 год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | дер.Игнатцево, ул.Центральная, Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 11230,0 тыс.руб. |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,262 Гкал/час |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,937 |

Приложение 5

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское  (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | обеспечение эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения объектов социальной сферы с.Семёновское  Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2021год  окончание-2023 год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с.Семёновское, ул.Центральная д.48а Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 9716,0 тыс.руб. |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,386 Гкал/час |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,937 |

Приложение 6

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское  (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | обеспечение эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения объектов социальной сферы с.Всехсвятское  Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2021 год  окончание-2023 год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с.Всехсвятское, пер.Школьный,д.4а  Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 9716,0 тыс.руб. |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0, 254 Гкал/час |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,937 |

Приложение 7

к подпрограмме

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/

приобретаемого недвижимого имущества (инвестиционного проекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (в том числе проектные работы) |
| 2 | Цель объекта/проекта | обеспечение эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения дошкольной группы Семёновской средней школы с.Семёновское Первомайского МР |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | начало-2021год  окончание-2023 год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с.Семёновское,  ул.Центральная,д.4  Первомайский МР |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 4382,0 тыс.руб. |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,048 Гкал/час |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <\*> | 0,774 |

Приложение №8 к подпрограмме

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2024 годы**

на \_\_**2020**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | | Сроки строительства | | Общая сметная стоимость в текущих ценах,  тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. | | | |
| дата утверждения | планируемый период разработки | начало | ввод в эксплуата-цию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
| **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**  **Первомайского муниципального района»**  **на 2018 – 2024гг** | 1.Строительство газопровода низкого давления  с Семёновское  (**проектные работы**) | 4кв.2020г | 2020г | - | . | - | 2347,369 | 117,369 | 2230,0 | - |

Примечание \* ПСД не разработана.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

Приложение №9 к подпрограмме

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2024 годы**

на \_\_**2021**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | | Сроки строительства | | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. | | | |
| дата  утверждения | планируе-  мый период разработки | начало | ввод в  эксплуатацию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
| **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**  **Первомайского муниципального района»**  **на 2018 – 2024гг** | 1.Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево (**проектные работы)**  2.Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское (**проектные работы**)  3.Перевод на природный газ котельной №3 с.Всехсвятское **(проектные работы**)  4.Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское (**проектные работы)** |  | 2021г-2022г  2021-2022г  2021-2022г  2021-2022г |  |  |  | 42,308  42,308  42,308  42,308 | 42,308  42,308  42,308  42,308 | -  -  -  - | -  -  -  - |

Примечание \* ПСД не разработана

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

Приложение №10 к подпрограмме

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2024 годы**

на \_\_**2022**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | | Сроки строительства | | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. | | | |
| дата утверждения | плани-руемый период разработки | начало | ввод в эксплуатацию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
| **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**  **Первомайского муниципального района»**  **на 2018 – 2024гг** | 1.Строительство газопровода низкого давления дер.Игнатцево,  дер.Погорелка  (в т.ч проектные работы)  2.Строительство газопровода низкого давления  с Семёновское.  3.Строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское  (в т.ч.проектные работы).    4. Перевод на природный газ котельной Погорельской основной школы дер.Игнатцево  (проектные работы)  5.Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское  ( проектные работы).  6. Перевод на природный газ котельной №4 с.Семёновское  (проектные работы)  7.Перевод на природный газ котельной №3  с.Всехсвятское  (проектные работы) | 04.09.2020  4 кв.2022г  4 кв.2022г  4 кв.2022г  4кв.2022г | 2021-2022г  2020г  2021-2022г  2022г  2022г  2022г.  2022г | 2022г  с 01.01.2022  2022г | 2022г  4кв.2022г  2022г | 9570,6\*  19897,566  8103,2\* | 9570,6  14679,44  8103,2  4343,3  3629,5  4421,1  4337,9 | 478,6  1028,54  405,2  217,3  181,5  221,1  216,9 | 9092,00  13650,90  7698,00  4126,00  3448,00  4200,00  4121 | -  -  - |

Примечание \* ПСД не разработана. Сметная стоимость указана ориентировочно.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет

Приложение №11 к подпрограмме

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

**«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**

**Первомайского муниципального района » на 2018 – 2024 годы**

на \_\_**2023**\_\_\_ год (на каждый год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации | | Сроки строительства | | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.\* | Планируемые объемы средств, тыс. руб. | | | |
| дата утверждения | плани-руемый период разработки | начало | ввод в эксплуатацию | всего | МБ | ОБ | ВИ |
| **МП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства**  **Первомайского муниципального района»**  **на 2018 – 2024гг** | 1) Перевод на природный газ котельной (дошкольной группы) Семёновской средней школы с.Семёновское |  | 2021-2022 | 2023г | 4кв.2023г | 3705,575\* | 3705,575 | 185,3 | 3520,275 | - |

Примечание \* ПСД не разработана. Сметная стоимость указана ориентировочно.

Используемые сокращения:

ВИ – внебюджетные источники

МБ – бюджет муниципального района

ОБ – областной бюджет