Приложение

к Постановлению администрации

Первомайского муниципального

района

от   09 .01.2013    № _2___

7. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

«Чистая вода на территории Первомайского муниципального района на 2010-2014 годы»

| Наименование мероприятий | Мощность; км,м3,м3/сут | Источник финанси-рования | Затраты по годам тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство водоочистных сооружений со станцией 2 подъема в п. Пречистое (городское поселение Пречистое) | 1600 м3/сут | Всего: | 20000 | 20000 | - |  | - | - | - |
|  |  | федер.бюдж. | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж. | 18000 | 18000 | - |  | - | - | - |
|  |  | местн.бюдж. | 2000 | 2000 | - |  | - | - | - |
|  |  | вне бюдж.ис. | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.Реконструкция сетей водоснабжения в с.Кукобой (в т.ч.проектные работы) (Кукобойское сельское поселение) | 1,0км | Всего: | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | федер.бюдж. | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | област.бюдж | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  | местн.бюдж. | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | вне бюдж.ис. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Строительство артезианской скважи- ны в с.Кукобой (в т.ч проектные работы) (Кукобойское сельское поселение) | 1шт/25м3 1скв. | Всего: | 3573 | - | 2361 |  | 1212 | - | - |
|  |  | федер.бюдж. | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж. | 2753 | - | 1894 |  | 859 | - | - |
|  |  | местн.бюдж. | 820 | - | 467 |  | 353 | - | - |
|  |  | вне.бюдж.ис. | - |  | - |  | - | - | - |
| 4.Строительство шахтных колодцев (Пречистенское сельское поселение) | 7шт | Всего: | 470,2 | - | - |  | 470,2 | - | - |
|  |  | федер.бюдж | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж | 376,2 | - | - |  | 376,2 | - | - |
|  |  | местн.бюдж | 94 | - | - |  | 94,0 | - | - |
|  |  | вне.бюдж.ис | - | - | - |  | - | - | - |
| 5.Модернизация комплекса водоочистных сооружений раб.пос.Пречистое |  | Всего: | 455,8 | - | - |  | - | 455,8 | - |
|  |  | федер.бюдж | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | местн.бюдж | 455,8 | - | - |  | - | 455,8 | - |
|  |  | вне.бюдж.ис | - | - | - |  | - |  |  |
| Итого по водоснабжению: |  | Всего: | 24649 | 20000 | 2361 |  | 1682,2 | 455,8 | 150 |
|  |  | федер.бюдж. | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  | област.бюдж | 21129,2 | 18000 | 1894 |  | 1235,2 | - | - |
|  |  | местн.бюдж | 3519,8 | 2000 | 467 |  | 447 | 455,8 | 150 |
|  |  | вне бюдж.ис. | - | - | - |  | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция очистных сооружений канализации школы дер.Шильпухово | 12 м3/сут. | Всего: | 5860 | - | - |  | - | 300 | 5560 |
|  |  | федер.бюдж. | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж. | 5004 | - | - |  | - | - | 5004 |
|  |  | местн.бюдж. | 856 | - | - |  | - | 300 | 556 |
|  |  | вне бюдж.ис. | - | - | - |  | - | - | - |
| 2. Ремонтно-восстановительные работы и реконструк- ция очистных соору- жений канализации раб.пос.Пречистое (в.т.ч.проектные работы) (городское поселение Пречистое) | 400м3/сут. | Всего: | 7722,8 | 1380 | 4522 |  | 1820,8 | - | - |
|  |  | федер.бюдж. | 1087,5 | - | - |  | 1087,5 | - | - |
|  |  | област.бюдж. | 5480,5 | 966 | 4161 |  | 353,5 | - | - |
|  |  | местн.бюдж. | 1154,8 | 414 | 361 |  | 379,8 | - | - |
|  |  | вне бюдж.ис. | - | - | - |  | - |  |  |
| 3. Реконструкция очистных сооружений канализации в с.Кукобой | 50м3/сут | Всего: | 3400 | - | - |  | - | 500 | 2900 |
|  |  | федер.бюдж. | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж. | 2610 | - | - |  | - | - | 2610 |
|  |  | местн.бюдж. | 790 | - | - |  | - | 500 | 290 |
|  |  | вне бюдж.ист | - |  |  |  |  | - | - |
| 4.Строительство очистных сооружений канализации ст.Скалино |  | Всего: | 2500 | - | - |  | - | 500 | 2000 |
|  |  | федер.бюдж. | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | област.бюдж. | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  | местн.бюдж | 2500 | - | - |  | - | 500 | 2000 |
|  |  | вне бюдж.ист | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого по водоотведению: |  | Всего: | 19482,8 | 1380 | 4522 |  | 1820,8 | 1300 | 10460 |
|  |  | федер.бюдж. | 1087,5 | - | - |  | 1087,5 | - | - |
|  |  | област.бюдж | 13094,5 | 966 | 4161 |  | 353,5 | - | 7614 |
|  |  | местн.бюдж | 5300,8 | 414 | 361 |  | 379,8 | 1300 | 2846 |
|  |  | вне бюдж.ис. | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого по программе: |  | Всего: | 44131,8 | 21380 | 6883 |  | 3503 | 1755,8 | 10610 |
|  |  | федер.бюдж. | 1087,5 | - | - |  | 1087,5 | - | - |
|  |  | област.бюдж | 34223,7 | 18966 | 6055 |  | 1588,7 | - | 7614 |
|  |  | местн.бюдж | 8820,6 | 2414 | 828 |  | 826,8 | 1755,8 | 2996 |
|  |  | вне бюдж.ис. | - | - | - |  | - | - | - |

Заведующая отделом строительства, архитектуры и

развития инфраструктуры администрации

Первомайского муниципального района                                                                    И.В.Марочкина