Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от                                                                                                                        №

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожного хозяйства

и транспорта в Первомайском муниципальном

районе на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от   18.03.2014 № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района» Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2022-2024 годы».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Первомайского муниципального района от 25.12.2020 № 770 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального района И.В.Марочкину.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.

Глава Первомайского

муниципального района                                                                   М.Ю.Диморов

Утверждена

постановлением

Администрации Первомайского МР

от  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района; консультант отдела – А. А. Попружная тел. 2-10-48 |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Первомайского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры И.В. Марочкина, тел. 2-10-48 |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 г.г. |  |  |  |  |  |
| Цель(и) муниципальной программы | Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Задача(и) муниципальной программы | - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района; - Обеспечение населения Первомайского МР услугами пассажирского автотранспорта на внутри муниципальных маршрутах; - Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования - Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; - Повышение безопасности перевозки пассажиров (в том числе детей) по внутри муниципальным маршрутам Первомайского МР; - Повышение уровня личной дисциплинированности и ответственности участников дорожного движения. -Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при переезде в транспорте общего пользования |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Наименование ресурсов |  | итого | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: |  | 58689,550 | 28474,038 | 30215,512 | 0,000 |
|  | средства бюджета муниципального района |  | 42419,000 | 20339,000 | 22080,000 | 0,000 |
|  | средства областного бюджета |  | 16270,550 | 8135,038 | 8135,512 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |  | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района, консультант отдела – А. А. Попружная, тел. 2-10-48 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района, на 2022-2024 годы» |  | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального района, контактное лицо – Л.В. Сиротина, тел. 2-18-67 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |  | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района, консультант отдела – А. А. Попружная, тел. 2-10-48 |  |  |  |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | /pervomayadm.ru/municipal-nye.html |  |  |  |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА  ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Социально-экономическое развитие любой территории невозможно без развития транспортной системы.

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Первомайского муниципального района и условия жизни населения. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Одновременно возрастает роль пассажирского транспорта: повышается темп жизни населения, изменяются требования пассажиров к транспортному обслуживанию, надежности и безопасности перевозок.

Между тем, состояние муниципальной дорожной сети в районе далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети. Вследствие постоянного «недоремонта» проезжей части автодорог  состояние многих из них в настоящее время  не соответствует существующим нормативным требованиям, на них наблюдается заметное снижение скорости движения, а в весенний период и при выпадении обильных осадков движение по части улиц населенных пунктов района на легковом автотранспорте затруднено, а местами и невозможно.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог, несоответствие их состояния нормативным требованиям приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки. Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Первомайском муниципальном районе остается высоким. Одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий является недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкая дисциплина участников дорожного движения.

Основной проблемой в транспортной отрасли района является убыточность пассажирских перевозок вследствие роста затрат транспортных организаций с одновременным сокращением доходов в результате снижения коэффициента фактического использования вместимости автобусов.

Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вышеуказанных проблем. Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА

Муниципальная программа  базируется на положениях:

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закона Ярославской области от 30.06.2011 № 22-з «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах»;

- Устава Первомайского муниципального района;

- решения Собрания представителей Первомайского муниципального района от 24.10.2013 № 11 «О муниципальном дорожном фонде Первомайского муниципального района».

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Первомайского муниципального района относятся:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями.

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития автомобильного транспорта  являются:

- создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы общественного транспорта;

-  удовлетворение потребности населения Первомайского муниципального района в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни населения.

Цели  повышения уровня безопасности дорожного движения, сокращения темпов роста количества ДТП, снижения тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них ставятся администрацией Первомайского муниципального района в сфере безопасности дорожного движения.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА

Основной целью муниципальной программы является:

-  повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

1) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  Первомайского муниципального района;

2) Обеспечение населения Первомайского МР услугами пассажирского автотранспорта на внутри муниципальных маршрутах;

3) Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования;

4) развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района  в части формирования безопасного поведения участников дорожного движения.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечить регулярность движения пассажирского автомобильного транспорта на внутри муниципальных маршрутах.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы.

4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»;

- «Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района,  на 2022-2024 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» будут выполняться работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Первомайского муниципального района. Этой же подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий на финансирование работ по ремонту и содержанию автодорог поселениям Первомайского муниципального района.

Основными мероприятиями подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района,  на 2022-2024 годы» являются мероприятия по заключению контрактов с хозяйствующими субъектами на оказание услуг по  перевозке пассажиров автомобильным транспортном общего пользования по  регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах района.

Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» предусмотрены мероприятия, направленные на повышение правосознания и ответственности участника дорожного движения (информирование населения), мероприятия, обеспечивающие повышение безопасности перевозки пассажиров (организация обучения водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения), мероприятия, повышающие уровень личной дисциплинированности и ответственности участников дорожного движения (особенно детей).

Перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, в соответствии с целями и задачами, объемами финансирования  представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих основных конечных результатов:

- увеличить протяженность автодорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов отвечающих нормативным требованиям;

- сохранить существующие внутримуниципальные  автобусные маршруты, обеспечить регулярность рейсов по данным маршрутам;

- сократить  количество  дорожно-транспортных происшествий, снизить число лиц, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В качестве целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы применяются следующие показатели:

1) доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения;

2) объем муниципальной финансовой поддержки  организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутри муниципальных маршрутах Первомайского муниципального района;

3) регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки;

4)  сохранение внутри муниципальных маршрутов;

5) тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших);

6) социальный риск ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения);

7) транспортный риск ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы (как конечных результатов, так и целевых показателей) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы будет осуществляться как за счет средств бюджета Первомайского муниципального района, так и за счет средств областного бюджета.

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в  таблице:

Таблица

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

| Источник финансирования | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» | 42211,138 | 20235,069 | 21976,069 | 0,000 |
| Бюджет муниципального района | 25983,000 | 12121,000 | 13862,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 16228,138 | 8114,069 | 8114,069 | 0,000 |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района, на 2022-2024 годы» | 16478,412 | 8238,969 | 8239,443 | 0,000 |
| Бюджет муниципального района | 16436,000 | 8218,0 | 8218,0 | 0,000 |
| Областной бюджет | 42,412 | 20,969 | 21,443 | 0,000 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальной программе | 58689,550 | 28474,038 | 30215,512 | 0,000 |
| Бюджет муниципального района | 42419,000 | 20339,000 | 22080,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 16270,550 | 8135,038 | 8135,512 | 0,000 |

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы  осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального района.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем 2 раза в год в отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Первомайского муниципального района (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Первомайского муниципального района.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального района согласно приложению № 2  указанного Порядка.

Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных исполнителей  и соисполнителей подпрограмм муниципальной программы при ее реализации  определены разделом VI Порядка.

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

| Наименование подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского МР; консультант отдела – А. А. Попружная, тел. 2-10-48 |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение безопасных перевозок грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике района. |
| Задачи подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района |
| Сроки, этапы реализации подпрограммы | 2022-2024годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2022г.: МБ- 12121,000 тыс. руб. ОБ- 8114,069 тыс. руб. 2023г.: МБ- 13862,000 тыс. руб. ОБ- 8114,069 тыс. руб. 2024г.: МБ- 0,000 тыс. руб. ОБ- 0,000 тыс. руб. Итого: МБ- 25983,000 тыс. руб. ОБ- 16228,138 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.          Автомобильный транспорт - один из самых распространенных мобильных видов транспорта в Первомайском муниципальном районе требует наличия развитой сети автомобильных дорог.

Автомобильные дороги имеют большое значение для Первомайского района. Они обеспечивают связь населенных пунктов, сельских поселений между собой и с районным центром поселком городского типа Пречистое.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики  и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Первомайского муниципального района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для района.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в Первомайском муниципальном районе по состоянию на 01 января 2021 года составляет      507,443 км, в том числе:

- дороги общего пользования муниципального района. – 330,031 км;

- протяженность улично-дорожной сети – 177,412 км.

Протяжённость автомобильных дорог  местного значения по типам покрытий:

-   с твёрдым  покрытием        -124,636  км;

-   грунтовые                               -382,807  км;	
     Протяжённость у лично-дорожной сети по типам покрытий:

-   с твёрдым  покрытием          -56,736 км

-   грунтовые                              - 273,295 км

На 01 января 2021 года протяженность дорог общего пользования местного значения в Первомайском районе, не отвечающих нормативным требованиям составляет 382,807 км (75,44% от общей протяженности автомобильных дорог).

Для улучшения показателей дорожной сети в Первомайском муниципальном районе

необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.    Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объема финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях ограниченных объемов.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Одним из направлений деятельности района по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики района в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами, что приведет к улучшению показателей дорожной сети: экономии времени для перевозки пассажиров, прохождения грузов, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, повышения комфорта и удобства поездок.

Применение программно-целевого метода в развитии сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Первомайском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной деятельности в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ

- Основной целью подпрограммы является Обеспечение безопасных перевозок грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике района.

- Для   достижения   поставленной   цели   определена   основная   задача подпрограммы:

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижению цели подпрограммы и решению основных задач будет способствовать выполнение мероприятий, запланированных к реализации в рамках подпрограммы. Перечень программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей мероприятия, источников финансирования, а также расходов на каждое мероприятие приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью подпрограммы является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров и снижение транспортных издержек в экономике района, при реализации мероприятий должны быть достигнуты следующие результаты:

-поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

-сохранение протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования.

Сведения о целевых показателях (индикаторов подпрограммы) приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев ее эффективности и результативности.

5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться    по    следующей    схеме:

- ремонт автомобильных   дорог   местного   значения
осуществляется из областного бюджета и бюджета муниципального района на
условиях софинансирования;

- ремонт    улично-дорожной   сети   осуществляется   из областного бюджета и бюджетов поселений на условиях софинансирования.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации мероприятий подпрограммы, направляются в виде субсидии на финансирование дорожного хозяйства (далее – субсидия) в бюджет Первомайского муниципального района для дальнейшего распределения.

Основанием для предоставления субсидии поселениям в виде межбюджетных трансфертов являются соглашения о предоставлении субсидии, заключаемые между Администрацией Первомайского муниципального района и поселениями.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы приведены в разделе 6 муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА

«Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района на 2022-2024 г.г.»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района на 2022-2024г.г.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского МР; контактное лицо – Л.В. Сиротина, тел. (48549) 2-18-67 |
| Соисполнители подпрограммы | отдел труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского МР; организации-перевозчики, заключившие с Администрацией Первомайского МР договоры об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности транспортных услуг для всех слоев населения муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение населения Первомайского МР услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах; - предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования. |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2022 г.: МБ – 8218,00 тыс. руб.; ОБ – 20,969 тыс. руб. 2023г.: МБ – 8218,00 тыс. руб.; ОБ – 21,443 тыс. руб. 2024г.: МБ – 0 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб. Итого: МБ – 16436,00 тыс. руб. ОБ – 42,412 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | количество автобусных маршрутов – не менее 3-х; количество рейсов – не менее 4172; объем перевозок – не менее 43,9 тыс. чел.; пассажирооборот – не менее 1145,0 тыс. пасс.км; коэффициент фактического использования полной вместимости – не менее 0,2 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Пассажирские перевозки – один из важнейших с социально-политической точки зрения видов хозяйственной деятельности. Для повышения качества жизни нужна доступность транспортных услуг для всех категорий населения, стабильная работа пассажирского транспорта.

В настоящее время на территории Первомайского муниципального района услуги по организации пассажирских перевозок на внутримуниципальных маршрутах оказывает ООО «Даниловское автотранспортное предприятие-2». Маршрутная сеть муниципального района представлена тремя маршрутами общей протяженностью 187,4 км. Подвижной состав организации, обслуживающий маршруты – 4 автобуса марок  ПАЗ 32050 и ПАЗ 4234.

ООО «Даниловское автотранспортное предприятие-2» работает по регулируемому тарифу и осуществляет перевозки льготных категорий пассажиров.

Не смотря на ежегодный рост тарифов на пассажирские перевозки, финансовое положение транспортной организации остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом. Рост количества личного транспорта, уменьшение численности трудоспособного населения в сельской местности привели к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортного предприятия. Ситуация в период пандемии по коронавирусу и принятые меры, направленные на защиту населения от заражения инфекцией, привели к сокращению доходов автотранспортного предприятия на 60 %. Так, коэффициент фактического использования полной вместимости автобусов по всем маршрутам в 2020 году составил всего 0,068.

Следствием трудного финансового положения предприятия является большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. Изношенность пассажирского транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

Учитывая, что целью основного вида деятельности транспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, является не получение прибыли, а выполнение социально-значимых задач, Администрацией Первомайского муниципального района было принято решение о разработке подпрограммы, направленной на оздоровление финансового состояния предприятий транспортного комплекса, что является необходимым условием стабильной работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Первомайского муниципального района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель подпрограммы:

- обеспечение доступности транспортных услуг для всех слоев населения муниципального района.

Основные задачи подпрограммы:

- обеспечение населения Первомайского МР услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах;

- предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижению цели подпрограммы и решению основных ее задач будет способствовать выполнение мероприятий, запланированных к реализации в рамках подпрограммы. Перечень программных  мероприятий с указанием ответственных исполнителей мероприятия, источников финансирования, а также расходов на каждое мероприятие приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих конечных результатов:

- количество автобусных маршрутов – не менее 3-х;

- количество рейсов – не менее 4172;

- объем перевозок – не менее 43,9 тыс. чел.;

- пассажирооборот – не менее 1145,0 тыс. пасс.км;

- коэффициент фактического использования полной вместимости – не менее 0,2.

Реализация подпрограммы позволит повысить качество предоставляемых населению услуг пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения, включая малообеспеченных.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- объем муниципальной финансовой поддержки  организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района;

-  регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки;

- сохранение внутримуниципальных маршрутов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета  муниципального района, а также средств областного бюджета на основе муниципальных контрактов об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования, заключаемых Администрацией Первомайского муниципального района с организациями-перевозчиками.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы приведены в разделе 6 муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского МР; контактное лицо: консультант отдела – А. А. Попружная, тел. 2-10-48 |
| Соисполнители подпрограммы | отдел образования администрации Первомайского МР; отдел ГИБДД Первомайского МО МВД России; организации и предприятия, осуществляющие перевозки |
| Цель подпрограммы | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Первомайского муниципального района, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно - транспортных происшествий (далее - ДТП) |
| Задачи подпрограммы | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; - повышение безопасности перевозки пассажиров (в том числе детей) по внутри муниципальным маршрутам Первомайского муниципального района; - повышение уровня личной дисциплинированности и ответственности участников дорожного движения |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | 2022г.: МБ- 0,000 тыс. руб. ОБ- 0,000 тыс. руб. 2023г.: МБ- 0,000 тыс. руб. ОБ- 0,000 тыс. руб. 2024г.: МБ- 0,000 тыс. руб. ОБ- 0,000 тыс. руб. Итого: МБ- 0,000 тыс. руб. ОБ- 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение: - количества лиц, погибших в результате ДТП; - количества пострадавших в результате ДТП; - тяжести последствий ДТП |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2019 году за 11 месяцев на территории Первомайского муниципального района произошло  14 ДТП, в которых  погибло 2 человека, ранено 17 человек. Анализ аварийности за 2018 и 2019 годы представлен в таблице:

| Показатели | Единица измерения | Период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1. Совершено дорожно-транспортных происшествий, всего | шт. | 24 | 14 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | +14,29 | -42% |
| 2. Погибло человек | человек | 9 | 2 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | +80 | -77 |
| 3. Ранено человек | человек | 34 | 17 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | -55 |
| 4. ДТП с участием детей | шт. | 3 | 0 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | -100 |
| 5. Погибло детей | человек | 0 | 0 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 0 |
| 6. Ранено детей | человек | 4 | 0 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом |  | +33,3 | -100 |

Анализ динамики основных показателей аварийности в 2020 году свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким. По сравнению с 2019 годом произошло уменьшение совершенных ДТП, уменьшилось количество пострадавших. Большинство ДТП (14) произошло по вине водителей

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и наличие тенденции к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

- ежегодное увеличение численности транспортных средств - рост автомобилизации;

- возрастающая диспропорция между темпами роста автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;

- недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к неверной оценке дорожной обстановки и совершению ошибок в управлении транспортными средствами;

- низкий уровень личной дисциплинированности участников дорожного движения;

- низкие темпы модернизации и обновления устаревших технических средств организации дорожного движения на современные, более эффективные.

Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.

Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные, скоординированные действия всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Необходима тесная межотраслевая координация действий в рамках программно-целевого метода планирования с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, и их увязка с реальными возможностями бюджета муниципального района. Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП с пострадавшими. Одновременное сосредоточение усилий на всех этих направлениях позволит получить устойчивый положительный эффект. В результате реализации программных мероприятий планируется совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры и, как следствие этого, снижение уровня смертности и травматизма населения в результате ДТП и обеспечение роста безопасности граждан Первомайского муниципального района.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения  на   автомобильных дорогах Первомайского муниципального района, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В ходе реализации подпрограммы осуществляется решение следующих задач:

1.  Повышение правосознания и ответственности участников  дорожного движения.

2. Повышение безопасности перевозки пассажиров (в том числе детей) по внутри муниципальным маршрутам Первомайского муниципального района.

3. Повышение уровня личной дисциплинированности и ответственности участников дорожного движения.

Предложенные подпрограммой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладением ими навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети. Программные мероприятия направлены на обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети района, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП, формирование общественного сознания в части повышения дисциплины и культуры поведения участников движения на улично-дорожной сети  и улучшение работы с ними, усиление контроля за движением, улучшение дорожных условий.

Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы в соответствии с целями и задачами представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы применяются следующие показатели:

1. Тяжесть последствий (число лиц, погибших в  ДТП, на 100 пострадавших).

2. Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Планируемыми показателями по итогам реализации подпрограммы являются снижение:

- тяжести последствий (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) до 19  человек;

- социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) до 90

человека.

Степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы  является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета  муниципального района.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

| № п/п | МП/подпрограмма/ мероприятие | Цель, задачи подпрограммы | Ответствен-ный исполнитель | Источни-ки финанси-рования | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | Х | ОСАиРИ | Итого по МП | 28474,038 | 30215,512 | 0,000 | 58689,550 |
|  |  |  |  | МБ | 20339,000 | 22080,000 | 0,000 | 42419,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 8135,038 | 8135,512 | 0,000 | 16270,550 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» | Цель подпрограммы: обеспечение безопасных перевозок грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике района | ОСАиРИ | Всего | 20235,069 | 21976,069 | 0,000 | 42211,138 |
|  |  |  |  | МБ | 12121,000 | 13862,000 | 0,000 | 25983,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 8114,069 | 8114,069 | 0,000 | 16228,138 |
| 1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района вне границ населенных пунктов (нераспределенные денежные средства) |  | ОСАиРИ | Всего | 20235,069 | 21976,069 | 0,000 | 42211,138 |
|  |  |  |  | МБ | 12121,000 | 13862,000 | 0,000 | 25983,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 8114,069 | 8114,069 | 0,000 | 16228,138 |
| 1.2. | Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации (в том числе и консалтинговые услуги по ценообразованию, проверке стоимости ресурсов в текущем уровне цен на материалы с перевозкой) |  | ОСАиРИ | Всего | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | МБ | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района вне границ населенных пунктов |  | ОСАиРИ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними |  | ОИиЗО | Всего | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | МБ | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Осуществление заказчиком технического надзора выполняемых работ (в соответствии с действующим законодательством) |  | ОСАиРИ | Всего | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 |
|  |  |  |  | МБ | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района, на 2022-2024 годы» | Цель подпрограммы: обеспечение доступности транспортных услуг для всех слоев населения муниципального района | ОЭМЗиП | Всего | 8238,969 | 8239,443 | 0,000 | 16478,412 |
|  |  |  |  | МБ | 8218,000 | 8218,000 | 0,000 | 16436,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 20,969 | 21,443 | 0,000 | 42,412 |
| 2.1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Задача: обеспечение населения Первомайского МР услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах | ОЭМЗиП | Всего | 8218,000 | 8218,000 | 0,000 | 16436,000 |
|  |  |  |  | МБ | 8218,000 | 8218,000 | 0,000 | 16436,000 |
| 2.2. | Компенсация хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, недополученных доходов в связи с бесплатным проездом детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Задача: предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | ОТиСП | Всего | 9,113 | 9,113 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | ОБ | 9,113 | 9,113 | 0,000 | 18,226 |
| 2.3. | Компенсация хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, недополученных доходов в связи с бесплатным проездом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом |  | Администрация ПМР | Всего | 11,856 | 12,330 | 0,000 | 24,186 |
|  |  |  |  | ОБ | 11,856 | 12,330 | 0,000 | 24,186 |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» | Цель подпрограммы: повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Первомайского муниципального района, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | ОСАиРИ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Информирование населения о мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения с помощью средств массовой информации (газета «Призыв» и официального сайта администрации Первомайского МР в сети Интернет | Задача: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | ОСАиРИ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Организация обучения водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и опасных грузов | Задача: повышение безопасности перевозки пассажиров (в том числе детей) по внутримуниципальным маршрутам Первомайского МР | Организации и предприятия,осуществляющие перевозки | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Используемые сокращения:

МБ – бюджет Первомайского муниципального района

МП – муниципальная программа

ОБ – областной бюджет

ОО – отдел образования администрации Первомайского муниципального района

ОСАиРИ – отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района

ОТиСП – отдел труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района

ОЭМЗиП – отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального района

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое 2020г. | 2022 г. плановое | 2023 г. плановое | 2024 г. плановое |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 75,44 | 75,0 | 74,5 | 74,0 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки | % | 98 | 99 | 99 | 100 |
| Сохранение внутри муниципальных маршрутов | количество | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) | человек | 14,3 | 16 | 15 | 14 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек | 20,1 | 40 | 30 | 20 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 12,12 | 14 | 13 | 12 |