Форма № 7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Первомайского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

за январь-декабрь 2014 г.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | ВИ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.» | - | - | 21317 | 19833,602 | 13229 | 9734,548 | - | - | - экономия акцизов; - снижение стоимости строительства после проведения торгово-закупочных процедур; - невыполнение подрядчиками обязательств по муниципальному контракту. |
| 2. | Подпрограмма «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2014-2016 г.г.» | - | - | 31,8 | 11,913 | 7685 | 7685 | - | - | - уменьшение количества пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд в рамках данной подпрограммы. |
| 3. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.» | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 21348,8 | 19845,515 | 20914 | 17419,548 |  |  |  |

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.» |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 84,7 | 83,7 | 82,9 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района, на 2014-2016 г.г.» |
| Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |
| Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки | % | 98 | 99 | 99 |
| Сохранение внутримуниципальных маршрутов | количество | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.» |
| Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) | человек | 20,0 | 18,7 | 23,3 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек | 37,8 | 36,5 | 65,3 |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | человек | 44,4 | 42,8 | 70 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

| № п/п | Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу | Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 376 от 11.06.2014 | Уточнение стоимости работ после проведения торгово-закупочных процедур |
| 2 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 527а от 11.08.2014 | Уменьшение плана по доходам от акцизов |
| 3 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 595 от 09.09.2014 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.» |
| 4 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 651 от 30.09.2014 | Добавление мероприятий в подпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.» |
| 5 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 830а от 01.12.2014 | Увеличение расходов на мероприятие «Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации (в том числе и консалтинговые услуги по ценообразованию, проверке стоимости ресурсов в текущем уровне цен на материалы с перевозкой)» |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

- Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения  на  8,1 км;

- Количество автобусных маршрутов –4;

- Количество рейсов – 4276;

- Объем перевозок – 56,6 тыс. чел.;

- Пассажирооборот – 1668,8 тыс. пасс.км;

- Коэффициент фактического использования полной вместимости – 0,2.

#### Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Приложение № 2

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы Первомайского муниципального района

- Расчета индекса  стратегической результативности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2014-2016 годы» :

1.1. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.»

Целевой показатель 1:  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1.2. Подпрограмма муниципальной программы «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Первомайского муниципального района,  на 2014-2016 г.г.»

Целевой показатель 2: Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Целевой показатель 3: Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки

где:

- базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Целевой показатель 4: Сохранение внутримуниципальных маршрутов

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1.3. Подпрограмма муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района на 2014-2016 г.г.»

Целевой показатель 5: Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших)

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Целевой показатель 6: Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Целевой показатель 7: Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы :

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Так как , то есть , следовательно стратегическая результативность муниципальной программы – среднерезультативная.

- Индекс эффективности муниципальной программы :

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Так как , то есть , следовательно эффективность муниципальной программы – среднерезультативная.