Форма № 7

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Первомайского муниципального района

«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения Первомайского муниципального района на  2014-2015 годы».

за 2014 год.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | БП <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Газификация Первомайского муниципального района на 2014 год» | - | - | 1629 | 1628,4 | 293,625 | 293,558 | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» | - | - | 83,7 | 83,652 | 4710,1 | 4151,885 | 19,6 | 10,665 | 1)Нарушение сроков выполнения работ по разработке ПСД по реконструкции очистных сооружений канализации в с.Кукобой. 2) Экономия финансовых средств бюджета Кукобойского с/поселения по договору реконструкции шахтного колодца с.Кукобой, ул.Заречная |
| 3 | Основное мероприятие муниципальной программы «Расходы на выполнение полномочий по организации тепло, водоснабжения и водоотведения на 2014 год. |  |  | 4082,826 | 4082,826 | 214,887 | 214,887 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 5795,526 | 5794,878 | 5218,612 | 4660,33 | 19,6 | 10,665 |  |

--------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое 2013г | Плановое 2014г | Фактическое 2014г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Газификация Первомайского муниципального района» на 2014 год» |
| Протяжённость распределительных газовых сетей | км | 64,51 | 67,02 | 67,06 |
| Количество газифицированных квартир (домовладений) | квартир | 1774 | 1855 | 1814 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» |
| -Объём сточных вод ,пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод | % | 87 | 87 | 87 |
| .доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 78 | 78 | 78 |
| -число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год) | количество аварий в год | 4 | 4 | 4 |
| -степень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения. | % | 55 | 55 | 55 |
| Основное мероприятие «Расходы на выполнение полномочий по организации тепло, водоснабжения и водоотведения на 2014 год» |
| Показатель | - | - | - | - |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добавлено мероприятие в муниципальную программу (в подпрограмму «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории первомайского муниципального района на 2014-2015годы») | Заключение об экономической обоснованности и эффективности участия Первомайского муниципального района в ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство», утверждённое главой Первомайского МР | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 11.06.2014 №374 |
| 2 | Перераспределение средств местного бюджета между мероприятиями программы. | Заключение договоров по проведению проектно-изыскательских работ по реконструкции ОСК в с.Кукобой | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 19.08.2014 №553 |
| 3 | Перераспределение средств местного бюджета между мероприятиями программы. | Заключение дополнительных договоров по проведению изыскательских работ по мероприятию программы: реконструкция ОСК в с.Кукобой Первомайского района. | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 30.09.2014 №659 |
| 4 | 1)Уменьшение финансирования средств областного бюджета, согласно проведённых торгово-закупочных процедур и заключённых муниципальных контрактов. 2)Добавлено основное мероприятие муниципальной программы «Расходы на выполнение полномочий по организации тепло, водоснабжения и водоотведения на 2014 год» с участием средств областного бюджета и бюджета муниципального района. | Дополнительное соглашение №1 от 28.11.2014 к Соглашению №11 от 28.04.2014 . В соответствии с Законом Ярославской области от 06.10.2014 №45-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Постановление администрации Первомайского муниципального района №750-а от 29.10.2014 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2014 год». | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 29.10.2014 №751 |
| 5 | Уменьшение финансирования средств местного бюджета (бюджета Кукобойского с/поселения и средств бюджета муниципального района) | 1)Согласно заключённых муниципальных контрактов, договоров, актов приёмки выполненных работ; 2) невыполнения проектных работ по мероприятию программы: «Реконструкция очистных сооружений канализации школы д.Шильпухово» | Постановление администрации Первомайского муниципального района от 25.11.2014 №815 |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

В 2014 году построены и введены в эксплуатацию -2,55 км газовых распределительных сетей низкого давления на территории Первомайского района ( в раб.пос.Пречистое).   На 01.01.2015г переведены потребители 40 домовладений (квартир), проживающие в раб.пос.Пречистое Первомайского района Ярославской области  с твёрдого топлива (дрова) на природный газ.

Техническая возможность,   согласно проекта  предоставлена для газификации 81 частного домовладения  (квартиры). Тем самым повысился уровень газификации района природным газом до 41,5%.

Проведена реконструкция 1 общественного  шахтного колодца в с.Кукобой ул.Заречная. Тем самым население   в с.Кукобой  по ул.Заречная обеспечено  питьевой водой , соответствующей установленным нормативным требованиям.

Выполнены проектные работы по реконструкции   очистных сооружений канализации в с.Кукобой. Проектно-сметная документация проходит  проверку в  ГАУ  ЯО «Государственная  экспертиза  в строительстве».

Погашена задолженность ресурсоснабжающих организаций (ОАО «Первомайское КХ», ООО «Рубеж», МУП ЖКХ «Теплоснаб») за  приобретённые топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь) за 2014 год.

Увеличен уставной капитал ОАО «Первомайское коммунальное хозяйство» с целью модернизации систем водоснабжения.

#### Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП -бюджет поселений

Приложение № 2

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы Первомайского муниципального района

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую  результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса  стратегической результативности муниципальной программы :

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

Расчёт индексов стратегической результативности:

R1=Pфакт-Рбаз  х100%=67,06-64,51 х100%=2,55 х100%=101,5%

Рплан-Рбаз                     67,02-64,51                  2,51

R2=Pфакт-Рбаз  х100%=1814-1774 х100%=40х100%=49,3%

Рплан-Рбаз                     1855-1774                  81

R3=Рплан х100%=87  х100%=100%

Рфакт                87

R4=Рплан х100%=78  х100%=100%

Рфакт                78

R5=Рплан х100%=4  х100%=100%

Рфакт                4

R6=Рплан х100%=55  х100%=100%

Рфакт                55

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст =101,5+49,3+100+100+100+100= 550,8 = 91,8

6                            6

,   85%˂91,8 ˂ 95%-среднерезультативная

### Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчёт промежуточной  (за 2014 год) эффективности муниципальной программы:

Еисп= ______91,8______ = 96,8

10465,873/11033,738

;   90%˂96,8 ˂ 100%-  среднеэффективная

### Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | Высокоэффективная |
|  | Среднеэффективная |
|  | Низкоэффективная |