Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**Муниципальная программа «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе»\_на 2015 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год» | 620,0 | 0 | 282,5 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | На 01.01.2016г подрядная организация ООО «Гранит» не выполнила работы. Исполнение предусмотрено в 1 полугодии 2016г (согласовано администрацией Первомайского МР ЯО с ДТ и СПН ЯО. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 620,0 | 0 | 282,5 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | объекты | 2 | 3 | 2 |

3. В Муниципальной программе «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год внесены изменения в паспорт программы строку «Объем финансирования муниципальной программы», в Раздел 6 программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы», в строку 4 Приложения №1 программы «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год ( Постановление администрации Первомайского муниципального района от 19.10.2015г №634, от 20.07.2015г №465, от 10.06.2015г №369 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год).

Изменения внесены в связи с уточнением объёма финансирования муниципальной программы из федерального, областного и местного бюджетов и распределением денежных средств на планируемые к реализации мероприятия в 2015 году.

4. Оценка стратегической результативности муниципальной программы - 150% высокорезультативная, оценка эффективности муниципальной программы 0% - низкоэффективная.

Начальник ОТ и СПН

Администрации

Первомайского МР Е.Ф. Воронина

Левандовская Марина Викторовна

Т. 2-23-83