Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»**

**за январь-декабрь 2017 г.**

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы/ВЦП/**  **основного мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | **Причина отклонения объемов финансирования от плана** |
| **ФБ** [**<\*>**](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | **ОБ <\*>** | | **МБ** | | **ВИ** [**<\*>**](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  энергоэффективности в Первомайском  муниципальном районе на 2017 год» | - | - | - | - | 63 | 63 | - | - |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **-** | **-** | **63** | **63** |  |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | |
| **базовое** | **плановое** | **фактическое** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»** | | | | |
| Экономия топлива | тыс.т.у.т | 0 | 0,14 | 0,15 |
| Экономия электрической энергии | тыс.кВт/ч | 0 | 15,2 | 10 |
| Экономия тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Экономия воды | тыс.куб.м | 0 | 0,12 | 0,1 |
| Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями за 2015-2016 год | % | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение требований по внесению предложений собственниками квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД | % от общего  кол-ва МКД | 0 | 100 | 100 |
| Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению | % | 100 | 100 | 76 |
| Модернизация светильников наружного освещения | Ед. | 0 | 45 | 45 |
| Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве | % | 0 | 13 | 13 |

**3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу** | **Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу** |
| 1 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 41 от 03.02.2017 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями программы |
| 2 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 782 от 08.12.2017 | Уменьшение денежных средств. Добавление мероприятий в программу |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

- сокращение бюджетных расходов на теплоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Приложение № 2

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. **Расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Первомайском муниципальном районе на 2017 год»** **:**

**Целевой показатель 1:**  Экономия топлива



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 2:** Экономия электрической энергии



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 3:** Экономия тепловой энергии



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 4:** Экономия воды



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 5:** Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями за 2015-2016 год



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 6:** Выполнение требований по внесению предложений собственниками квартир в МКД о проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 7:** Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, в общем количестве МКД, подлежащих оснащению



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 8:** Модернизация светильников наружного освещения



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 9:** Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве



где:

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. **Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы :**



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Так как , то есть , следовательно стратегическая результативность муниципальной программы – ***высокорезультативная.***

1. **Индекс эффективности муниципальной программы :**



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Так как , то есть  следовательно эффективность муниципальной программы – ***среднеэффективная.***