Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2021 годы за 2019год.**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Муниципальная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2021 годы** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Базовое  2018г | Плановое  2019г | Фактическое  2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2011 | 2011 | 2011 |
| Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом  в том числе: | % | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| - городского посёлка Пречистое | % | 75 | 75 | 75 |
| - сельских населенных пунктов | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | ед. | 3 | 3 | 3 |

Примечание: \*

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Внесённые изменения в муниципальную программу** | **Обоснование внесения изменений** | **Реквизиты нормативных правовых актов** |
| 1 | 1.Снятие денежных средств областного бюджета и уменьшение средств бюджета муниципального района на выполнение двух мероприятий программы по газификации населённых пунктов Первомайского района на 2020год:  -строительство газопровода низкого давления д.Игнатцево, д.Погорелка (в том числе проектные работы);  -строительство газопровода низкого давления с.Всехсвятское (в том числе проектные работы). | Внесение изменений в бюджет Ярославской области на 2018-2020 годы (уменьшение денежных средств областного бюджета на финансирование мероприятий в 2020 году по региональной программе «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области на 2018-2020 годы).  Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муниципа-льного района на 2020год. | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 21.11.2019  №706](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района» на 2018-2021годы. |
| 2 | В муниципальную программу добавлен 2022 год с объёмом финансирования из средств областного и местного бюджетов, а так же внесены изменения в объёмы финансирования мероприятий за счёт средств областного бюджета и бюджета Первомайского муниципального района на 2021год.  Изменено наименование муниципальной программы, | Внесение изменений в бюджет области и принятие Ярославской областной Думой бюджета Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  Решение Собрания Представителей Первомайского муниципального района о внесении изменений в бюджет Первомайского муниципального района на 2020год и плановый период2021-2022гг. | [Постановление администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2019  №780](http://pervomayadm.ru/documents/1241.html)О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 11.12.2017 № 785 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства первомайского муниципального района» на 2018-2021годы. |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

Проведены торгово-закупочные процедуры, определён подрядчик и заключён муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства газопровода низкого давления с.Семёновское.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

БП -бюджет поселений

Приложение № 2

к Порядку

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Первомайского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы :

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



**Расчёт индексов стратегической результативности:**

**R1=Pфакт-Рбаз х100%=2011-2011 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 2011-2011**

**R2=Pфакт-Рбаз х100%=75,1-75,1 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 75,1-75,1**

**R3=Pфакт-Рбаз х100%=31,1-31,1 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 31,1-31,1**

**R4=Pфакт-Рбаз х100%=75-75 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 75-75**

**R5=Pфакт-Рбаз х100%=6,1-6,1 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 6,1-6,1**

**R6=Pфакт-Рбаз х100%=3-3 х100%=0**

**Рплан-Рбаз 3- 3**

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст =0+0+0+0+0+0 = 0**

**6**

 **-низкорезультативная**

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Расчёт итоговой эффективности муниципальной программы:**

**Еисп= \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ =0**

**0**

 **- низкоэффективная**

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
|  | Высокоэффективная |
|  | Среднеэффективная |
|  | Низкоэффективная |

Ответственный исполнитель: Дмитриенко Н.А Зав.отделом строительства , архитектуры

и развития инфраструктуры Администрации ПМР