ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Приложение 7

к Положению

Муниципальная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района" на 2018-2025 годы, АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2023 год

(наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год)

| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: |
| --- |
| () |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей |
|  |  | ОС | СРБ |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма "Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района" на 2018-2025 годы" | 16500 | 15008.49 | 1328.86 | 907.21 |
|  | Итого по муниципальной программе | 16500 | 15008.49 | 1328.86 | 907.21 |

| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |
| --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | Объем финансирования, тыс.рублей | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|  |  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | СРБ |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма "Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района" на 2018-2025 годы" |
| 1 | Газификация населённых пунктов Первомайского района (строительство распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) |  |  |  | 0 | 0 | 129.4 | 129.4 |  |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления с. Семёновское (в том числе проектные работы) |  |  |  | 0 | 0 | 129.4 | 129.4 |  |
| 3 | Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) |  |  |  | 16500 | 15008.49 | 1199.46 | 777.81 |  |
| 4 | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной по адресу: с.Семёновское,ул.Центральная, д.48а, Первомайский МР | Количество построенных и введённых в эксплуатацию котельных(ед) | 1 | 1 | 11500 | 10406.88 | 836 | 547.73 | торгово-закупочные процедуры; торгово-закупочные процедуры |
| 5 | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной для (дошкольной группы) Семёновской средней школы, Первомайский МР | Количество построенных и введённых в эксплуатацию котельных(ед) | 1 | 1 | 5000 | 4601.61 | 363.46 | 230.08 | торгово-закупочные процедуры; торгово-закупочные процедуры |
|  | Итого по подпрограмме | 16500 | 15008.49 | 1328.86 | 907.21 |  |

| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |
| --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2158 | 2158 |  |
| 2 | Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 81.6 | 81.6 |  |
| 3 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом | процент | 33 | 33 |  |
| 4 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом - городского посёлка Пречистое | процент | 75 | 75 |  |
| 5 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом - сельских населенных пунктов | процент | 8.9 | 8.9 |  |
| 6 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | единиц | 4 | 4 |  |
| 7 | Количество реконструируемых котельных | единиц | 2 | 2 |  |
| 8 | количество поставленных на кадастровый учёт объектов газораспределения | единиц | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма "Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района" на 2018-2025 годы" |
| 1 | Газификация квартир (домовладений) природным газом | квартир | 2158 | 2158 |  |
| 2 | Протяженность (строительство) распределительных газовых сетей | км | 81.6 | 81.6 |  |
| 3 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом | процент | 33 | 33 |  |
| 4 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом - городского посёлка Пречистое | процент | 75 | 75 |  |
| 5 | Уровень газификации жилищного фонда Первомайского района природным газом - сельских населенных пунктов | процент | 8.9 | 8.9 |  |
| 6 | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом | ед | 4 | 4 |  |
| 7 | Количество реконструируемых котельных | ед | 2 | 2 |  |
| 8 | количество поставленных на кадастровый учёт объектов газораспределения | единиц | 0 | 0 |  |