ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Приложение 7

к Положению

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Первомайском муниципальном районе на 2023-2025 годы", АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2023 год

(наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год)

| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: |
| --- |
| () |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей |
|  |  | ОС | СРБ | СБСП |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2023-2025 годы" | 44622.57 | 44622.57 | 21847.98 | 9928.04 | 2940.18 | 2940.18 |
| 2 | Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района на 2023-2025 годы" | 44.52 | 44.52 | 8218 | 8218 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма "Повыщение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района" на 2022-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 44667.09 | 44667.09 | 30065.98 | 18146.04 | 2940.18 | 2940.18 |

| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |
| --- |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | Объем финансирования, тыс.рублей | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
|  |  | наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | СРБ | СБСП |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма "Повыщение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района" на 2022-2024 годы |
| 1 | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Информирование населения о мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения с помощью средств массовой информации (газета «Призыв» и официального сайта администрации Первомайского МР в сети Интернет) | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)(человек) | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Повышение безопасности перевозки пассажиров (в том числе детей) по внутримуниципальным маршрутам Первомайского МР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация обучения водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и опасных грузов | Тяжесть последствий ДТП ((число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших),человек) | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2023-2025 годы" |
| 5 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района |  |  |  | 44622.57 | 44622.57 | 21847.98 | 9928.04 | 2940.18 | 2940.18 |  |
| 6 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (в том числе и консалтинговые услуги по ценообразованию, проверке стоимости ресурсов в текущем уровне цен на материалы с перевозкой) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 7 | Межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | отсутствует потребность |
| 8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района вне границ населенных пунктов | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 3982.47 | 3982.47 | 0 | 0 |  |
| 9 | Ремонт дороги до д. Ракульское (от ФД М-8) Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 1537.66 | 1537.66 | 267.41 | 267.41 | 0 | 0 |  |
| 10 | Осуществление заказчиком технического надзора выполняемых работ (в соответствии с действующим законодательством) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Технадзор осуществлялся силами Заказчика и МДХ ЯО |
| 11 | Ремонт участка дороги "подъезд к д. Новинка" Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 1706.61 | 1706.61 | 296.79 | 296.79 | 0 | 0 |  |
| 12 | Ремонт дороги «подъезд к д. Захарино» Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 1502.57 | 1502.57 | 261.31 | 261.31 | 0 | 0 |  |
| 13 | Капитальный ремонт участка дороги ул.Ярославская протяжённостью 0,324 км в п.Пречистое Ярославской области, подъездного пути к объекту социальной сферы д/с "Колосок" | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 2606.4 | 2606.4 | 0 | 0 | 137.18 | 137.18 |  |
| 14 | Ремонт дороги Паршино-Тарасово Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 3367.23 | 3367.23 | 585.58 | 585.58 | 0 | 0 |  |
| 15 | Капитальный ремонт участка дороги ст. Скалино, ул. Советская Пречистенского сельского поселения протяжённостью 0,120 км (подъездной путь к МОУ Скалинская ОШ) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 1504.39 | 1504.39 | 0 | 0 | 352.66 | 352.66 |  |
| 16 | Капитальный ремонт участка дороги площадью 1291,95 кв.м ул.Ярославская в р.п.Пречистое Ярославской области Первомайского района, подъезд к МОУ Пречистенская СШ | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 703.48 | 703.48 | 0 | 0 | 37.03 | 37.03 |  |
| 17 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района вне границ населенных пунктов (нераспределенные денежные средства) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 0 | 0 | 14365.8 | 2895.86 | 0 | 0 |  |
| 18 | Капитальный ремонт участка дороги ст. Скалино, ул. Советская Пречистенского сельского поселения протяжённостью 0,160 км (подъездной путь к МОУ Скалинская ОШ) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.06 | 5.06 | 2151.54 | 2151.54 | 0 | 0 | 208.71 | 208.71 |  |
| 19 | Ремонт дороги по ул. Центральная д. Ефимовское Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 553.86 | 553.86 | 0 | 0 | 86.98 | 86.98 |  |
| 20 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по проезду к ул. Школьная с. Кукобой Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области (подъездной путь к скорой помощи) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 1348.1 | 1348.1 | 0 | 0 | 432.44 | 432.44 |  |
| 21 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Ярославская протяженностью 2,040 км в п.Пречистое Первомайского МР Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 25433.71 | 25433.71 | 0 | 0 | 1338.62 | 1338.62 |  |
| 22 | Ремонт дороги по ул. Центральная д. Ивандино Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 1083.03 | 1083.03 | 0 | 0 | 170.07 | 170.07 |  |
| 23 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Ярославская протяженностью 0,577 км в п.Пречистое Первомайского МР Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод объекта запланирован на 2024 год |
| 24 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Ярославская протяженностью 2,283 км в п.Пречистое Первомайского МР Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | воод объекта в 2024 году |
| 25 | Иной межбюджетный трансферт на финансирование работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги ул. Ярославская протяженностью 2,040 км в п.Пречистое Первомайского МР Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 1338.62 | 1338.62 | 0 | 0 |  |
| 26 | Ремонт дороги по ул. Зеленая д. Карповское Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 1123.99 | 1123.99 | 0 | 0 | 176.51 | 176.51 |  |
| 27 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района вне границ населенных пунктов (нераспределенные денежные средства для софинансирования) | Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения(км) | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 44622.57 | 44622.57 | 21847.98 | 9928.04 | 2940.18 | 2940.18 |  |
|  | Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района на 2023-2025 годы" |
| 28 | Обеспечение населения Первомайского МР услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах |  |  |  | 0 | 0 | 8218 | 8218 | 0 | 0 |  |
| 29 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Пассажирооборот не менее(тыс. пасс.км) | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 8218 | 8218 | 0 | 0 |  |
| 30 | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |  |  |  | 44.52 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Компенсация хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, недополученных доходов в связи с бесплатным проездом детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района(%) | 100 | 100 | 23.72 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Компенсация хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, недополученных доходов в связи с бесплатным проездом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района(%) | 100 | 100 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 44.52 | 44.52 | 8218 | 8218 | 0 | 0 |  |

| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |
| --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | ПРОЦ | 71 | 69.1 |  |
| 2 | Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 3 | Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки | ПРОЦ | 99 | 99 |  |
| 4 | Сохранение внутри муниципальных маршрутов | ед | 3 | 3 |  |
| 5 | Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) | чел | 14 | 13 |  |
| 6 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | чел | 20 | 19 |  |
| 7 | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел | 2 | 1 |  |
| 8 | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | чел | 12 | 11.9 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района на 2023-2025 годы" |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 71 | 69.1 |  |
|  | Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Первомайского муниципального района на 2023-2025 годы" |
| 1 | Объем муниципальной финансовой поддержки организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Первомайского муниципального района | процент | 100 | 100 |  |
| 2 | Регулярность движения на линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки | процент | 99 | 99 |  |
| 3 | Сохранение внутри муниципальных маршрутов | количество | 3 | 3 |  |
|  | Подпрограмма "Повыщение безопасности дорожного движения на территории Первомайского муниципального района" на 2022-2024 годы |
| 1 | Тяжесть последствий ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших) | человек | 14 | 13 |  |
| 2 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек | 20 | 19 |  |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 2 | 1 |  |
| 4 | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 12 | 11.9 |  |